“五道五治”项目工程建设资金

绩效评价报告

**********

二〇二一年八月

主管部门：黎城县交通运输局

实施单位：黎城县昌盛公路建养有限公司

委托单位：长治市黎城县财政局

评价机构：**********

摘    要

- 项目概况

“五道五治”项目工程建设资金共涉及14项工程，为了全面贯彻落实市委、市政府“五道五治”会议精神，搞好黎城县城乡道路及县城、农村环境卫生秩序整治工作，全面改善城乡面貌，县委、县政府研究决定，从2016年12月1日开始至2017年3月31日，在全县范围内的国道、省道、县道、乡道、村道沿线开展治违、治乱、治污、治路、治理行动。

本次项目主要针对黎城县公路路面坑槽、路肩不平整、道路标志、标牌、减速带等交通安全设施缺损等情况进行整修，解决城乡道路沿线环境问题、加强公路沿线环境治理、改善城乡面貌。

（1）项目投资规模：

“五道五治”项目工程建设资金预算1200000.00元，全部资金来源于县级财政。

- 资金使用情况：

五道五治公路工程款1209162.00元，其中：14项工程少结算9162元，截止评价日，已累计支付1200000.00元。

（3）项目实施内容：

（1）赵程线K0+000--K4+500段，人工配合机械培土路肩4500平方米、水车洒水养护4台班；

（2）赵程线K4+500--K6+000段，人工配合机械培土路肩1500平方米、水稳料填补坑槽1886平方米；

（3）赵程线K6+000--K10+000段，人工配合机械培土路肩4000平方米、水车洒水养护4台班；

（4）西五线K0+000--K4+500段，人工配合机械培土路肩4500平方米、水车洒水去尘4.5台班；

（5）西五线K4+500--K8+500段，人工配合机械培土路肩4000平方米、水车洒水去尘4台班；

（6）西五线K8+500--K12+500段，人工配合机械培土路肩4000平方米、水车洒水去尘4台班；

（7）西五线K12+500--K14+200段，人工配合机械培土路肩1700平方米、水稳料填补坑槽1981平方米；

（8）黎阳线K3+000--K6+700段，人工配合机械培土路肩3700平方米、水稳料填补坑槽588平方米；

（9）黎阳线K7+500--K12+200段，人工配合机械培土路肩4700平方米、水稳料填补坑槽181平方米；

（10）石段线K0+000--K3+000段，人工配合机械培土路肩3000平方米、水稳料填补坑槽767平方米；

（11）峪东线K0+000--K4+000段，人工配合机械培土路肩4000平方米、水稳料填补坑槽320平方米；

（12）峪东线K4+000--K8+000段，人工配合机械培土路肩4000平方米、水车洒水养护4台班；

（13）峪东线K8+000--K10+200段，人工配合机械培土路肩2200平方米、水稳料填补坑槽759平方米；

（14）黎阳线、石段线、三茅线、东清线（安防工程），维修限高架17次、安装道路标准牌32块、安装铸铁减速带30.6米、安装波形护栏60米、C25水泥砼1.2立方米、更换限高架横岗2块。

截止评价日，所有道路均已完工。

- 评价结论和绩效分析

运用评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、访谈、问卷调查等工作，对“五道五治”项目工程建设资金进行了客观评价，最终评价结果：“五道五治”项目工程建设资金综合得分75.00分，评价等级为“中”。

绩效评价得分情况表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 分值 | 15.00 | 14.30 | 23.70 | 22.00 | 75.00 |

“五道五治”项目工程建设实施后，极大地改善城乡道路及县城面貌，提升城市品质，改善生态环境，从而实现“交通通畅、整洁有序、生态优美、出行安全”的目标。

本项目立项依据充分，立项过程规范；项目财务制度健全，同时为保证项目质量及控制项目进度，项目进度方面，按照项目工作进度计划安排，实施进度明确，任务目标具体；档案管理方面：项目完工后，项目相关档案均移交相关负责人保管；合同管理方面：对每条线路与实施单位签订合同，合同签订规范。但也存在一些问题：如绩效目标不严谨、长效管护机制不完善等。

3、主要经验做法

- 各部门通力合作

为推进“五道五治”工作，黎城县制定了一系列工作措施，明确了整治重点，在责任落实、工作推进、各部门领导主体作用发挥方面建立了相应的工作措施，高标准、高质量全方位推进各项工作，确保“五道五治”各项工作落到实处。

2、严格项目管理过程，保证项目质量

在项目实施过程中，黎城县交通运输局发挥监督管理职能，确保项目工程建设的质量和进度。项目进度方面，按照项目工作进度计划安排，实施进度明确，任务目标具体；档案管理方面：项目完工后，项目相关档案均移交相关负责人保管；合同管理方面：对每条线路与实施单位签订合同，合同签订规范，通过多方面的管理，对项目管理进行规范，确保项目顺利进行。

4、存在的问题

- 绩效指标不明确

五道五治项目工程建设资金未对绩效指标进行量化，未设立清晰、具体可衡量的绩效指标，项目实施完成后，未能准确的对项目实际实施情况与绩效指标进行对比，各项指标无法具体有效的考量。

2、未进行过项目绩效自评

五道五治项目工程建设的实施，项目单位未进行过项目绩效自评工作，无法检查项目是否达到预期目标。

3、长效机制不完善

虽然“五道五治”公路工程针对公路路面坑槽、路肩不平整、道路标志、标牌、减速带等交通安全设施缺损等情况进行整修，但道路沿线阶段性整治只起到治标作用，与上级要求相比还存在差距，比如：“五道五治”项目工程完成后，道路养护责任，人员配备，制度完善的均需明确，根据所提供的的资料，项目单位未制定长效管护机制。

5、建议和改进措施

1、合理确定绩效指标

应按照绩效目标编制要求，结合项目特点，制定明确细化的绩效指标，特别是对三级指标（产出目标）进行细化，设置具体、可衡量、可达成，与项目直接相关的绩效指标，将指标和绩效目标有效结合，以此作为财政绩效考核的依据，切实发挥预算绩效目标的前置作用；提高工作计划的完整性，对项目的实施过程和结果进行自我监控，进一步提高资金的使用效益，保障项目的可实现性。

2、及时进行绩效自评

通过项目自评工作，检查项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，及时总结经验、分析问题，采取切实可行的措施，进一步改进和加强后续工作的顺利进行，强化预算支出的责任和效率。

3、完善后期管护机制

全面开展“五道五治”道路沿线环境整治行动，建立健全道路沿线长效管护机制，明确责任，奖惩严明，防止违章建筑的不断出现，沿线污染不断加剧，道路设施损毁严重等现象的出现，逐步改善城乡面貌，提升城市品质。

目录

一、项目基本情况	- 9 -

（一）项目概况	- 9 -

（二）资金使用情况	- 10 -

（三） 项目的实施情况	- 11 -

（四）项目绩效目标	- 13 -

（五） 评价依据	- 14 -

（六）评价原则	- 14 -

（七）评价标准	- 15 -

（八）评价方法及等级	- 15 -

（九）本次评价的局限性	- 16 -

二、评价结论	- 16 -

三、绩效指标分析	- 16 -

四、 主要经验做法	- 28 -

五、 存在的问题及原因分析	- 29 -

六、 有关建议	- 29 -

附件1：指标体系评分表	- 31 -

附件2：调查问卷统计表	- 38 -

附件3：基础信息表	- 45 -

前    言

为进一步加强五道五治项目工程建设资金的管理工作，提升财政管理科学化、规范化、精细化水平，充分发挥财政资金的作用，确保用于本项目的资金投入能充分发挥效用。受长治市黎城县财政局的委托，**********承担了五道五治项目工程建设资金的绩效评价工作。

根据绩效评价的基本原理、原则以及该项目的特点，结合项目绩效目标，项目组独立研制了指标体系。从决策、过程、产出和效益等方面，运用适当的评估方法，通过基础数据填报、问卷调查等方式，综合考核该项目的实施情况以及效益，总结经验做法，提出意见建议，最终形成了五道五治项目工程建设资金的绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

### 1、项目背景

城乡道路沿线环境是一个城市文明程度的重要体现。目前，长治市部分城乡道路沿线环境问题突出，加强道路沿线环境治理刻不容缓。开展“五道五治”行动，是市委、市政府解决城乡道路沿线环境问题、加强公路沿线环境治理、改善城乡面貌的重大举措，更是树立长治美好形象、惠及全市民生福祉的一项重要行动。

为了全面贯彻落实市委、市政府“五道五治”会议精神，搞好黎城县城乡道路及县城、农村环境卫生秩序整治工作，全面改善城乡面貌，县委、县政府研究决定，从2016年12月1日开始至2017年3月31日，在全县范围内的国道、省道、县道、乡道、村道沿线开展治违、治乱、治污、治路、治理行动。

- 建设内容

“五道五治”项目工程建设资金共涉及14项工程，主要针对黎城县公路路面坑槽、路肩不平整、道路标志、标牌、减速带等交通安全设施缺损等情况进行整修，解决城乡道路沿线环境问题、加强公路沿线环境治理、改善城乡面貌。

涉及范围：赵程线K0+000--K4+500段、K4+500--K6+000段、K6+000--K10+000段；西五线K0+000--K4+500段、K4+500--K8+500段、K8+500--K12+500段、K12+500--K14+200段；黎阳线K3+000--K6+700段、K7+500--K12+200段；石段线K0+000--K3+000段、峪东线K0+000--K4+000段、K4+000--K8+000段、K8+000--K10+200段；黎阳线、石段线、三茅线、东清线（安防工程）。

（二）资金使用情况

（1）资金来源及去向

“五道五治”项目工程建设资金预算1200000.00元，全部资金来源于县级财政。

- 资金使用情况

五道五治公路工程款1209162.00元，其中：14项工程少结算9162.00元，截止评价日，已累计支付1200000.00元，明细如下：

| 五道五治公路工程支出情况表 （表：1-1） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 支出金额 | 支出单位 |
| 1 | 赵程线K0+000--K4+500段 | 90000.00 | 黎城县昌盛公路建养有限公司 |
| 2 | 赵程线K4+500--K6+000段 | 88656.00 |  |
| 3 | 赵程线K6+000--K10+000段 | 80000.00 |  |
| 4 | 西五线K0+000--K4+500段 | 90000.00 |  |
| 5 | 西五线K4+500--K8+500段 | 80000.00 |  |
| 6 | 西五线K8+500--K12+500段 | 80000.00 |  |
| 7 | 西五线K12+500--K14+200段 | 95760.00 |  |
| 8 | 黎阳线K3+000--K6+700段 | 90992.00 |  |
| 9 | 黎阳线K7+500--K12+200段 | 98320.00 |  |
| 10 | 石段线K0+000--K3+000段 | 83040.00 |  |
| 11 | 峪东线K0+000--K4+000段 | 88896.00 |  |
| 12 | 峪东线K4+000--K8+000段 | 80000.00 |  |
| 13 | 峪东线K8+000--K10+200段 | 67200.00 |  |
| 14 | 黎阳线、石段线、 三茅线、东清线（安防工程） | 96298.00 |  |
| 合计 |  | 1209162.00 |  |

- 项目的实施情况

1、项目的实施范围：黎城县“五道五治”项目工程建设资金120万元。

2、项目的组织管理：

为确保黎城县“五道五治”工作的顺利推进，县委、县政府成立“五道五治”专项整治工作领导组。

领导组下设七个小组：宣传报道组、综合督导组、督查问责组、乡村整治督导组、国道整治督导组、县城整治督导组、领导组办公室。

- 宣传报道组：负责全县“五道五治”行动的舆论宣传报道工作；

- 综合督导组：负责全县“五道五治”行动全面督促检查指导工作，及时反馈指出工作中存在的问题；

- 督查问责组：负责督促检查全县“五道五治”工作落实情况；

- 乡村整治督导组：负责“五道五治”行动中县乡村道路及其他各项整治工作；

- 国道整治督导组：负责国道沿线“五道五治”相关整治工作；

- 县城整治督导组：负责县城规划区范围内“五道五治”相关整治工作；

- 领导组办公室：负责上级部门和县领导部署工作的布置安排、组织协调工作。

3、项目的实施内容：

（1）赵程线K0+000--K4+500段，人工配合机械培土路肩4500平方米、水车洒水养护4台班；

（2）赵程线K4+500--K6+000段，人工配合机械培土路肩1500平方米、水稳料填补坑槽1886平方米；

（3）赵程线K6+000--K10+000段，人工配合机械培土路肩4000平方米、水车洒水养护4台班；

（4）西五线K0+000--K4+500段，人工配合机械培土路肩4500平方米、水车洒水去尘4.5台班；

（5）西五线K4+500--K8+500段，人工配合机械培土路肩4000平方米、水车洒水去尘4台班；

（6）西五线K8+500--K12+500段，人工配合机械培土路肩4000平方米、水车洒水去尘4台班；

（7）西五线K12+500--K14+200段，人工配合机械培土路肩1700平方米、水稳料填补坑槽1981平方米；

（8）黎阳线K3+000--K6+700段，人工配合机械培土路肩3700平方米、水稳料填补坑槽588平方米；

（9）黎阳线K7+500--K12+200段，人工配合机械培土路肩4700平方米、水稳料填补坑槽181平方米；

（10）石段线K0+000--K3+000段，人工配合机械培土路肩3000平方米、水稳料填补坑槽767平方米；

（11）峪东线K0+000--K4+000段，人工配合机械培土路肩4000平方米、水稳料填补坑槽320平方米；

（12）峪东线K4+000--K8+000段，人工配合机械培土路肩4000平方米、水车洒水养护4台班；

（13）峪东线K8+000--K10+200段，人工配合机械培土路肩2200平方米、水稳料填补坑槽759平方米；

（14）黎阳线、石段线、三茅线、东清线（安防工程），维修限高架17次、安装道路标准牌32块、安装铸铁减速带30.6米、安装波形护栏60米、C25水泥砼1.2立方米、更换限高架横岗2块。

截止评价日，所有道路均已完工。

（四）项目绩效目标

项目总目标：

通过“五道五治”项目工程建设的实施，全面改善城乡道路及县城面貌，提升城市品质，实现“交通通畅、整洁有序、生态优美、出行安全”的目标。

项目阶段性目标:

（1）按照项目施工计划合同，2016年11月至2017年5月期间完成对赵程线K0+000--K4+500段、K4+500--K6+000段、K6+000--K10+000段；西五线K0+000--K4+500段、K4+500--K8+500段、K8+500--K12+500段、K12+500--K14+200段；黎阳线K3+000--K6+700段、K7+500--K12+200段；石段线K0+000--K3+000段、峪东线K0+000--K4+000段、K4+000--K8+000段、K8+000--K10+200段公路路肩整修和清理、坑槽填补、水车洒水养护工程；

（2）2017年4月15日至2017年5月4日期间完成对黎阳线、石段线、三茅线、东清线4条公路的安防工程，其中：维修限高架17次、安装道路标准牌32块、安装铸铁减速带30.6米、安装波形护栏60米、C25水泥砼1.2立方米、更换限高架横岗2块。

（3）“五道五治”公路工程完工后，验收合格率达100%。

（4）可持续影响：通过项目的实施，建立长效管护机制，解决城乡道路沿线环境问题、加强公路沿线环境治理、改善城乡面貌。

- 评价依据

（1）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）；

（2）《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发【2018】39号）；

（3）《长治市全面实施预算绩效管理实施细则》（长财绩效【2020】3号）；

（4）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）；

（5）山西省财政厅《省级项目支出绩效管理办法》（晋财绩【2020】17号）；

（6）关于印发《黎城县“五道五治”行动实施方案》的通知（黎办发【2016】65号） ；

（六）评价原则

在实施评价过程中，本公司严格遵循以下评价原则：

1.科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和效益性，采用定量与定性相结合的方法，综合分析财政资金管理、使用、绩效等因素，科学设置评价指标体系，规范评价工作流程，确保绩效评价结果科学合理。

2.公平公正原则。遵循真实、客观、公正原则开展评价工作，评价过程公开透明，接受项目实施单位、委托单位和国家法律法规容许的其他单位和社会人士监督。

3.绩效相关原则。关注被评价项目目标的完成情况，恰当择取与被评价项目绩效目标相关的指标，使绩效评价结果能够清晰反映出绩效目标、重点工作的紧密对应关系。

（七）评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（八）评价方法及等级

本次绩效评价采用定性评价与定量评价相结合方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、现场核查为基础，综合应用对比分析、因素分析、专家评议、成本效益分析法、公众评判法等方法，从决策、过程、产出、效果四个维度对预算资金支出绩效情况进行综合评价。评价实行百分制，按照综合评分分级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果、计划规划与完成情况的比较，分析绩效指标实现的程度。

（2）因素分析法。评价组通过采用因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（5）专家评议法。长治市黎城县财政局组织评审会议，成立评审专家小组，通过专家小组对项目实施方案及报告进行评审，分析方案及报告的合理性，对项目提出全方面综合意见。

（九）本次评价的局限性

本次评价由于查阅文件资料、分析数据以及其他客观因素的限制，只能通过相关单位部门提供的现有资料，结合应有的专业判断，尽可能的做出客观的评价结论，一定程度上会影响汇总数据以及量化 的准确性。

二、评价结论

运用经过专家组评审的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对五道五治项目工程建设资金绩效进行客观评价，最终评价结果得分为75.00分，按照财政部绩效评价结果等级划分标准，属于“中”。各部分权重和绩效分值如下表所示：

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 分值 | 15.00 | 14.30 | 23.70 | 22.00 | 75.00 |
| 得分率 | 75.00% | 71.50% | 79.00% | 73.33% | 75.00% |

三、绩效指标分析

## 1、决策

决策类指标从立项依据充分性、规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性四个方面对项目的立项决策目标达成情况进行考核，项目决策类指标分值20.00分，实际得分15.00分。指标的得分情况如下表所示：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重分 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项 | A11立项依据充分性 | 5.00 | 充分 | 充分 | 5.00 | 100% |
|  | A12立项依据规范性 | 5.00 | 规范 | 规范 | 5.00 | 100% |
| A2绩效目标 | A21绩效目标合理性 | 5.00 | 合理 | 合理 | 5.00 | 100% |
|  | A22绩效指标明确性 | 5.00 | 明确 | 不明确 | 0.00 | 0% |
|  | 合计 | 20.00 |  |  | 15.00 | 75% |

指标分析：

A11立项依据充分性：考核项目是否符合部门职责及相关政策要求，有政府文件的支持，项目切实可以改善当地民生或促进经济发展。符合部门职责及相关政策要求，有政府文件的支持，项目切实可以改善当地民生或促进经济发展，计5分；符合部门职责及相关政策要求，但对改善民生作用不太显著的，计2.5分；两者均不满足的，不计分。

为全面贯彻落实市委、市政府“五道五治”动员会议精神，黎城县县委、县政府关于印发《黎城县“五道五治”行动实施方案》的通知，通过开展五道五治项目工程建设，搞好黎城县城乡道路及县城、农村环境卫生秩序整治工作，全面改善城乡面貌，提升城市品质，保护生态文明，推进精神文明建设。符合部门职责、政策要求和公共财政支持范围，通过项目的实施可以切实改善当地民生或促进经济发展，依据指标评分规则，本项得5分。

A12立项依据规范性：考核项目是否经过集体决策，符合政府法律法规以及相关程序。完全符合，得5分；略有差异的，得2.5分；与政府法律法规以及相关程序有重大差异的，得0分。

为确保黎城县“五道五治”工作顺利推进，《黎城县“五道五治”行动实施方案》已经县委、县政府同意，组织动员全县上下干部群众，集中时间、集中力量在全县范围内开展“五道五治”行动，实现“交通通畅、整洁有序、生态优美、出行安全”的目标，项目立项规范，经过集体决策，符合政府法律法规及相关程序，依据指标评分规则，本项得5分。

A21绩效目标合理性：考核项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每符合一项得权重分的33%。

根据查阅提供的资料，项目总目标：通过“五道五治”项目工程建设的实施，全面改善城乡道路及县城面貌，提升城市品质，实现“交通通畅、整洁有序、生态优美、出行安全”的目标。项目阶段性目标:（1）按照项目施工计划合同，2016年11月至2017年5月期间完成对赵程线K0+000--K4+500段、K4+500--K6+000段、K6+000--K10+000段；西五线K0+000--K4+500段、K4+500--K8+500段、K8+500--K12+500段、K12+500--K14+200段；黎阳线K3+000--K6+700段、K7+500--K12+200段；石段线K0+000--K3+000段、峪东线K0+000--K4+000段、K4+000--K8+000段、K8+000--K10+200段公路路肩整修和清理、坑槽填补、水车洒水养护工程；（2）2017年4月15日至2017年5月4日期间完成对黎阳线、石段线、三茅线、东清线4条公路的安防工程，其中：维修限高架17次、安装道路标准牌32块、安装铸铁减速带30.6米、安装波形护栏60米、C25水泥砼1.2立方米、更换限高架横岗2块。

（3）“五道五治”公路工程完工后，验收合格率达100%。（4）可持续影响：通过项目的实施，建立长效管护机制，解决城乡道路沿线环境问题、加强公路沿线环境治理、改善城乡面貌。项目绩效目标与实际工作内容紧密相关。依据指标评分规则，本项得5分。

A22绩效指标明确性 ：考核是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。每符合一项得权重分的33%。

根据查阅的资料，项目单位对五道五治项目建设资金的绩效指标未进行明确细化，具体评价内容不够深入，应进行二级指标的设置（主要包括数量、质量、时效、成本，以及社会效益、可持续影响和服务对象满意度等指标），三级绩效指标设置（主要包括培土路肩完成率、水稳料填补坑槽完成率、水车洒水养护等完成率、完工及时性、验收合格率、道路养护管理情况等）明确的指标。依据指标评分规则，本项得0分。

## 2、过程

过程类指标从资金管理、制度管理、项目管理、项目自评四个方面对项目的过程管理进行考核，项目过程类指标分值20.00分，实际得分14.30分。指标的得分情况如下表所示：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重分 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1资金管理 | B11资金使用合规性 | 3.00 | 合规 | 合规 | 3.00 | 100% |
|  | B12资金到位率 | 3.00 | 100% | 100% | 3.00 | 100% |
|  | B13预算执行率 | 3.00 | 100% | 100% | 3.00 | 100% |
| B2制度管理 | B21管理制度健全性 | 3.00 | 健全 | 较健全 | 1.80 | 60% |
|  | B22制度执行有效性 | 3.00 | 有效 | 一般 | 1.50 | 50% |
| B3项目管理 | B31合同管理规范性 | 2.00 | 规范 | 规范 | 2.00 | 100% |
| B4项目自评 | B41自评真实合理性 | 3.00 | 真实 合理 | 未自评 | 0.00 | 0% |
|  | 合 计 | 20.00 |  |  | 14.30 | 71.50% |

指标分析：

B11资金使用合规性：考核资金使用是否符合有关制度规定，分4项，包括项目立项程序及具体项目审批程序是否合规；是否符合国家财经法规以及相关资金管理办法的规定；资金使用是否符合项目预算批复及合同规定的用途（专款专用）；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项未达标扣25%的权重分，以0分为限。

经查看财务资料，项目资金拨付程序合规，符合专项资金的要求以及其他相关资金管理办法的规定，用项目专项款支付五道五治公路工程款，均付于发票，项目支出手续齐全且实现了专款专用；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据指标评分规则，本项得3分。

B12资金到位率：考核实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率＝（实际到位资金/预算资金）*100%。

根据黎城县交通运输局提供的资料，五道五治项目工程建设资金预算120万元，实际到位资金120万元，根据指标公式：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，本项目资金到位率100%，依据指标评分规则，本项得3分。

B13预算执行率：考核项目资金支出情况，预算执行率=实际支出/实际到位*100%，100%为满分，每偏差1%扣2%的权重分，扣完为止。

根据提供的资料，该项目实际到位资金120万元，根据项目支出凭证，项目累计支出120万元，均已全部用于五道五治公路工程建设，结余资金0元，根据指标公式：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。本项目预算执行率100%。依据指标评分规则，本项得3分。

B21管理制度健全性：考核项目单位的财务、业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。业务管理制度考核项目是否按照相关要求制定业务管理制度，且制度完善、合理的，计2分；否则计0分。财务制度考核项目是否按规定建立项目预算制度、财务收支制度、大额资金申报制度，共3项，每项有33%的权重分，缺乏一项制度扣33%的权重分，有一项制度存在重大缺陷扣15%的权重分。

通过对相关资料的查阅，为保证项目质量及控制项目进度，要求项目实施过程中具备：施工规范制度、进度管理、档案管理等，施工方面：要求对施工过程实时监控，控制施工的质量、安全；项目进度方面：按照期限进度计划进行，要求实施进度明确；档案管理方面：项目验收完工后，相关文档均由专人保管，但项目单位自身均未制定明确施工规范制度、档案制度等，适当扣除60%权重分，本项得0.8分；项目单位均制定详细的财务管理制度，包括：收入管理、支出管理、税务管理、预算管理、大额资金申报制度等内容，相关财务管理制度健全，得1分；依据指标评分规则，本项得1.80分。

B22制度执行有效性：考核项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、工程结算资料等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，每一项赋予33%权重分。

根据查阅相关资料，项目实施与执行方面，工作人员职责履职到位，项目实施未出现与既定的目标内容发生偏离，执行方向一致，项目合同书、工程结算资料等档案齐全并装订成册；管理制度的实施与执行有效性较好，扣除50%权重分。依据指标评分规则，本项得1.5分。

B31合同管理规范性：考核项目合同是否依法签订、是否严格按照建设合同有关规定执行，每一项赋予50%权重分。

通过查看提供的资料，项目实施之前与施工单位签订《施工合同》,并按约定完成项目合同的内容，在执行合同中无发生相关纠纷。依据指标评分规则，本项得2分。

B41自评真实合理性：考核项目单位的自评报告是否真实合理。对项目的基本情况、项目实施管理情况、设置项目任务目标指标情况、主要经验做法、存在问题和建议的真实合理进行评价，全部符合要求得满分，每缺失一项扣除20%的分值。

通过与项目负责人访谈了解得知，项目单位未对“五道五治”项目工程建设资金进行自评工作，依据评分规则，本项不得分。

## 3、产出

产出类指标从数量、质量、时效、成本四方面对项目的绩效目标完成情况进行考核，本项指标权重分30.00分，实际得分23.70分。指标的得分情况如下表所示：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重分 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1产出数量 | C11培土路肩完成率 | 3.00 | 100% | 97.77% | 2.70 | 90% |
|  | C12水稳料填补坑槽完成率 | 3.00 | 100% | 100% | 3.00 | 100% |
|  | C13水车洒水养护完成率 | 3.00 | 100% | 100% | 3.00 | 100% |
|  | C14安防工程完成率 | 3.00 | 100% | 100% | 3.00 | 100% |
| C2产出质量 | C21验收合格率 | 6.00 | 100% | 未验收 | 0.00 | 0% |
| C3产出时效 | C31完工及时性 | 6.00 | 及时 | 及时 | 6.00 | 100% |
| C4产出成本 | C41成本节约率 | 6.00 | 节约 | 节约 | 6.00 | 100% |
|  | 合 计 | 30.00 |  |  | 23.70 | 79% |

指标分析：

C11培土路肩完成率:考核培土路肩项目建设是否按照规定要求实施完成。培土路肩完成率=项目实际建设完成/计划完成*100%。培土路肩完成率≥100%,计3分，每降低25%，扣1分，0分为限。

根据五道五治公路工程现场签证单及工程结算审核表得知，培土路肩完成率=44782/45800*100%=97.77%，完成率97.77%，适当扣除10%权重分，依据指标评分规则，本项得2.7分。

| 项目地点 | 培土路肩 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 计划工程量（平方米） | 实际工程量（平方米） | 完成率 |
| 赵程线K0+000--K4+500段 | 4500 | 4420 | 98.22% |
| 赵程线K4+500--K6+000段 | 1500 | 1415.20 | 94.34% |
| 赵程线K6+000--K10+000段 | 4000 | 3920 | 98% |
| 西五线K0+000--K4+500段 | 4500 | 4410 | 98% |
| 西五线K4+500--K8+500段 | 4000 | 3920 | 98% |
| 西五线K8+500--K12+500段 | 4000 | 3920 | 98% |
| 西五线K12+500--K14+200段 | 1700 | 1618.40 | 95.2% |
| 黎阳线K3+000--K6+700段 | 3700 | 3608.80 | 97.53% |
| 黎阳线K7+500--K12+200段 | 4700 | 4626.40 | 98.43% |
| 石段线K0+000--K3+000段 | 3000 | 2924.80 | 97.49% |
| 峪东线K0+000--K4+000段 | 4000 | 3932.80 | 98.32% |
| 峪东线K4+000--K8+000段 | 4000 | 3920 | 98% |
| 峪东线K8+000--K10+200段 | 2200 | 2145.60 | 95.52% |
| 合计 | 45800 | 44782 | 97.77% |

C12水稳料填补坑槽完成率：考核水稳料填补坑槽项目建设是否按照规定要求实施完成。水稳料填补坑槽完成率=项目实际建设完成/计划完成*100%。水稳料填补坑槽完成率≥100%,计3分，每降低25%，扣1分，0分为限。

根据五道五治公路工程现场签证单及工程结算审核表得知，工程已按照计划工程量全部完成，完成率100%，依据指标评分规则，本项得3分。

| 项目地点 | 水稳料填补坑槽 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 计划工程量（平方米） | 实际工程量（平方米） | 完成率 |
| 赵程线K0+000--K4+500段 | 1981 | 1981 | 100% |
| 赵程线K4+500--K6+000段 | 1886 | 1886 | 100% |
| 黎阳线K3+000--K6+700段 | 588 | 588 | 100% |
| 石段线K0+000--K3+000段 | 767 | 767 | 100% |
| 峪东线K0+000--K4+000段 | 320 | 320 | 100% |
| 黎阳线K7+500--K12+200段 | 181 | 181 | 100% |
| 峪东线K8+000--K10+200段 | 759 | 759 | 100% |

C13水车洒水养护完成率：考核水车洒水养护项目建设是否按照规定要求实施完成。水车洒水养护完成率=项目实际完成/计划完成*100%。水车洒水养护完成率≥100%,计3分，每降低25%，扣1分，0分为限。

根据五道五治公路工程现场签证单及工程结算审核表得知，水车洒水养护实际完成数按照计划工程量完工，依据指标评分规则，本项得3分。

| 项目地点 | 水车洒水养护 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计划工程量 | 实际工程量 |  | 完成率 |
| 赵程线K0+000--K4+500段 | 4台班 | 4台班 | 100% |  |
| 赵程线K6+000--K10+000段 | 4台班 | 4台班 |  | 100% |
| 西五线K0+000--K4+500段 | 4.5台班 | 4.5台班 |  | 100% |
| 西五线K4+500--K8+500段 | 4台班 | 4台班 |  | 100% |
| 峪东线K4+000--K8+000段 | 4台班 | 4台班 |  | 100% |
| 西五线K8+500--K12+500段 | 4台班 | 4台班 |  | 100% |

C14安防工程完成率：考核安防工程项目建设是否按照规定要求实施完成。安防工程完成率=项目实际建设完成/计划完成*100%。安防工程完成率≥100%,计3分，每降低25%，扣1分，0分为限。

根据五道五治公路工程现场签证单及工程结算审核表得知，安防工程根据路段的实际需求进行了整修、更换及安装，依据指标评分规则，本项得3分。

| 黎阳线、石段线、三茅线、东清线（安防工程） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 计划工程量 | 实际工程量 | 完成率 |
| 维修限高架 | 17次 | 17次 | 100% |
| 安装道路标准牌 | 32块 | 32块 | 100% |
| 安装铸铁减速带 | 30.6米 | 30.6米 | 100% |
| 安装波形护栏 | 60米 | 60米 | 100% |
| 更换限高架横岗 | 2块 | 2块 | 100% |

C21验收合格率：考核实施及建设是否按照预算目标要求达到计划规定标准。验收合格率=项目实际验收/计划验收*100%。验收合格率≥100%，计6分，每降低25%，扣1分，0分为限。

根据《黎城县“五道五治”行动实施方案》的通知，五道五治2017年3月6日-2017年3月10日进行检查验收，对各乡镇和各部门道路沿线综合整治工作进行严格的考核验收，验收采取统一制定标准、统一抽调人员、统一现场公开抽签决定验收道路的方式进行，但针对本次五道五治公路工程，在搜集资料的过程中，评价小组未发现验收报告，依据评分规则，本项得0分。

C31完工及时性：考核项目建设及实施是否按时完工，项目工程建设是否按时完工，每推迟一个月扣5%分值，0分为限。

根据《黎城县“五道五治”行动实施方案》，要求全县“五道五治”行动从2016年12月1日起至2017年3月31日止期间进行实施，因冬季不能施工的整治任务，要在5月底前完成，通过查阅相关资料，实际开工时间：2016年11月，实际完工时间2017年5月24日，所有线路均按照合同规定的期限按时完工，依据指标评分规则，本项得6分。

C41成本节约率：考核项目完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

根据查阅的资料，五道五治公路工程建设均进行第三方机构工程审计，并出具工程结算审核报告，五道五治公路工程预算金额1230822.60元，结算金额1209162.00元，单个项目的成本都控制在预算的范围内，依据指标评分规则，本项得7分。（明细如下：）

| 项目名称 | 计划工程量 | 单价（元） | 实际工程量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培土路肩 | 45800m2 | 20 | 44782m2 | 20 |
| 洒水车台班 | 24.5m2 | 400 | 24.5m2 | 400 |
| 水稳料填补坑槽 | 6482m2 | 32 | 6482m2 | 32 |
| 维修限高架 | 17次 | 2030 | 17次 | 2000 |
| 安装道路标准牌 | 32块 | 914 | 32块 | 900 |
| 安装铸铁减速带 | 30.6m | 355 | 30.6m | 350 |
| 安装波形护栏 | 60m | 223 | 60m | 220 |
| 更换限高架横岗 | 2块 | 4568 | 2块 | 4500 |
| C25水泥砼 | 1.2m3 | 498 | 1.2m3 | 490 |
| 合计 | 1230822.60 |  | 1209162.00 |  |

## 4、效益

效益类指标从环境改善情况、公路安全水平、道路养护管理情况及满意度四个方面对项目的绩效目标完成情况进行考核，本项指标权重分30.00分，实际得分22.00分。指标的得分情况如下表所示：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1社会效益 | D11环境改善情况 | 7.00 | 改善 | 改善 | 7.00 | 100% |
|  | D12公路安全水平 | 7.00 | 提升 | 提升 | 7.00 | 100% |
| D2可持续影响 | D21道路养护管理情况 | 6.00 | 达标 | 不达标 | 0.00 | 0% |
| D3满意度 | D31周边群众满意度 | 10.00 | ≥95% | 90% | 8.00 | 80% |
|  | 合 计 | 30.00 |  |  | 22.00 | 73.33% |

指标分析：

D11环境改善情况：考核项目的完成对社会发展所带来的直接或间接影响。包括改善农村交通出行条件，道路整洁度等方面考察环境改善情况，按权重得分。

通过项目的实施，将路面不平整，有坑槽的地方进行修补，使得道路平整，整洁，改善了交通出行的条件，确保行车安全畅通，依据评分规则，本项得7分。

D12公路安全水平：考核项目的完成对社会发展所带来的直接或间接影响。通过“五道五治”项目工程建设，对改善沿线的交通条件发挥了重要的作用，将存在危险的乡村道进行建设，解除、降低交通事故。

通过五道五治公路工程建设，对黎城县区域内的道路破损路面且原路缺少安保设施，存在一定的安全隐患，严重影响沿线居民的出行的道路进行整修和完善，使得农村公路的安全水平有效提升。依据评分细则，该项指标得满分。

D21道路养护管理情况：考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。项目建设完成后用以反映和考核项目养护管理情况，建立农村道路养护管理相关制度，配备养护人员和配套设施，制度完善且配备人员、设施的得满分，未制定不得分。

针对五道五治公路工程建设项目，道路沿线阶段性整治只起到治标作用，建立长效的治理管护机制才是治本之策，因此必须建立机构健全、职责清晰、人员到位、经费保障、制度完善等的长效管护机制，在搜集资料的过程中，评价小组未发现有相关的养护制度，依据评分细则，该项指标得0分。

D31周边群众满意度：考核项目实施后，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意度≥95%，得10分；90%≤满意度<95%，得8分；80%≤满意度<90%，得6分；70%≤满意度<80%，得4分；60%≤满意度<70%，得2分；满意度<60%，不得分。

周边群众满意度=满意人数/调查总人数*100%

结合调查问卷，周边群众满意度=45/50*100%=90%，根据指标评分规则，本项得8分。

- 主要经验做法

## 1、各部门通力合作

为推进“五道五治”工作，黎城县制定了一系列工作措施，明确了整治重点，在责任落实、工作推进、各部门领导主体作用发挥方面建立了相应的工作措施，高标准、高质量全方位推进各项工作，确保“五道五治”各项工作落到实处。

## 2、严格项目管理过程，保证项目质量

在项目实施过程中，黎城县交通运输局发挥监督管理职能，确保项目工程建设的质量和进度。项目进度方面，按照项目工作进度计划安排，实施进度明确，任务目标具体；档案管理方面：项目完工后，项目相关档案均移交相关负责人保管；合同管理方面：对每条线路与实施单位签订合同，合同签订规范，通过多方面的管理，对项目管理进行规范，确保项目顺利进行。

- 存在的问题及原因分析

## 1、绩效指标不明确

五道五治项目工程建设资金未对绩效指标进行量化，未设立清晰、具体可衡量的绩效指标，项目实施完成后，未能准确的对项目实际实施情况与绩效指标进行对比，各项指标无法具体有效的考量。

## 2、未进行过项目绩效自评

五道五治项目工程建设的实施，项目单位未进行过项目绩效自评工作，无法检查项目是否达到预期目标。

## 3、长效机制不完善

虽然“五道五治”公路工程针对公路路面坑槽、路肩不平整、道路标志、标牌、减速带等交通安全设施缺损等情况进行整修，但道路沿线阶段性整治只起到治标作用，与上级要求相比还存在差距，比如：“五道五治”项目工程完成后，道路养护责任，人员配备，制度完善的均需明确，根据所提供的的资料，项目单位未制定长效管护机制。

- 有关建议

## 1、合理确定绩效指标

应按照绩效目标编制要求，结合项目特点，制定明确细化的绩效指标，特别是对三级指标（产出目标）进行细化，设置具体、可衡量、可达成，与项目直接相关的绩效指标，将指标和绩效目标有效结合，以此作为财政绩效考核的依据，切实发挥预算绩效目标的前置作用；提高工作计划的完整性，对项目的实施过程和结果进行自我监控，进一步提高资金的使用效益，保障项目的可实现性。

## 2、及时进行绩效自评

通过项目自评工作，检查项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，及时总结经验、分析问题，采取切实可行的措施，进一步改进和加强后续工作的顺利进行，强化预算支出的责任和效率。

## 3、完善后期管护机制

全面开展“五道五治”道路沿线环境整治行动，建立健全道路沿线长效管护机制，明确责任，奖惩严明，防止违章建筑的不断出现，沿线污染不断加剧，道路设施损毁严重等现象的出现，逐步改善城乡面貌，提升城市品质。

# 附件1：指标体系评分表

# 附件2：调查问卷统计表

# 附件3：基础信息表

附件1：指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 权重 | 指标解释 | 指标说明及评分规则 | 评价依据 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（20分） | A1项目立项（10分） | A11立项依据 充分性 | 充分 | 5 | 考核项目立项是否有充分依据，符合国家、省、市、县的相关规定。 | 考核项目立项依据的充分性，项目是否符合部门职责及相关政策要求，有政府文件的支持，项目切实可以改善当地民生或促进经济发展。符合部门职责及相关政策要求，有政府文件的支持，项目切实可以改善当地民生或促进经济发展，计5分；符合部门职责及相关政策要求，但对改善民生作用不太显著的，计2.5分；两者均不满足的，不计分。 | 为全面贯彻落实市委、市政府“五道五治”动员会议精神，黎城县县委、县政府关于印发《黎城县“五道五治”行动实施方案》的通知，通过开展五道五治项目工程建设，搞好黎城县城乡道路及县城、农村环境卫生秩序整治工作，全面改善城乡面貌，提升城市品质，保护生态文明，推进精神文明建设。符合部门职责、政策要求和公共财政支持范围，通过项目的实施可以切实改善当地民生或促进经济发展，依据指标评分规则，本项得5分。 | 充分 | 5 | 100% |
|  |  | A12立项依据规范性 | 规范 | 5 | 考核项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 考核项目是否经过集体决策，符合政府法律法规以及相关程序。完全符合，得5分；略有差异的，得2.5分；与政府法律法规以及相关程序有重大差异的，得0分。 | 为确保黎城县“五道五治”工作顺利推进，《黎城县“五道五治”行动实施方案》已经县委、县政府同意，组织动员全县上下干部群众，集中时间、集中力量在全县范围内开展“五道五治”行动，实现“交通通畅、整洁有序、生态优美、出行安全”的目标，项目立项规范，经过集体决策，符合政府法律法规及相关程序，依据指标评分规则，本项得5分。 | 规范 | 5 | 100% |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 权重 | 指标解释 | 指标说明及评分规则 | 评价依据 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| A决策（20分） | A2绩效目标（10分） | A21绩效目标合理性 | 合理 | 5 | 考核项目单位设定的项目任务目标合理情况。 | 考核项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每符合一项得权重分的33%。 | 根据查阅提供的资料，项目总目标：通过“五道五治”项目工程建设的实施，全面改善城乡道路及县城面貌，提升城市品质，实现“交通通畅、整洁有序、生态优美、出行安全”的目标。项目阶段性目标:（1）按照项目施工计划合同，2016年11月至2017年5月期间完成对赵程线K0+000--K4+500段、K4+500--K6+000段、K6+000--K10+000段；西五线K0+000--K4+500段、K4+500--K8+500段、K8+500--K12+500段、K12+500--K14+200段；黎阳线K3+000--K6+700段、K7+500--K12+200段；石段线K0+000--K3+000段、峪东线K0+000--K4+000段、K4+000--K8+000段、K8+000--K10+200段公路路肩整修和清理、坑槽填补、水车洒水养护工程；（2）2017年4月15日至2017年5月4日期间完成对黎阳线、石段线、三茅线、东清线4条公路的安防工程，其中：维修限高架17次、安装道路标准牌32块、安装铸铁减速带30.6米、安装波形护栏60米、C25水泥砼1.2立方米、更换限高架横岗2块。（3）“五道五治”公路工程完工后，验收合格率达100%。项目绩效目标与实际工作内容紧密相关。依据指标评分规则，本项得5分。 | 合理 | 5 | 100% |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 明确 | 5 | 考核目标任务设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目目标的明细化情况。 | 考核是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。每符合一项得权重分的33%。 | 根据查阅的资料，项目单位对五道五治项目建设资金的绩效指标未进行明确细化，具体评价内容不够深入，应进行二级指标的设置（主要包括数量、质量、时效、成本，以及环境效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等指标），三级绩效指标设置（主要包括培土路肩完成率、水稳料填补坑槽完成率、水车洒水养护等完成率、完工及时性、验收合格率、道路养护管理情况、生态效益等）明确的指标。依据指标评分规则，本项得0分。 | 不明确 | 0 | 0% |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 权重 | 指标解释 | 指标说明及评分规则 | 评价依据 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| B过程（20分） | B1资金管理 （9分） | B11资金使用合规性 | 合规 | 3 | 考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 资金使用是否符合有关制度规定，分4项，包括项目立项程序及具体项目审批程序是否合规；是否符合国家财经法规以及相关资金管理办法的规定；资金使用是否符合项目预算批复及合同规定的用途（专款专用）；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项未达标扣25%的权重分，以0分为限。 | 经查看财务资料，项目资金拨付程序合规，符合专项资金的要求以及其他相关资金管理办法的规定，用项目专项款支付五道五治公路工程款，均付于发票，项目支出手续齐全且实现了专款专用；未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。依据指标评分规则，本项得3分。 | 合规 | 3 | 100% |
|  |  | B12资金到位率 | 100% | 3 | 考核实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率＝（实际到位资金/预算资金）*100%，100%＞资金到位率≥90%(3分)；90%＞资金到位率≥80%(2分)； 80%＞资金到位率≥60%(1分)；60%＞资金到位率≥0%（0分）。 | 根据黎城县交通运输局提供的资料，五道五治项目工程建设资金预算120万元，实际到位资金120万元，根据指标公式：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，本项目资金到位率100%，依据指标评分规则，本项得3分。 | 100% | 3 | 100% |
|  |  | B13预算执行率 | 100% | 3 | 考核项目预算资金是否按计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 项目资金支出情况，预算执行率=实际支出/实际到位*100%，100%为满分，每偏差1%扣2%的权重分，扣完为止。 | 根据提供的资料，该项目实际到位资金120万元，根据项目支出凭证，项目累计支出120万元，均已全部用于五道五治公路工程建设，结余资金0元，根据指标公式：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。本项目预算执行率100%。依据指标评分规则，本项得3分。 | 100% | 3 | 100% |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 权重 | 指标解释 | 指标说明及评分规则 | 评价依据 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| B过程（20分） | B2制度管理（6分） | B21管理制度健全性 | 健全 | 3 | 考核项目实施单位的财务、业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 业务管理制度考核项目是否按照相关要求制定业务管理制度，且制度完善、合理的，计2分；否则计0分。财务制度考核项目是否按规定建立项目预算制度、财务收支制度、大额资金申报制度，共3项，每项有33%的权重分，缺乏一项制度扣33%的权重分，有一项制度存在重大缺陷扣15%的权重分。 | 通过对相关资料的查阅，为保证项目质量及控制项目进度，要求项目实施过程中具备：施工规范制度、进度管理、档案管理等，施工方面：要求对施工过程实时监控，控制施工的质量、安全；项目进度方面：按照期限进度计划进行，要求实施进度明确；档案管理方面：项目验收完工后，相关文档均由专人保管，但项目单位自身均未制定明确施工规范制度、档案制度等，适当扣除60%权重分，本项得0.8分；项目单位均制定详细的财务管理制度，包括：收入管理、支出管理、税务管理、预算管理、大额资金申报制度等内容，相关财务管理制度健全，得1分；依据指标评分规则，本项得1.8分。 | 较健全 | 1.8 | 60% |
|  |  | B22管理制度执行有效性 | 有效 | 3 | 考核项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、工程结算等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。每一项赋予33%权重分。 | 根据查阅相关资料，项目实施与执行方面，工作人员职责履职到位，项目实施未出现与既定的目标内容发生偏离，执行方向一致，项目合同书、工程结算资料等档案齐全并装订成册；管理制度的实施与执行有效性较好，扣除50%权重分。依据指标评分规则，本项得1.5分。 | 一般 | 1.5 | 50% |
|  | B3项目管理（2分） | B31合同管理规范性 | 规范 | 2 | 考核项目各项合同的签订情况；评价项目各项合同履行情况。 | 项目合同是否依法签订、是否严格按照建设合同有关规定执行，每一项赋予50%权重分。 | 通过查看提供的资料，项目实施之前与施工单位签订《施工合同》,并按约定完成项目合同的内容，在执行合同中无发生相关纠纷。依据指标评分规则，本项得2分。 | 规范 | 2 | 100% |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 权重 | 指标解释 | 指标说明及评分规则 | 评价依据 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| B过程（20分） | B4项目自评（3分） | B41自评真实合理性 | 合理 | 3 | 考核项目单位的自评报告是否真实合理。 | 对项目的基本情况、项目实施管理情况、设置项目任务目标指标情况、主要经验做法、存在问题和建议的真实合理进行评价，全部符合要求得满分，每缺失一项扣除20%的分值。 | 通过与项目负责人访谈了解得知，项目单位未对“五道五治”项目工程建设资金进行自评工作，依据评分规则，本项不得分。 | 未自评 | 0 | 0% |
| C产出（30分） | C1产出数量（12分） | C11培土路肩完成率 | 100% | 3 | 考核培土路肩项目建设是否按照规定要求实施完成。 | 培土路肩完成率=项目实际建设完成/计划完成*100%。培土路肩完成率≥100%,计3分，每降低25%，扣1分，0分为限。 | 根据五道五治公路工程现场签证单及工程结算审核表得知，培土路肩完成率=44782/45800*100%=97.77%，完成率97.77%，适当扣除10%权重分，依据指标评分规则，本项得2.7分。 | 97.77% | 2.7 | 90% |
|  |  | C12水稳料填补坑槽完成率 | 100% | 3 | 考核水稳料填补坑槽项目建设是否按照规定要求实施完成。 | 水稳料填补坑槽完成率=项目实际建设完成/计划完成*100%。水稳料填补坑槽完成率≥100%,计3分，每降低25%，扣1分，0分为限。 | 根据五道五治公路工程现场签证单及工程结算审核表得知，工程已按照计划工程量全部完成，完成率100%，依据指标评分规则，本项得3分。 | 100% | 3 | 100% |
|  |  | C13水车洒水养护完成率 | 100% | 3 | 考核水车洒水养护项目建设是否按照规定要求实施完成。 | 水车洒水养护完成率=项目实际完成/计划完成*100%。水车洒水养护完成率≥100%,计3分，每降低25%，扣1，0分为限分。 | 根据五道五治公路工程现场签证单及工程结算审核表得知，水车洒水养护实际完成数按照计划工程量完工，依据指标评分规则，本项得3分。 | 100% | 3 | 100% |
|  |  | C14安防工程完成率 | 100% | 3 | 考核安防工程项目建设是否按照规定要求实施完成。 | 安防工程完成率=项目实际建设完成/计划完成*100%。安防工程完成率≥100%,计3分，每降低25%，扣1分，0分为限。 | 根据五道五治公路工程现场签证单及工程结算审核表得知，安防工程根据路段的实际需求进行了整修、更换及安装，依据指标评分规则，本项得3分。 | 100% | 3 | 100% |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 权重 | 指标解释 | 指标说明及评分规则 | 评价依据 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| C产出（30分） | C2产出质量（6分） | C21验收合格率 | 100% | 6 | 考核实施及建设是否按照预算目标要求达到计划规定标准。 | 验收合格率=项目实际验收/计划验收*100%。验收合格率≥100%，计6分，每降低25%，扣1分。 | 根据《黎城县“五道五治”行动实施方案》的通知，五道五治2017年3月6日-2017年3月10日进行检查验收，对各乡镇和各部门道路沿线综合整治工作进行严格的考核验收，验收采取统一制定标准、统一抽调人员、统一现场公开抽签决定验收道路的方式进行，但针对本次五道五治公路工程，在搜集资料的过程中，评价小组未发现验收报告，依据评分规则，本项得0分。 | 未验收 | 0 | 0% |
|  | C3产出时效（6分） | C31完工及时性 | 及时 | 6 | 考核项目建设及实施是否按时完工 | 项目工程建设是否按时完工，每推迟一个月扣5%分值，0分为限。 | 根据《黎城县“五道五治”行动实施方案》，要求全县“五道五治”行动从2016年12月1日起至2017年3月31日止期间进行实施，因冬季不能施工的整治任务，要在5月底前完成，通过查阅相关资料，实际开工时间：2016年11月，实际完工时间2017年5月24日，所有线路均按照合同规定的期限按时完工，依据指标评分规则，本项得6分。 | 及时 | 6 | 100% |
|  | C4产出成本（6分） | C41成本节约率 | 节约 | 6 | 考核项目完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。 | 根据查阅的资料，五道五治公路工程建设均进行第三方机构工程审计，并出具工程结算审核报告，五道五治公路工程预算金额1230822.60元，结算金额1209162.00元，单个项目的成本都控制在预算的范围内，依据指标评分规则，本项得6分。 | 节约 | 6 | 100% |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 权重 | 指标解释 | 指标说明及评分规则 | 评价依据 | 业绩值 | 得分 | 得分率 |
| D效益（30分） | D1社会效益（14分） | D11环境改善情况 | 改善 | 7 | 考核项目的完成对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 项目实施后社会效益是否显著，包括改善农村交通出行条件，道路整洁度等方面考察环境改善情况，按权重得分。 | 通过项目的实施，将路面不平整，有坑槽的地方进行修补，使得道路平整，整洁，改善了交通出行的条件，确保行车安全畅通，依据评分规则，本项得7分。 | 改善 | 7 | 100% |
|  |  | D12公路安全水平 | 提升 | 7 |  | 通过“五道五治”项目工程建设，对改善沿线的交通条件发挥了重要的作用，将存在危险的乡村道进行建设，解除、降低交通事故，按权重得分。 | 通过五道五治公路工程建设，对黎城县区域内的道路破损路面且原路缺少安保设施，存在一定的安全隐患，严重影响沿线居民的出行的道路进行整修和完善，使得农村公路的安全水平有效提升。依据评分细则，该项指标得满分。 | 提升 | 7 | 100% |
|  | D2可持续影响（6分） | D21道路养护管理情况 | 达标 | 6 | 考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目建设完成后用以反映和考核项目养护管理情况，建立农村道路养护管理相关制度，配备养护人员和配套设施，制度完善且配备人员、设施的得满分，未制定不得分。 | 针对五道五治公路工程建设项目，道路沿线阶段性整治只起到治标作用，建立长效的治理管护机制才是治本之策，因此必须建立机构健全、职责清晰、人员到位、经费保障、制度完善等的长效管护机制，在搜集资料的过程中，评价小组未发现有相关的养护制度，依据评分细则，该项指标得0分。 | 不达标 | 0 | 0% |
|  | D3服务对象满意度（10分 ） | D31周边群众满意度 | ≥95% | 10 | 考核项目实施对象的满意程度。 | 群众对农村公路建设满意度，满意度≥95%，得10分；90%≤满意度<95%，得8分；80%≤满意度<90%，得6分；70%≤满意度<80%，得4分；60%≤满意度<70%，得2分；满意度<60%，不得分。 | 结合调查问卷，周边群众满意度=45/50*100%=90%，根据指标评分规则，本项得8分。 | 90% | 8 | 80% |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 75 | 75% |

附件2：调查问卷统计表

五道五治项目工程建设资金问卷统计表

| 序号 | 第一题 |  | 第二题 |  | 第三题 |  | 第四题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 了解 | 不了解 | 满意 | 不满意 | 有提升 | 无提升 | 有 | 没有 |
| 1 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 2 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 3 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 4 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |
| 5 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 6 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 7 | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |
| 8 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 9 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 10 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |
| 11 | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |
| 12 | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |
| 13 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 14 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 15 | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |
| 16 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 17 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |
| 18 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 19 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 20 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 21 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 22 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 23 | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |
| 24 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 25 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 26 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 27 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 28 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |
| 29 | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |
| 30 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 31 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 32 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 33 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 34 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 35 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |
| 36 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 37 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |
| 38 | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |
| 39 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 40 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 41 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 42 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 43 | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |
| 44 | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |
| 45 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 46 | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |
| 47 |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |
| 48 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 49 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 50 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |
| 合计 | 47 | 3 | 45 | 5 | 44 | 6 | 45 | 5 |
| 百分比 | 94% | 6% | 90% | 10% | 88% | 12% | 90% | 10% |

满意度调查分析表

“五道五治”项目工程建设资金满意度调查分析报告

- 调查对象与调查内容

（一）调查对象

本次调查对象为“五道五治”项目工程建设项目受益群众。

（二）调查内容

1、您是否了解“五道五治”项目工程建设?

2、您对“五道五治”项目工程建设的实施效果总体评价如何？

3、您认为通过“五道五治”项目工程建设,城乡面貌有变化吗?

4、您认为正在开展的“五道五治”项目工程建设有没有提高公路安全水平？

5、您对“五道五治”项目工程建设资金工作中有什么意见或建议？

二、调查方法与调查方式

(一)调查方法

针对上述问卷问题的调查对象开展问卷调查，在抽样调查全面开展之前，先对部分样本问卷进行论证，依据论证结果对问卷和抽样方式进行修改和调整，以保证调研切合实际，顺利进行。

(二)调查方式

本次问卷对所有被调查者采取现场发放纸质问卷的形式进行，共对受益对象发放50份问卷，最终收回有效问卷50份。

(三)问卷的发放及回收

评价组安排专业调查人员，组织安排问卷调查工作。在此过程中，将维持良好的问卷作答环境，保证调研的科学性和严谨性。

(四)调研安排

根据项目进度安排，评价组于2021月10月19日至2021年10月20日对调查对象开展问卷调查并回收分析。

三、调查问卷分析

1、您是否了解“五道五治”项目工程建设?

调查结果具体情况如表3-1和图3-1所示：

表3-1

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| 了解 | 47 |
| 不了解 | 3 |

图3-1

2、您对“五道五治”项目工程建设的实施效果总体评价如何？

调查结果具体情况如表3-2和图3-2所示：

表3-2

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| 满意 | 45 |
| 不满意 | 5 |

图3-2

3、您认为通过“五道五治”项目工程建设,城乡面貌有变化吗?

调查结果具体情况如表3-3和图3-3所示：

表3-3

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| 有变化 | 44 |
| 无变化 | 6 |

图3-3

4、您认为正在开展的“五道五治”项目工程建设有没有提高公路安全水平？

调查结果具体情况如表3-4和图3-4所示：

表3-4

| 选项 | 回复情况 |
| --- | --- |
| 满意 | 45 |
| 不满意 | 5 |

图3-4

附件3：基础信息表

| 五道五治公路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 地点 | 工程内容 | 预算金额 | 审定数量 | 审定金额 | 施工单位 |
| 1 | 2016.11.01-2016.11.20 | 赵程线K0+000--K4+500段 | 培土路肩4500平方米、水车洒水养护4台班 | 91600 | 培土路肩4420平方米、水车洒水养护4台班 | 90000 | 黎城县昌盛公路建养有限公司 |
| 2 | 2016.11.04-2016.11.23 | 西五线K12+500--K14+200段 | 培土路肩1700平方米、水稳料填补坑槽1981平方米 | 97392 | 培土路肩1618.4平方米、水稳料填补坑槽1981平方米 | 95760 | 黎城县昌盛公路建养有限公司 |
| 3 | 2016.12.25-2017.01.13 | 赵程线K4+500--K6+000段 | 培土路肩1500平方米、水稳料填补坑槽1886平方米 | 90352 | 培土路肩1415.2平方米、水稳料填补坑槽1886平方米 | 88656 | 黎城县昌盛公路建养有限公司 |
| 4 | 2017.02.27-2017.03.18 | 赵程线K6+000--K10+000段 | 培土路肩4000平方米、水车洒水养护4台班 | 81600 | 培土路肩3920平方米、水车洒水养护4台班 | 80000 | 黎城县昌盛公路建养有限公司 |
| 5 | 2017.03.01-2017.03.20 | 黎阳线K3+000--K6+700段 | 培土路肩3700平方米、水稳料填补坑槽588平方米 | 92816 | 培土路肩3608.8平方米、水稳料填补坑槽588平方米 | 90992 | 黎城县昌盛公路建养有限公司 |
| 序号 | 日期 | 地点 | 工程内容 | 预算金额 | 审定数量 | 审定金额 | 施工单位 |
| 6 | 2017.03.05-2017.03.24 | 石段线K0+000--K3+000段 | 培土路肩3000平方米、水稳料填补坑槽767平方米 | 84544 | 培土路肩2924.8平方米、水稳料填补坑槽767平方米 | 83040 | 黎城县昌盛公路建养有限公司 |
| 7 | 2017.03.05-2017.03.24 | 西五线K0+000--K4+500段 | 培土路肩4500平方米、水车洒水去尘4.5台班 | 91800 | 培土路肩4410平方米、 水车洒水去尘4.5台班 | 90000 | 黎城县昌盛公路建养有限公司 |
| 8 | 2017.03.05-2017.03.24 | 峪东线K0+000--K4+000段 | 培土路肩4000平方米、水稳料填补坑槽320平方米 | 90240 | 培土路肩3932.80平方米、水稳料填补坑槽320平方米 | 88896 | 黎城县昌盛公路建养有限公司 |
| 9 | 2017.03.25-2017.04.13 | 黎阳线K7+500--K12+200段 | 培土路肩4700平方米、水稳料填补坑槽181平方米 | 99792 | 培土路肩4626.4平方米、 水稳料填补坑槽181平方米 | 98320 | 黎城县昌盛公路建养有限公司 |
| 10 | 2017.04.01-2017.04.20 | 峪东线K4+000--K8+000段 | 培土路肩4000平方米、水车洒水养护4台班 | 81600 | 培土路肩3920平方米、水车洒水养护4台班 | 80000 | 黎城县昌盛公路建养有限公司 |
| 11 | 2017.04.03-2017.04.22 | 西五线K4+500--K8+500段 | 培土路肩4000平方米、水车洒水去尘4台班 | 81600 | 培土路肩3920平方米、水车洒水去尘4台班 | 80000 | 黎城县昌盛公路建养有限公司 |
| 序号 | 日期 | 地点 | 工程内容 | 预算金额 | 审定数量 | 审定金额 | 施工单位 |
| 12 | 2017.04.15-2017.05.04 | 黎阳线、石段线、 三茅线、东清线（安防工程） | 维修限高架17次、安装道路标准牌32块、安装铸铁减速带30.6米、安装波形护栏60米、C25水泥砼1.2立方米、更换限高架横岗2块 | 97598.6 | 维修限高架17次、安装道路标准牌32块、安装铸铁减速带30.6米、安装波形护栏60米、C25水泥砼1.2立方米、更换限高架横岗2块 | 96298 | 黎城县昌盛公路 建养有限公司 |
| 13 | 2017.04.25-2017.05.14 | 峪东线K8+000--K10+200段 | 培土路肩2200平方米、 水稳料填补坑槽759平方米 | 68288 | 培土路肩2145.6平方米、 水稳料填补坑槽759平方米 | 67200 | 黎城县昌盛公路 建养有限公司 |
| 14 | 2017.05.05-2017.05.24 | 西五线K8+500--K12+500段 | 培土路肩4000平方米、 水车洒水去尘4台班 | 81600 | 培土路肩3920平方米、 水车洒水去尘4台班 | 80000 | 黎城县昌盛公路 建养有限公司 |
|  | 合计 |  |  | 1230822.60 |  | 1209162.00 |  |

“五道五治”项目工程建设资金

绩效评价工作方案

**********

二〇二一年十月

目录

一、 项目概况	- 51 -

（一） 项目背景及目的	- 51 -

（二） 项目立项依据	- 52 -

（三）项目预算及资金来源	- 52 -

（四） 项目计划实施内容	- 52 -

（五） 项目的组织和管理	- 53 -

（六） 利益相关方	- 54 -

（七） 项目绩效目标	- 54 -

二、 评价思路及过程	- 55 -

（一） 评价的目的和依据	- 55 -

（二）评价的对象和范围	- 56 -

（三）评价时段的确定	- 56 -

（四）评价原则	- 56 -

（五）评价标准	- 57 -

（六）评价方法及等级	- 57 -

三、绩效评价指标体系	- 58 -

（一）指标体系设计的总体思路	- 58 -

（二）指标体系	- 59 -

四、资金使用情况调查方案	- 65 -

（一） 检查对象	- 65 -

（二） 检查内容	- 65 -

五、社会调查方案	- 66 -

（一）问卷调查方案	- 66 -

（二）访谈工作方案	- 66 -

六、评价的组织实施	- 67 -

七、评价时间及主要工作进度安排	- 67 -

八、数据收集方法	- 68 -

附件1 调查问卷	- 69 -

# “五道五治”项目工程建设资金

# 绩效评价工作方案

为深入贯彻落实《长治市全面实施预算绩效管理工作方案》（长发【2020】5号），提高财政资源配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,根据《预算法》有关规定，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）、《长治市全面实施预算绩效管理实施细则》（长财绩效【2020】3号）、《长治市关于规范中介机构参与预算绩效评价工作管理办法》（长财绩效【2019】10号）要求，和长治市黎城县财政局对2021年项目绩效评价工作安排。受长治市黎城县财政局委托，**********作为第三方社会评价机构对“五道五治”项目工程建设资金使用情况进行绩效评价服务。为保证评价工作的客观性、公正性、规范性，特制定本方案。

- 项目概况

- 项目背景及目的

城乡道路沿线环境是一个城市文明程度的重要体现。目前，长治市部分城乡道路沿线环境问题突出，加强道路沿线环境治理刻不容缓。开展“五道五治”行动，是市委、市政府解决城乡道路沿线环境问题、加强公路沿线环境治理、改善城乡面貌的重大举措，更是树立长治美好形象、惠及全市民生福祉的一项重要行动。

为了全面贯彻落实市委、市政府“五道五治”会议精神，搞好黎城县城乡道路及县城、农村环境卫生秩序整治工作，全面改善城乡面貌，县委、县政府研究决定，从2016年12月1日开始至2017年3月31日，在全县范围内的国道、省道、县道、乡道、村道沿线开展治违、治乱、治污、治路、治理行动。

- 项目立项依据

《长治市农村公路“五项整治”行动实施方案》；

关于印发《黎城县“五道五治”行动实施方案》的通知（黎办发[2016]65号）；

（三）项目预算及资金来源

“五道五治”项目工程建设资金由县级财政拨付预算资金120万元。

- 项目计划实施内容

1、项目的实施范围：“五道五治”项目工程建设资金由县级拨付预算资金120万元的使用情况。

2、项目的实施内容：“五道五治”项目工程建设

（1）赵程线K0+000--K4+500段，人工配合机械培土路肩4500平方米、水车洒水养护4台班；

（2）赵程线K4+500--K6+000段，人工配合机械培土路肩1500平方米、水稳料填补坑槽1886平方米；

（3）赵程线K6+000--K10+000段，人工配合机械培土路肩4000平方米、水车洒水养护4台班；

（4）西五线K0+000--K4+500段，人工配合机械培土路肩4500平方米、水车洒水去尘4.5台班；

（5）西五线K4+500--K8+500段，人工配合机械培土路肩4000平方米、水车洒水去尘4台班；

（6）西五线K8+500--K12+500段，人工配合机械培土路肩4000平方米、水车洒水去尘4台班；

（7）西五线K12+500--K14+200段，人工配合机械培土路肩1700平方米、水稳料填补坑槽1981平方米；

（8）黎阳线K3+000--K6+700段，人工配合机械培土路肩3700平方米、水稳料填补坑槽588平方米；

（9）黎阳线K7+500--K12+200段，人工配合机械培土路肩4700平方米、水稳料填补坑槽181平方米；

（10）石段线K0+000--K3+000段，人工配合机械培土路肩3000平方米、水稳料填补坑槽767平方米；

（11）峪东线K0+000--K4+000段，人工配合机械培土路肩4000平方米、水稳料填补坑槽320平方米；

（12）峪东线K4+000--K8+000段，人工配合机械培土路肩4000平方米、水车洒水养护4台班；

（13）峪东线K8+000--K10+200段，人工配合机械培土路肩2200平方米、水稳料填补坑槽759平方米；

（14）黎阳线、石段线、三茅线、东清线（安防工程），维修限高架17次、安装道路标准牌32块、安装铸铁减速带30.6米、安装波形护栏60米、C25水泥砼1.2立方米、更换限高架横岗2块。

- 项目的组织和管理

为确保黎城县“五道五治”工作的顺利推进，县委、县政府成立“五道五治”专项整治工作领导组。

领导组下设七个小组：宣传报道组、综合督导组、督查问责组、乡村整治督导组、国道整治督导组、县城整治督导组、领导组办公室。

- 宣传报道组：负责全县“五道五治”行动的舆论宣传报道工作；

- 综合督导组：负责全县“五道五治”行动全面督促检查指导工作，及时反馈指出工作中存在的问题；

- 督查问责组：负责督促检查全县“五道五治”工作落实情况；

- 乡村整治督导组：负责“五道五治”行动中县乡村道路及其他各项整治工作；

- 国道整治督导组：负责国道沿线“五道五治”相关整治工作；

- 县城整治督导组：负责县城规划区范围内“五道五治”相关整治工作；

- 领导组办公室：负责上级部门和县领导部署工作的布置安排、组织协调工作。

- 利益相关方

本次项目涉及的利益相关方

- 项目资金监督部门：长治市黎城县财政局

- 项目主管部门：黎城县交通运输局

- 项目实施部门：黎城县昌盛公路建养有限公司

- 项目利益者：全县人民群众

- 项目绩效目标

项目总目标：

通过“五道五治”项目工程建设的实施，全面改善城乡道路及县城面貌，提升城市品质，实现“交通通畅、整洁有序、生态优美、出行安全”的目标。

项目阶段性目标:

- 按照项目施工计划合同，2016年11月至2017年5月期间完成对赵程线K0+000--K4+500段、K4+500--K6+000段、K6+000--K10+000段；西五线K0+000--K4+500段、K4+500--K8+500段、K8+500--K12+500段、K12+500--K14+200段；黎阳线K3+000--K6+700段、K7+500--K12+200段；石段线K0+000--K3+000段、峪东线K0+000--K4+000段、K4+000--K8+000段、K8+000--K10+200段公路路肩整修和清理、坑槽填补、水车洒水养护工程；

（2）2017年4月15日至2017年5月4日期间完成对黎阳线、石段线、三茅线、东清线4条公路的安防工程，其中：维修限高架17次、安装道路标准牌32块、安装铸铁减速带30.6米、安装波形护栏60米、C25水泥砼1.2立方米、更换限高架横岗2块。

（3）“五道五治”公路工程完工后，验收合格率达100%。

（4）可持续影响：通过项目的实施，建立长效管护机制，解决城乡道路沿线环境问题、加强公路沿线环境治理、改善城乡面貌。

- 评价思路及过程

- 评价的目的和依据

1、评价目的

项目评价的目的在于，通过资料收集、问卷调查、数据分析等形式，了解项目执行过程，分析资金管理及项目实施过程中存在的问题，总结项目执行过程中的经验和做法，对绩效目标进行客观公正的评价，优化资源配置，合理使用预算资金，为优化财政支出结构提供决策参考和依据，从而提高财政资金使用效益。

- 评价依据

（1）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）；

（2）《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发【2018】39号）；

（3）《长治市全面实施预算绩效管理实施细则》（长财绩效【2020】3号）；

（4）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）；

（5）山西省财政厅《省级项目支出绩效管理办法》（晋财绩【2020】17号）；

（6）关于印发《黎城县“五道五治”行动实施方案》的通知（黎办发【2016】65号） ；

（7）其他相关的法律、法规制度；

（二）评价的对象和范围

此次评价的对象是黎城县“五道五治”项目工程建设资金项目，评价范围是2020年“五道五治”项目工程建设资金120万元。

（三）评价时段的确定

2020年项目资金的拨付及使用情况。

（四）评价原则

在实施评价过程中，本公司严格遵循以下评价原则：

1.科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和效益性，采用定量与定性相结合的方法，综合分析财政资金管理、使用、绩效等因素，科学设置评价指标体系，规范评价工作流程，确保绩效评价结果科学合理。

2.公平公正原则。遵循真实、客观、公正原则开展评价工作，评价过程公开透明，接受项目实施单位、委托单位和国家法律法规容许的其他单位和社会人士监督。

3.绩效相关原则。关注被评价项目目标的完成情况，恰当择取与被评价项目绩效目标相关的指标，使绩效评价结果能够清晰反映出绩效目标、重点工作的紧密对应关系。

（五）评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（六）评价方法及等级

本次绩效评价采用定性评价与定量评价相结合方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、现场核查为基础，综合应用对比分析、因素分析、专家评议、成本效益分析法、公众评判法等方法，从决策、过程、产出、效果四个维度对预算资金支出绩效情况进行综合评价。评价实行百分制，按照综合评分分级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（1）比较法。通过对绩效目标与实施效果、计划规划与完成情况的比较，分析绩效指标实现的程度。

（2）因素分析法。评价组通过采用因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（3）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（5）专家评议法。长治市黎城县财政局组织评审会议，成立评审专家小组，通过专家小组对项目实施方案及报告进行评审，分析方案及报告的合理性，对项目提出全方面综合意见。

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系设计的总体思路

预算绩效评价指标体系是评价主体把预算材料和信息转化为评价结果的关键渠道，通过各指标评价得分和权重，利用加权平均法得出项目的总得分，以此作为决策的参考。根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按照逻辑分析法设计，独立编制科学的指标体系。

“五道五治”项目工程建设资金评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效益，体现从决策、过程到产出、效益和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

决策指标设计思路，从以下两个方面来设计：一是项目立项规范性、充分性；二是绩效目标，用目标合理性、明确性指标来分析。

过程指标设计思路：根据资金流和业务流两条主线来设计财务管理、制度管理、项目实施管理、项目自评四类指标。好的决策和项目需要严谨的财务管理制度和项目实施制度来规范，因此设计资金使用情况、预算执行率、管理制度健全性、管理制度执行有效性、合同管理规范性、自评真实合理性等三级指标分别从资金管理、制度管理、项目管理、项目自评四个方面来分析项目在实施过程中的制度保障情况和执行情况。

项目绩效指标设计思路：根据绩效目标设计出项目产出、项目效果两类指标。产出指标的设计主要从项目产出进行分析；效益指标主要围绕社会效益、可持续影响和满意度三个方面来设计。

指标体系为评分所用，需要基础资料、问卷调查和访谈的支持。

基础资料是评价的重要数据来源，由被评价单位负责填报，被评价单位对数据的真实性负责。但基础资料必须经评价机构复核确认，为体现数据客观性，一般应以符合的资料作为数据源，而不能简单引用数据资料。体现了评价的客观性和科学性。为使工作方案表述清晰一致，各项指标定义、评价标准、评分细则一并归入指标体系“指标说明及评分规则”一栏中，在编制指标体系时，完整反映。

（二）指标体系

指标体系分为决策、过程、产出、效益四部分，围绕资金使用、资源配置、客观分析项目的产出和效益，体现从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑路径。

具体的指标体系如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 权重 | 指标解释 | 指标说明及评分规则 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（20分） | A1项目立项（10分） | A11立项依据 充分性 | 充分 | 5 | 考核项目立项是否有充分依据，符合国家、省、市、县的相关规定。 | 考核项目立项依据的充分性，项目是否符合部门职责及相关政策要求，有政府文件的支持，项目切实可以改善当地民生或促进经济发展。符合部门职责及相关政策要求，有政府文件的支持，项目切实可以改善当地民生或促进经济发展，计5分；符合部门职责及相关政策要求，但对改善民生作用不太显著的，计2.5分；两者均不满足的，不计分。 | 有关文件及政策 |
|  |  | A12立项依据规范性 | 规范 | 5 | 考核项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 考核项目是否经过集体决策，符合政府法律法规以及相关程序。完全符合，得5分；略有差异的，得2.5分；与政府法律法规以及相关程序有重大差异的，得0分。 | 有关文件及政策 |
|  | A2绩效目标（10分） | A21绩效目标合理性 | 合理 | 5 | 考核项目单位设定的项目任务目标合理情况。 | 考核项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每符合一项得权重分的33%。 | 项目任务情况及相关文件资料 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 明确 | 5 | 考核目标任务设定的指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目目标的明细化情况。 | 考核是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。每符合一项得权重分的33%。 | 项目任务情况及相关文件资料 |
| B过程（20分） | B1资金管理 （9分） | B11资金使用合规性 | 合规 | 3 | 考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 资金使用是否符合有关制度规定，分4项，包括项目立项程序及具体项目审批程序是否合规；是否符合国家财经法规以及相关资金管理办法的规定；资金使用是否符合项目预算批复及合同规定的用途（专款专用）；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项未达标扣25%的权重分，以0分为限。 | 财务凭证、资金支付审批资料 |
|  |  | B12资金到位率 | 100% | 3 | 考核实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率＝（实际到位资金/预算资金）*100%，100%＞资金到位率≥90%(3分)；90%＞资金到位率≥80%(2分)； 80%＞资金到位率≥60%(1分)；60%＞资金到位率≥0%（0分）。 | 预算文件、制度文件、账薄凭证 |
|  |  | B13预算执行率 | 100% | 3 | 考核项目预算资金是否按计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 项目资金支出情况，预算执行率=实际支出/实际到位*100%，100%为满分，每偏差1%扣2%的权重分，扣完为止。 | 预算文件、制度文件、账薄凭证 |
| B过程（20分） | B2制度管理（6分） | B21管理制度健全性 | 健全 | 3 | 考核项目实施单位的财务、业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 业务管理制度考核项目是否按照相关要求制定业务管理制度，且制度完善、合理的，计2分；否则计0分。财务制度考核项目是否按规定建立项目预算制度、财务收支制度、大额资金申报制度，共3项，每项有33%的权重分，缺乏一项制度扣33%的权重分，有一项制度存在重大缺陷扣15%的权重分。 | 制度性文件 |
|  |  | B22管理制度执行有效性 | 有效 | 3 | 考核项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目合同书、工程结算等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。每一项赋予33%权重分。 | 制度性文件、痕迹化资料 |
|  | B3项目管理（2分） | B31合同管理规范性 | 规范 | 2 | 考核项目各项合同的签订情况；评价项目各项合同履行情况。 | 项目合同是否依法签订、是否严格按照建设合同有关规定执行，每一项赋予50%权重分。 | 相关资料、基础数据表 |
|  | B4项目自评（3分） | B41自评真实合理性 | 合理 | 3 | 考核项目单位的自评报告是否真实合理。 | 对项目的基本情况、项目实施管理情况、设置项目任务目标指标情况、主要经验做法、存在问题和建议的真实合理进行评价，全部符合要求得满分，每缺失一项扣除20%的分值。 | 相关资料、基础数据表 |
| C产出（30分） | C1产出数量（12分） | C11培土路肩完成率 | 100% | 3 | 考核培土路肩项目建设是否按照规定要求实施完成。 | 培土路肩完成率=项目实际建设完成/计划完成*100%。培土路肩完成率≥100%,计3分，每降低25%，扣1分，0分为限。 | 相关资料、基础数据表 |
|  |  | C12水稳料填补坑槽完成率 | 100% | 3 | 考核水稳料填补坑槽项目建设是否按照规定要求实施完成。 | 水稳料填补坑槽完成率=项目实际建设完成/计划完成*100%。水稳料填补坑槽完成率≥100%,计3分，每降低25%，扣1分，0分为限。 | 相关资料、基础数据表 |
|  |  | C13水车洒水养护完成率 | 100% | 3 | 考核水车洒水养护项目建设是否按照规定要求实施完成。 | 水车洒水养护完成率=项目实际完成/计划完成*100%。水车洒水养护完成率≥100%,计3分，每降低25%，扣1，0分为限分。 | 相关资料、基础数据表 |
|  |  | C14安防工程完成率 | 100% | 3 | 考核安防工程项目建设是否按照规定要求实施完成。 | 安防工程完成率=项目实际建设完成/计划完成*100%。安防工程完成率≥100%,计3分，每降低25%，扣1分，0分为限。 | 相关资料、基础数据表 |
|  | C2产出质量（6分） | C21验收合格率 | 100% | 6 | 考核实施及建设是否按照预算目标要求达到计划规定标准。 | 验收合格率=项目实际验收/计划验收*100%。验收合格率≥100%，计6分，每降低25%，扣1分。 | 相关资料、基础数据表 |
|  | C3产出时效（6分） | C31完工及时性 | 及时 | 6 | 考核项目建设及实施是否按时完工。 | 项目工程建设是否按时完工，每推迟一个月扣5%分值，0分为限。 | 相关资料、基础数据表 |
|  | C4产出成本（6分） | C41成本节约率 | 节约 | 6 | 考核项目完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。 | 预算及审核等相关资料 |
| D效益（30分） | D1社会效益（14分） | D11环境改善情况 | 改善 | 7 | 考核项目的完成对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 项目实施后社会效益是否显著，包括改善农村交通出行条件，道路整洁度等方面考察环境改善情况，按权重得分。 | 基础资料、访谈 |
|  |  | D12公路安全水平 | 提升 | 7 |  | 通过“五道五治”项目工程建设，对改善沿线的交通条件发挥了重要的作用，将存在危险的乡村道进行建设，解除、降低交通事故，按权重得分。 | 基础资料、访谈 |
|  | D2可持续影响（6分） | D21道路养护管理情况 | 达标 | 6 | 考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 项目建设完成后用以反映和考核项目养护管理情况，建立农村道路养护管理相关制度，配备养护人员和配套设施，制度完善且配备人员、设施的得满分，未制定不得分。 | 基础资料、访谈 |
|  | D3服务对象满意度（10分） | D31周边群众满意度 | ≥95% | 10 | 考核项目实施对象的满意程度。 | 群众对农村公路建设满意度，满意度≥95%，得10分；90%≤满意度<95%，得8分；80%≤满意度<90%，得6分；70%≤满意度<80%，得4分；60%≤满意度<70%，得2分；满意度<60%，不得分。 | 调查问卷 |
| 合计 |  |  |  | 100 |  |  |  |

四、资金使用情况调查方案

为加强“五道五治”项目工程建设资金支出预算绩效管理，提升财政专项资金科学化、精细化水平，加快实现财政资金使用情况检查的专业化和规范化，提高财政资金使用效益，依据《长治市财政支出绩效评价管理暂行办法》，对“五道五治”项目工程建设资金展开资金合规性、效益性检查。

- 检查对象

本次检查对象为“五道五治”项目工程建设资金发放及使用单位。

- 检查内容

本次调查首先从预算主管部门入手，结合该项目资金设立的政策背景，深入了解预算主管部门对项目资金的管理、监督工作开展情况，以发现项目资金在管理层面存在的问题。其次，再从项目资金使用单位着手，全面审核资金使用单位资金使用情况，以发现项目资金在资金使用层面的违规问题。

1.项目的基本情况

包括项目名称、预算总额、财政已拨付金额、项目支出总额等。

2.项目申报立项审批情况

包括立项审批手续完备情况、申报依据、预算批复充分性等。

3.项目实施情况

包括项目资金申请等前期管理，项目选定、合同签订、进度、验收等实施管理。

4.资金使用情况

包括资金到位情况、到位及时性、资金拨付审批合规情况、是否存在截留挪用财政资金的情况等。

5.内控机制情况

包括财务管理、项目管理等制度健全情况，是否专账核算、严格按照管理制度执行情况等。

五、社会调查方案

（一）问卷调查方案

为客观测定专项资金的社会效果，依据公共支出为社会服务的原理，引入“受益对象满意度”指标，对受益对象展开满意度调查。

1、调研对象

本次调研的对象为项目资金所涉及的黎城县交通运输局、黎城县昌盛公路建养有限公司及周边群众。

2、调研内容

（1）对“五道五治”项目工程建设资金的满意度，包括对项目总体规划、项目资金拨付、项目实施情况、项目实施主体单位等方面的满意度等。

（2）对“五道五治”项目工程建设资金的意见和建议，通过开放式问答收集。

3、问卷的发放与回收

问卷调查采用向受益对象随机发放的形式对项目资金所涉及的黎城县交通运输局、黎城县昌盛公路建养有限公司及受益对象发放，计划发放问卷50份，根据问卷调查结果作为“受益对象满意度”的结果。

（二）访谈工作方案

本次绩效评价旨在通过访谈评估公共资金使用的效率和效益，发现“五道五治”项目工程建设资金建设资金使用和管理中的问题，进而为“五道五治”项目工程建设资金建设的发展建言献策。

1、访谈对象

包括黎城县交通运输局、黎城县昌盛公路建养有限公司及财务负责人及具体承办人员等。

2、访谈内容

对“五道五治”项目工程建设资金在管理方面的实际情况、经验、困难及建议；在政策支持、监督、资金等方面的实际情况、经验、困难及建议；项目实施方面存在问题和建议。

3、访谈类型与访谈方式

（1）访谈类型：标准化访谈

（2）访谈实施方式

对于黎城县交通运输局、黎城县昌盛公路建养有限公司及财务负责人及具体承办人员等，我们采用座谈方式开展访谈。访谈正式开展前，会先将访谈记录发给访谈对象。

六、评价的组织实施

1、本次绩效评价由**********负责实施。

2、评价组成员

总负责人：张翠兰

组    长：王晓丽

成    员：张豪云、宋淑芬、魏爱力、常雅心

组织协调:长治市黎城县财政局

七、评价时间及主要工作进度安排

1、项目启动从2021年9月26日开始。

2、根据项目特点和实际情况，召开项目绩效评价工作组会议，传达黎城县财政局有关的文件精神和具体工作要求，对“五道五治”项目工程建设资金进行讨论，起草工作组意见，形成工作方案，提交黎城县财政局。

3、组织绩效评价，了解该项目资金在一定期限所要达到的预期效果，包括项目管理、产出、社会效益和社会影响程度，组织项目绩效评价方案的实施。

4、工作进度及时间安排、实施步骤：

（1）2021年9月26日--2021年9月30日通过询问、核对、检查等方式进行调查，了解项目的具体情况，收集绩效评价业务需要的基础资料；

（2）2021年10月1日--2021年10月15日对项目进行实地调查，全面了解项目的具体内容和工作方案，采用适当的评价方法，就项目性能、作用、效果等做深入了解，并组织开展问卷、访谈等社会调查，得出较为合理的绩效评价结果；

（3）2021年10月16日----2021年10月20日前项目组成员对评价单位的数据进行汇总和分析，提交绩效评价报告初稿；

（4）2021年10月21日----2021年10月26日前出具正式绩效评价报告。

八、数据收集方法

1、资料收集与数据填报

被评价单位按要求准备并提供评价资料。经我们对评价资料整理后，由被评价单位进一步补充完善相关评价资料。数据由被评价单位统计和填报，由被评价单位单位负责人确认无误后，作为此次绩效评价的数据来源。

2、案卷研究

通过对被评价单位提供相关资料进行认真细致的案卷研究，作为对照绩效评价标准评分的重要依据。

3、实地调研

实地调研是指通过询问、核对、勘查、检查等方法进行调查，获取绩效评价业务需要的基础资料。项目小组通过对项目产出的质量、数量等进行查验，对产出的效果进行了解。

# 附件1 调查问卷

# 附件1：调查问卷

# “五道五治”项目工程建设资金

# 满意度调查表

您好！感谢您对我们的支持！为强化长治市黎城县财政局的支出责任意识，督促长治市黎城县财政局树立绩效观念，进一步改善和加强财政支出绩效管理，不断提高财政资金管理水平，我们正对“五道五治”项目工程建设资金情况实施绩效评价。我们开展此次问卷调查，需要向您了解您对该项目的满意程度。此次调查由长治市黎城县财政局委托**********专人负责，您回答的问题均予以保密，恳请您参与此次调查！谢谢您的合作！祝您健康愉快！

项目名称：“五道五治”项目工程建设资金

1、您是否了解“五道五治”项目工程建设?

A了解             B 不了解

2、您对“五道五治”项目工程建设的实施效果总体评价如何？

A满意             B  不满意

3、您认为通过“五道五治”项目工程建设,城乡面貌有变化吗?

A有提升    B无提升

4、您认为正在开展的“五道五治”项目工程建设有没有提高公路安全水平？

A有              B没有

5、您对“五道五治”项目工程建设资金工作中有什么意见或建议？