太行一号旅游公路北泉寨至后家滩

段工程永久使用林地植被恢复费

绩效评价报告

长治**会计师事务所有限公司

二〇二一年八月

主管部门：黎城县交通局

实施单位：黎城县交通局

委托单位：黎城县财政局

评价机构：长治**会计师事务所有限公司

# 摘  要

太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程为中华太行大峡谷旅游公路的第一段（即起点路段），北泉寨村（-与G309中华太行大峡谷旅游公路（黎城~后家滩）工程 线相交处）至后家滩（黎城县交界处）段，该公路现状为县道黎城〜阳高线，黎城境内路线全长为18.201km，四级公路技术标准，路面宽度为4〜5m,路面破损严重且部分路段技术指标较低，整体服务水平偏低，并存在一定的安全隐患，达不到经济便捷舒适的行车要求，也制约了周边旅游资源的开发建设和沿线群众的脱贫致富工作。林地植被恢复费是工程前期的一项重要内容，通过第三方对施工路线林地占用情况进行实地测量，依据国家标准测算出占用费，经省厅批准后，缴纳该费用。太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程林地占用恢复费为70.055万元，已全部到位并缴纳至省林业草原局。

该项目得87分，依据评分标准，该项目评价等级为“良”

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 得分 | 11.00 | 22.00 | 26.00 | 28.00 | 87.00 |
| 得分率 | 73.33% | 88.00% | 86.66% | 93.33% | 87.00% |

经评价，该项目存在以下问题：未按规定申报绩效目标，也未对项目进行自评；未制定针对项目的实施方案；林地恢复费缴纳时间延迟，缴纳时间延迟了10个月，不能及时跟进项目进度。

针对问题提出以下建议：补充申报绩效目标，组织项目自评；制定详细的工作计划实施方案；严格按照相关规定执行林地恢复费缴纳制度。

目  录

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目背景和概况	- 1 -

（二）项目立项依据	- 3 -

（三）项目预算及资金使用	- 3 -

（四）项目实施内容	- 4 -

（五）项目组织机构	- 6 -

（六）项目绩效目标	- 6 -

二、评价结论	- 7 -

三、绩效指标分析	- 7 -

（一）项目决策指标分析	- 7 -

（二）项目过程指标分析	- 9 -

（三）项目产出指标分析	- 12 -

（四）项目效益指标分析	- 13 -

四、主要经验做法	- 17 -

五、存在的问题及原因分析	- 17 -

六、有关建议	- 18 -

七、其他需说明的问题	- 19 -

附件1：绩效评价工作情况	- 21 -

附件2：指标评分表	- 25 -

附件3：问卷分析	- 29 -

附件4：访谈报告	- 36 -

前  言

为进一步提高太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程永久使用林地植被恢复费的管理工作，提升财政管理科学化、规范化、精细化水平，充分发挥财政资金的作用，确保用于本项目的资金投入能充分发挥效用。受黎城县财政局的委托，长治**会计师事务所有限公司承担了太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程永久使用林地植被恢复费的绩效评价工作。

根据绩效评价的基本原理、原则以及该项目的特点，结合项目绩效目标，项目组独立研制了指标体系。从决策、过程、产出和效益等方面，运用因素分析法、社会调查法等方法，通过基础数据填报、访谈工作人员等方式，综合考察该项目的实施情况以及效益，总结经验做法，提出意见建议，最终形成了太行一号旅游公路北泉寨至后家滩

段工程永久使用林地植被恢复费的绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目背景和概况

黎城县是太行革命老区，地处太行山区中南部，长治市东北部。东临河北省涉县，南接长治市黎城县、潞城市，西连长治襄垣县、武乡县，北通晋中市左权县，位于晋冀豫三省交界，素有“三省通衢”之称，地理坐标为东经113°15′-113°35′，北纬36°23′-36°53′，南北长53.7公里，东西宽32公里，总面积1166平方公里，现辖5镇4乡255个行政村（居委会），总人口15.96万人，县人民政府驻地为黎侯镇。

太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程地处山西省长治市，位于山西省东南部，太行山东南部，风景秀丽，历史悠久，物华天宝，人杰地灵，境内旅游资源非常丰富。尤其是位于长治市东部的南太行山区，地貌类型属喀斯特大起伏中山，山体岩性以奥陶灰岩为主，山体受燕山造山运动和喜马拉雅运动的双重影响，加上亿万年水动力及重力等综合作用，造就出多处陡山奇石，绝壁千仞，地势十分险峻；更因上党地区小气候影响下年降水量较大，使得这块宝地上河流遍地，山水如画。从北向南大自然依次勾勒出了位于黎城、武乡境内的黄崖洞风景区、板山风景区、广志山风景区和位于黎城境内的太行水乡风景区、通天峡风景区、天脊山风景区、神龙湾风景区、龙滤山风景区，以及位于壶关境内的王莽峡风景区、羊肠坂风景区、五指峡风景区、红豆峡风景区、八泉峡风景区、青龙峡风景区、万佛山风景区等中外著名风景名胜区。

长治市为整合南部太行山区旅游资源，改善连接太行大峡谷各景区的交通条件, 由长治市交通运输局组织专家论证规划，修建一条纵贯黎城、黎城、壶关的中华太行大峡谷旅游公路，该方案起于黎城县城，与G309线、G207线连接后，北上可沿G207线直达广志山、黄崖洞和板山等风景区，南下可经太行水乡、天脊山、神龙湾、龙滤山到达太行山大峡谷。具体走向为：由黎城县城先向东行，利用县道黎阳线，至黎城县阳高乡后，西行省道河潞线可至太行水乡；从阳高乡利用省道河潞线东行至侯壁后南转，利用县道侯石线行至虹梯关，再利用县道河张线可到达通天峡风景区；从虹梯关南行至天池岭，利用天羊线行至羊老岩可至天脊山风景区；利用侯石线南行至石窟滩可到达神龙湾风景区；沿侯石线南下至不峡关，利用县道花壶线东行可到达龙滤山风景区；沿玉峡关西行至三叉口，利用新修道路可到达壶关太行山大峡谷风景区。该方案全长约135km,实施后可有效连接太行屋脊红色旅游区 和中华太行大峡谷风景名胜区，使两大风景区内的所有景点串联起来。

本工程为中华太行大峡谷旅游公路的第一段（即起点路段），北泉寨村（-与G309中华太行大峡谷旅游公路（黎城~后家滩）工程 线相交处）至后家滩（黎城县交界处）段，该公路现状为县道黎城〜阳高线，黎城 境内路线全长为18.201km，四级公路技术标准，路面宽度为4〜5m,路面破损严重且部分路段技术指标较低，整体服务水平偏低，并存在一定的安全隐患，达不到经济便捷舒适的行车要求，也制约了周边旅游资源的开发建设和沿线群众的脱贫致富工作。

- 项目立项依据

（1）《山西省农村旅游公路建设规划》（2016-2020年）；

（2）《中华太行大峡谷旅游公路规划》；

（3）《山西省黎城县旅游总体规划》（2013-2025）；

（4）长治市旅游公路建设“十三五"规划；

（5）黎城县规划中心关于中华太行大峡谷旅游公路（黎城~后家滩）工程的规划选址意见。

（三）项目预算及资金使用

1、项目预算及资金来源

该项目由县交通局委托第三方公司对在施工前，根据项目的施工图纸、实施方案、平面布局图相关批文等相关文件，经过野外调查，实地测量，根据国家现行规定计算出植被恢复费700550.00元，交通局将书面报告报送至省林业厅，在得到批复后，向县财政提出资金请示。根据黎财预〔2020〕441号文件，县财政局于2020年8月5日将该笔资金下拨至交通局。

| 地类 | 面积 | 是否城市规划区 | 森林类别及面积 |  |  | 征收标准 | 森林植被恢复费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公益林地 | 商品林地 | 面积 |  |  |
| 乔木林地 | 5.3923 | 否 | 地方其他公益林地 |  | 1.9711 | 100000 | 197110 |
|  |  | 否 | 国家二级公益林地 |  | 0.2387 | 200000 | 47740 |
|  |  | 否 |  | 一般商品林地 | 0.7025 | 200000 | 140500 |
|  |  | 否 |  | 一般商品林地 | 2.4800 | 100000 | 248000 |
| 未成林造林地 | 1.0136 | 否 | 地方其他公益林地 |  | 1.0136 | 60000 | 60816 |
| 宜林地 | 0.2128 | 否 | 地方其他公益林地 |  | 0.2128 | 30000 | 6384 |
| 合计 | 6.6187 |  |  |  | 6.6187 |  | 700550 |

- 项目资金使用

黎城县交通局将该笔专项资金一次性转给山西省森林草原局，并于2020年10月取得相关票据。资金已全部到位并使用。

（四）项目实施内容

太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程起点位于黎侯镇北泉寨村，途经望北村、上村、岩南村、程家山乡石机洼村、黎侯镇岩井村、坟峧村，重点位于黎侯镇宋家庄村，路线全长18.248公里。该工程总占地面积28.2883hm3,,永久使用林地面积6.6187hm3，全部为长治市黎城县集体林地面积。

本着环境友好，绿色发展的原则，路线布线时充分利用现状黎阳公路的线位进行升级改造，仅当穿过村镇部分路段，现状建筑见宽度不满足线路升级改造要求时，局部小范围改线，尽量做到近村不进村，以减少村庄征地拆迁数量及沿线村庄耕地、林地的征用，同时保证行车顺畅。通过在地图上反复布线比较，最终确定了以G309线与黎阳线公路交叉口为起点，沿黎阳线经过北泉寨村、望北村、上村、岩南村、石矶村、洪峧河村，在岩井村西侧向南改线，绕过岩井村民房，然后经过坟峧村、宋家庄，到达黎城县界。通过以上改线，在原有的道路上进行升级改造尽可能利用原有道路。

该工程永久使用林地涉及黎侯镇的北泉寨村、大八山村、坟峧村、洪峧河村、宋家庄村、望北村、岩井村、岩南村和程家山乡的石矶洼村，共计一个市的一个县2个乡镇的9个行政村，永久使用林地面积6.6187hm3，全部为集体林地，其中黎侯镇使用林地面积5.4941hm3，程家山乡使用林地面积1.1246hm3， 林地全部用于路基建设。工程需采伐乔木共计11606株，其中胸径≥5cm的乔木8773株，胸径≤5cm的乔木2833株，消耗林木蓄积305.3494㎡。

根据我国现行的占中林地森林植被恢复费执行标准：第一款：郁闭度0.2以上的乔木林低（含采伐迹地、火烧迹地）、苗圃地，每平方米10元（每公顷10万元）；灌木林地、疏林地、未成林造林地，每平方米6元（每公顷6万元）；宜林地，每平方米3元（每公顷3万元）；第二款：国家和省级公益林地，按照第一款规定征收标准2倍征收；第三款：城市规划区的林地，按照第一、二款规定征收标准2倍征收。经过测算，太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程永久使用林地植被恢复费为70.055万元，具体计算如下：

| 地类 | 面积 | 是否城市规划区 | 森林类别及面积 |  |  | 征收标准 | 森林植被恢复费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公益林地 | 商品林地 | 面积 |  |  |
| 乔木林地 | 5.3923 | 否 | 地方其他公益林地 |  | 1.9711 | 100000 | 197110 |
|  |  | 否 | 国家二级公益林地 |  | 0.2387 | 200000 | 47740 |
|  |  | 否 |  | 一般商品林地 | 0.7025 | 200000 | 140500 |
|  |  | 否 |  | 一般商品林地 | 2.4800 | 100000 | 248000 |
| 未成林造林地 | 1.0136 | 否 | 地方其他公益林地 |  | 1.0136 | 60000 | 60816 |
| 宜林地 | 0.2128 | 否 | 地方其他公益林地 |  | 0.2128 | 30000 | 6384 |
| 合计 | 6.6187 |  |  |  | 6.6187 |  | 700550 |

（五）项目组织机构

该项目由黎城县交通局牵头实施，在确定道路施工路线后，委托有资质的第三方出具专业的永久使用林地可行性报告，测算出准确的植被恢复费，报送山西省林业厅，省厅审核批准后，下发批复，办理林木采伐许可手续，并向省厅缴纳植被恢复费。

（六）项目绩效目标

由于县交通局未向财政局相关部门申报绩效目标，项目组经过走访了解项目情况后，总结项目绩效目标如下：

黎城县交通局根据太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段道路实际情况，委托第三方出具永久使用林地可行性报告，测算准确森林植被恢复费，根据测算金额上报省厅并批准后，及时向省厅缴纳恢复费，保障工程顺利实施。施工过程中通过优化施工方法，采取必要的措施，减少对地标植被的破坏，严格按照规划区域施工，在保证林地生态效益的同时，提高黎城县旅游基础设施建设，加快县域经济发展，促进全域旅游发展。

二、评价结论

太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程永久使用林地植被恢复费项目得87分，依据评分标准，该项目评价等级为“良”，具体得分情况详见表2-1：

表2-1：绩效评价得分情况表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 得分 | 11.00 | 21.00 | 26.00 | 28.00 | 87.00 |
| 得分率 | 73.33% | 84.00% | 86.66% | 93.33% | 87.00% |

三、绩效指标分析

（一）项目决策指标分析

决策情况从项目立项、资金投入两个方面进行评价，指标分值15分，实际得分11分。指标的得分情况如下表所示。

表3-1：决策指标得分情况

| 二级 指标 | 三级指标 | 权重分 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项 | A101项目立项规范性 | 4.00 | 规范 | 规范 | 100% | 4.00 |
|  | A102绩效目标合理性 | 4.00 | 申报且合理 | 未申报 | 0.00% | 0.00 |
| A2资金投入 | A201预算编制科学性 | 3.00 | 科学 | 科学 | 100% | 3.00 |
|  | A202资金分配合理性 | 4.00 | 合理 | 合理 | 100% | 4.00 |
|  | 合 计 | 15.00 |  |  | 73.33% | 11.00 |

A101项目立项规范性：该指标考察项目立项是否符合当地需求，是否有相关审批手续。

太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段道路是一项经过黎城县发改委批准的黎城旅游基础建设重点工程，符合山西省黎城县旅游总体规划》（2013-2025）、长治市旅游公路建设“十三五"规划。道路建设有效解决旅游区道路交通安全问题，提高县旅游基础设施建设，是一项惠民生、促进发展的重要工程。作为施工前期的重要配套部分，林地恢复费的计算和缴纳，直接关系到项目能否如期开工并实施。项目经过了第三方的可研论证，并报送省厅报批，立项充分，该指标得满分。

A102绩效目标合理性：该指标考核项目的绩效目标申报情况。

交通局并未向财政局绩效主管部门申报绩效目标，该指标不得分。

经过评价组走访了解项目情况，总结绩效目标如下：黎城县交通局根据太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段道路实际情况，委托第三方出具永久使用林地可行性报告，测算准确森林植被恢复费，根据测算金额上报省厅并批准后，及时向省厅缴纳恢复费，保障工程顺利实施。施工过程中通过优化施工方法，采取必要的措施，减少对地标植被的破坏，严格按照规划区域施工，在保证林地生态效益的同时，提高黎城县旅游基础设施建设，加快县域经济发展，促进全域旅游发展。

B201预算编制科学性：该指标考核项目预算编制是否科学、合理有依据。

依据黎财预〔2020〕441号文件，该项目共下拨资金70.055万元，资金与第三方测算恢复费金额一致，第三方测算依据国家现行标准，结合项目具体林地占用情况，70.055万元资金由合理依据，该指标得满分。

A202资金分配合理性：该指标考核项目资金分配是否科学合理。

根据我国《森林植被恢复费征收使用管理暂行办法》中：第四条 凡勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通讯等各项建设工程需要占用、征用或者临时占用林地，经县级以上林业主管部门审核同意或批准的，用地单位应当按照本办法规定向县级以上林业主管部门预缴森林植被恢复费。该笔资金全额上缴省级国库。该指标得满分。

（二）项目过程指标分析

过程情况从项目管理、资金管理两个方面进行评价，指标分值25分，实际得分21分。指标的得分情况如下表所示。

表3-2：过程指标得分情况

| 二级 指标 | 三级指标 | 权重分 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1项目管理 | B101项目管理制度健全性 | 3.00 | 健全 | 未见实施方案 | 66.66% | 2.00 |
|  | B102管理制度执行有效性 | 3.00 | 有效 | 有效 | 100% | 3.00 |
|  | B103项目费用标准合理性 | 6.00 | 相关 | 相关 | 100% | 6.00 |
|  | B104项目绩效自评工作质量 | 3.00 | 高质量 | 未自评 | 0% | 0.00 |
| B2资金管理 | B201资金到位率 | 4.00 | 100% | 100% | 100% | 4.00 |
|  | B202财务管理制度健全性 | 3.00 | 健全 | 健全 | 100% | 3.00 |
|  | B203资金使用合规性 | 3.00 | 合规 | 合规 | 100% | 3.00 |
|  | 合 计 | 25.00 |  |  | 84% | 21.00 |

B101项目管理制度健全性：该指标考核项目是否有健全的管理制度。

根据该项目《可行性报告》，对项目的相关规定、法律进行了详细阐述，并详细规定了项目实施中的相关措施，项目制度健全。但在检查项目时发现，未见项目相关实施方案，扣减1分，该指标得2分。

B102管理制度执行有效性：该指标考核项目管理制度是否执行有效。

经评价组检查项目相关资料，项目单位有专人负责项目实施，项目流程符合规定要求，和第三方签订合同，出具可行性报告，报告内容充实，数据测算准确，测算金额获批并上缴省财政厅后，及时取得发票等手续，各项目资料齐全，档案管理到位，制度执行有效，该指标得满分。

B103项目费用标准性:该指标考核林地复垦费是否按照相关国家标准制作可行性报告。

经评价组检查项目可行性报告，报告内容丰富，经过实地考察测量占用林地数据，引用国家相关标准准确，计算精准，精确计算林地复垦费，并提出项目实施中应采取的相关林地保护措施，为项目建设提出保障，该指标得满分。

| 地类 | 面积 | 是否城市规划区 | 森林类别及面积 |  |  | 征收标准 | 森林植被恢复费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公益林地 | 商品林地 | 面积 |  |  |
| 乔木林地 | 5.3923 | 否 | 地方其他公益林地 |  | 1.9711 | 100000 | 197110 |
|  |  | 否 | 国家二级公益林地 |  | 0.2387 | 200000 | 47740 |
|  |  | 否 |  | 一般商品林地 | 0.7025 | 200000 | 140500 |
|  |  | 否 |  | 一般商品林地 | 2.4800 | 100000 | 248000 |
| 未成林造林地 | 1.0136 | 否 | 地方其他公益林地 |  | 1.0136 | 60000 | 60816 |
| 宜林地 | 0.2128 | 否 | 地方其他公益林地 |  | 0.2128 | 30000 | 6384 |
| 合计 | 6.6187 |  |  |  | 6.6187 |  | 700550 |

B104项目自评工作质量:该指标考核林地复垦费工作是否进行项目自评。

经检查，项目未进行自评，不得分。

B201资金到位率：该指标考核项目资料到位情况。

依照可行性报告测算，太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程永久使用林地植被恢复费为700550.00元，根据黎财预〔2020〕441号文件，县财政局于2020年8月5日下拨资金700550.00元，资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%=（700550/700550）*100%=100%，该指标得满分。

B202财务管理制度健全性：该指标考核项目财务管理制度是否建立健全。

针对林地恢复费国家出台了《征占用林地的办法及征收森林植被恢复费的标准》、《关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知》等一系列制度，明确资金用途。交通局提供了详细村财务制度，财务内控严格，制度规范，财务管理制度健全，该指标得满分。

B203资金使用合规性：该指标考核项目资金使用是否合规。

经评价组走访交通局，检查项目凭证及相关财务资料，收支清楚，科目使用正确，会计凭证附件齐全，资金拨付流程合规，该指标得满分。

（三）项目产出指标分析

产出情况从数量、时效、质量三个方面进行评价，指标分值30分，实际得分26分。指标的得分情况如下表所示。

表3-3：产出指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重分 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1数量 | C101林地植被恢复费缴纳完成率 | 10.00 | 100% | 100% | 100% | 10.00 |
| C2时效 | C201恢复费测算及时率 | 5.00 | 及时 | 及时 | 100% | 5.00 |
|  | C202恢复费缴纳及时率 | 5.00 | 及时 | 不及时 | 20% | 1.00 |
| C3质量 | C301林地占用面积 | 8.00 | 未超标 | 未超标 | 100% | 8.00 |
|  | C302林地许可手续 | 2.00 | 办理 | 办理 | 100% | 2.00 |
|  | 合 计 | 30.00 |  |  | 86.66% | 26.00 |

C101林地植被恢复费缴纳完成率：该指标考察林地植被恢复费是否缴纳。

经评价组检查项目资料，林地恢复费已全额转入省财政厅，林地植被恢复费缴纳完成率成率=实际缴纳会费/计划缴纳会费*100% =100%，该指标得满分。

C201恢复费测算及时率：该指标考察是否及时测算林地恢复。

经项目组检查该项目资料，太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程2017年可研批复，2019年项目更改名称，2019年9月进行招标并签订施工合同及监理合同，2019年9月根据施工方案图纸出具林地恢复测算报告。测算时间符合工期进度要求，及时准确，该指标得满分。

C202恢复费缴纳及时率：该指标考察是否及时缴纳林地恢复费。

经评价组检查该项目资料，交通局在2020年8月10日向省林业草原局缴纳了70.055万元的林地恢复费，并于2020年10月26日取得相关票据。但交通局委托第三方出具可研报告测算金额的时间在2019年10月，延迟缴纳资金10个月。该指标得1分。

C301林地占用面积：该指标考察是否按照规定区域占用林地。

根据施工图纸及测量，在报告中显示太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程永久使用林地面积6.6187hm2，全部为集体林地。经过评价组走访现场及交通局工作人员访谈了解到，项目目前尚未完工，已施工部分全部按照规划进行，严格遵照划定区域施工，未超出林地范围，部分未完工项目也会严格按照规划施工。该指标得满分。

C302林地许可手续：该指标考察是否办理林地许可手续。

经过评价组检查项目资料，在获得省厅批复后，该项目已取得了林地许可手续，程序合规，手续齐全，该指标得满分。

（四）项目效益指标分析

效益情况从经济、社会、可持续、群众满意度四个方面进行评价，指标分值30分，实际得分28分。指标的得分情况如下表所示。

表3-4：效益指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重分 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1经济效益 | D101带动县域旅游经济发展 | 4.00 | 带动 | 带动 | 100% | 4.00 |
| D2社会效益 | D201提升旅游基础设施建设 | 6.00 | 提升 | 提升 | 100% | 6.00 |
|  | D202打造太行旅游名片 | 4.00 | 打造 | 打造 | 100% | 4.00 |
| D3可持续性 | D301增强护林环保意识 | 3.00 | 增强 | 增强 | 100% | 3.00 |
|  | D302统筹规划保证林业资金充足 | 6.00 | 保障 | 保障 | 100% | 6.00 |
| D4群众满意度 | D401群众满意度 | 7.00 | 90%≥ | 80% | 71.43% | 5.00 |
|  | 合 计 | 30.00 |  |  | 93.33% | 28.00 |

太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程永久使用林地植被恢复费是工程前期的重要部分，通过考察工程建设整体经济、社会效益体现其中植被恢复费的效益。

D101带动当地经济增长：该指标考察项目是否给当地经济带来效益。

旅游业是我国近年来经济发展的重要产业，也是经济增长的一大亮点，太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程完工后，将带动周边旅游业发展，成为周围城市自驾游打卡新地标。近年来，旅游向郊区化、短期化的发展趋势明显，人们逐渐从长线旅游向郊区短线旅游转变，在双休日或节假期期间来到郊区吃农家饭、参加田园劳动、欣赏山水自然风光。因此各种各样的农家乐、度假村越来越多。从而增加当地居民的就业机会，增加了收入，提高了当地的经济水平。

D201提升旅游基础设施建设：该指标考察道路建设是否提升黎城旅游基础建设。

太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段公路修缮前为县道黎城〜阳高线，黎城境内路线全长为18.201km，四级公路技术标准，路面宽度为4〜5m,路面破损严重且部分路段技术指标较低，整体服务水平偏低，并存在一定的安全隐患，达不到经济便捷舒适的行车要求。道路完工后，改善黎城景区与平顺景区间交通运输条件，整合旅游资源的需要。项目完工后，技术标准将得到提升，安全设施得以完善，车辆运行的安全性和舒适性将会明显提高，进一步改善沿线居民安全便捷出行条件。

D202打造太行旅游名片：该指标考察是否打造太行旅游名片发展旅游事业。

长治市旅游资源非常丰富，尤其是东部地区的南太行山区自然风景更为引人胜，从北到南分布有：黎城境内的黄崖洞、板山、四方山、洗耳河、性空山、广志 山等景区，平顺境内的太行水乡、通天峡、天脊山、神龙湾景区、壶关境内的太行 山大峡谷包含黑龙潭、青龙峡、八泉峡、红豆峡等百余种颇具旅游和观赏价值的景区。目前已有四处被评为国家4A级风景名胜区，即位于黎城县境内的黄崖洞景区、 平顺县境内的太行水乡风景区和天脊山风景区，以及位于壶关县境内的太行山大峡谷风景区。但由于缺乏一条景区旅游公路主干线将上述景区在南北纵向上串联起来, 导致目前景区在经营开发上没有形成整体的规划和开发，各景区分散经营、各自为政、相互竞争等诸多问题，己严重制约了当地旅游产业的开发建设。太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段公路作为太行一号旅游路的重要组成部分，工程完工后解决现阶段旅游产业发展的主要瓶颈，太行一号旅游通道将东部景区合理整合串联，从而推进南太行山区旅游资源的快速整合，加快长治市全域旅游产业发展。

D301增强护林环保意识：该指标考察通过林地恢复费缴纳增强环保意识。

随着经济的快速发展，社会基础建设对土地需求量大幅度增加，同时国家出台的一系列耕地保护措施使林地成为基础建设的征用土地的主要对象，毁林开垦、蚕食林地现象日趋严重，依法保护林地的形式日益严峻。林地复垦费的缴纳，就是在合理的规划下，占用最少的林地，完成最大化的建设工程。在项目实施前，对项目进行了实地考察合理规划，保证项目顺利实施同时占地面积较少。施工中，进行了水土保持、生物多样性保护、生态环境保护等多种措施，以环保为先，严格按照规划路线施工，绝不多占林地。

D302统筹规划保证林业资金充足 ：该指标考察对我省林业发展资金保障的贡献。

我国《征占用林地的办法及征收森林植被恢复费的标准》规定森林植被恢复费专款专用,主要用于森林植被的异地恢复。由省厅统一安排，黎城县林业部门将通过返还的森林植被恢复费预留800元/亩投资对后续实施造林、育苗、防火器材购置提供保障。林地恢复费的缴纳不仅是对占用林地的补偿，更是对未来林地建设的投入。及时、准确的缴纳林地恢复费对我国的林业发展、环境保护有着积极重要的意义。该指标得满分。

D401群众满意度：该指标考核项目群众满意度。

本次绩效评价对林地恢复费及道路建设的效益进行了社会调查，抽查了部分受惠群众，发放问卷调查30份，针对“您认为太行一号公路建设对周边的森林植被有破坏么”这个问题，认为有很大破坏的占13.33%，认为一般程度破坏的占20%，认为破坏较小的占36.67%，认为没有破坏的30%；针对“您认为太行一号公路建设后旅游环境有整体的提高么？”这个问题，认为有很大改善的占50%，有所改善的占36.67%；针对“您对交通局太行一号公路建设整体满意么”这个问题，认为非常满意的占50%，比较满意的占30%。根据问卷数据信息反馈，综合来看，受访群众的平均满意度达到80%。满意度良好，根据指标评分规则，该项指标扣除2分，得分5分。

四、主要经验做法

1、积极缴纳林地恢复费，工程环保意识到位

黎城县交通局在项目施工前积极主动缴纳林地恢复费，不拖欠不结余，在施工中，严格按照规划施工，杜绝私自占用林地，工程措施执行力强，道路建设不破坏当地环境，新修旅游路成为最美太行路。

五、存在的问题及原因分析

1、未申报绩效目标，无项目自评

经评价组检查项目绩效目标，未按规定申报绩效目标，也未对项目进行自评。财政资金绩效目标申报表作为财政支出项目资金的一个重要填报内容和衡量资金使用效果的标杆，也是部门预算编制的内容之一，应当将绩效目标申报和预算申报同等重视起来。通过设立可考核的绩效目标，进行项目自评，为将来的项目实施提供经验。

2、未制定针对项目的实施方案

林地占用恢复费的相关法律法规健全，太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段公路的工程项目资料完整，但是针对林地恢复费未见相关实施方案或工作计划等，没有详细的工作时间安排责任到人，项目管理存在风险。

- 林地恢复费缴纳时间延迟

经评价组检查，交通局在2020年8月10日向省林业草原局缴纳了70.055万元的林地恢复费，但交通局委托第三方出具可研报告测算金额的时间在2019年10月，缴纳时间延迟了10个月，不能及时跟进项目进度。

六、有关建议

1、补充申报绩效目标，组织项目自评

敦促项目单位补充申报项目绩效目标，针对目标情况开展项目自评。绩效目标申报要全面细致，有可考核、可量化的具体产出目标，以及相应的效益目标，以便对项目整体情况充分考评。自评报告的内容应当真实、有效，杜绝“满分自评”，依照项目实施的真实情况开展，报告内容公开，接受公众的监督，为今后相关农业产业项目的发展总结经验。

2、制定详细的工作计划实施方案

在今后的工作中，针对工程的各个部分，都应制定相应的工作计划或实施方案，明确工作内容及进度安排，责任到人，分工有序，确保项目顺利实施。

3、严格按照相关规定执行林地恢复费缴纳制度

缴纳林地占用恢复费是一项工程施工前的重要部分，需要经过精准的测量与线路考察，对道路的占用林地各种类型及费用精细测算，有充分合理的依据前提下缴纳恢复费。在今后的工作中，林地恢复费测算第三方公司与测绘、设计等同步开展，资金使用纳入预算计划，确保按时缴纳费用。

七、其他需说明的问题

尽管评价组从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，一直本着严谨客观的工作态度去完成此次绩效评价工作，尽量做到了科学和全面，并且针对省级太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段公路林地占用恢复费的实际情况也开展了一些创新性的工作，但是仍然存在着一些局限性：

- 对于评价中的数据和信息，除一部分是通过座谈、调研获取外，我们也根据建设工程项目的实际情况设计了一些用于调查表进行取数，其余是从项目单位、有关部门提供的文件、方案及凭证、报表等资料中获得；同时，为了进一步保障报告内容的全面性与客观性，有的是通过网络检索获得，数据难以一一核实。

- 评价组通过指标来反映项目的绩效情况，指标体系的科学性和全面性仍然需要不断的完善和研究，在指标标杆值方面，缺乏历史标准，评价组在标杆值设定方面更多地参考了该项目的计划标准。

（此页无正文）

长治**会计师事务所有限公司

2021年10月

附件1：

绩效评价工作情况

一、绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部关于印发《长治市财政局2021年预算绩效评价实施方案》的通知文件有关规定，客观、全面、公正地评价省级中药材现代化农业产业园和优势区建设项目预算管理，资金使用与支出效益情况以及相关工程施工开展情况，总结资金管理经验，发现项目资金管理中存在的问题，提出相关的建议和应采取的措施。

二、绩效评价原则

1.相关性原则，绩效评价指标与太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程永久使用林地植被恢复费使用相结合，为黎城旅游道路建设、提升旅游设施、加强林地资源保护、满意度的绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；

2.重要性原则，绩效评价指标优先使用了资金到位率、资金使用合规性、项目完成率等指标，着重考察资金使用情况；

3.可比性原则，对比其他地区林地占用植被恢复费项目，以及资金使用情况，设定了共性的绩效评价指标，便于抽查结果相互比较；

4.系统性原则，绩效评价指标将定量指标与定性指标相结合，系统反映出该项目所产生的社会效益、可持续影响等；

5.经济性原则，绩效评价指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑了现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

三、绩效评价依据

- 《中华人民共和国预算法》；

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

- 《关于全面推进我省预算绩效管理的指导意见》（晋政办发〔2013〕80号）；

（4）《项目支出绩效评价管理办法》（财政部财预〔2020〕10号）

（5）《长治市财政局 关于印发长治市财政局2021年预算绩效评价实施方案》

四、绩效评价工作过程

为了顺利完成太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程永久使用林地植被恢复费的绩效评价任务，自该项目评价工作启动以来，长治**会计师事务所有限公司组建了评价组。评价组通过深入了解该项目的基本情况，收集、整理了该项目相关的资料、文件，明确了该项目的评价目的、方法、目标、标准，制定了绩效评价工作方案，并严格按照工作方案实施，开展了社会调查、数据采集、分析、复核及撰写报告等一系列工作，完成了对太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程永久使用林地植被恢复费的绩效评价工作。具体情况如下：

1.前期准备

为使太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程永久使用林地植被恢复费绩效评价工作顺利开展，长治**会计师事务所有限公司组织注册会计师及相关专业人士成立了评价工作组，工作组构成情况见下表：

绩效评价组构成情况表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职务/职称/学历 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组长 | 郭翼凤 | 总经理/注册会计师 | 负责起草方案、评价报告 |
| 2 | 副组长 | 冯彦波 | 副经理/注册会计师 | 负责联络、协调和修改报告 |
| 3 | 成员 | 张慧娟 | 注册会计师 | 负责现场调查、资料收集 |
| 4 |  | 郭 月 | 助理人员 | 负责起草方案和报告现场调查、资料收集 |
| 5 |  | 陈亚雯 | 助理人员 | 负责数据统计 |

我公司组织评价组认真学习相关法律法规及有关政策，明确绩效评价的目的、意义、对象、工作步骤和相关要求等。在此基础上，对有关工作要求、时间安排做了全面部署。评价组积极与交通局联系，通过开展访谈进行沟通与协调，了解项目资金使用、项目管理的总体情况，听取项目单位对绩效评价体系设立的意见和建议，对工作方案、问卷及访谈内容听取意见。评价组于2021年10月13日前完成工作方案的编写，并交黎城县财政局备案。

2.组织实施

由项目组进行走访项目实施主体，收集该项目相关政策文件、资金拨付明细、管理制度、会计凭证等资料；核查相关制度是否完善，项目资金申报、审批、下拨等程序是否符合要求，资金分配、使用是否合规，拨付手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况。项目组在交通局选取了一定数量的资料，核查相关教案、档案资料，组织问卷、访谈等社会调查。评价组根据资料初步形成评价方案并确认指标体系。

3.分析评价

评价组根据收集和整理的相关基础资料，对项目的资金到位落实情况、项目实施情况进行整理和分析，同时对获得的相关数据、材料进行归纳、分析、总结。

根据绩效分析内容得出评价结论、项目实施所积累的主要经验与启示、项目在实施过程中存在的主要问题与其产生原因，最后为进一步发挥绩效评价的作用，促进项目执行部门提高预算效率而提出相关政策建议，以供参考。项目组撰写并就绩效评价报告初稿向黎城县财政局征求意见；根据专家评审的反馈意见修改完善并提交绩效评价正式报告。

4.底稿归档

对绩效评价前三个阶段涉及到访谈记录、修改记录、初稿以及其他与项目相关的业务财务资料连同最后的绩效评价报告进行整理和归档。

附件2：

| 太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程永久使用林地植被恢复费绩效评价得分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 权重 | 评分标准 | 得分依据 | 分数 |
| A101项目立项规范性 | 4% | 评价要点： 1.项目设立是否有国家、省事县委相关文件（2分）；2.项目设立是否经过相关部门规划，符合黎城县情况（2分） | 林地恢复费的计算和缴纳，直接关系到项目能否如期开工并实施。项目经过了第三方的可研论证，并报送省厅报批，立项充分， | 4.00 |
| A102绩效目标合理性 | 4% | 评价要点： 1.项目是否申报绩效目标，并审核通过（2分）；2.绩效目标是否符合项目建设实际情况（1分）；3绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，是否通过可量化、可考核的指标值予以体现；（1分） | 未申报绩效目标 | 0.00 |
| A201预算编制科学性 | 3% | 评价要点： 1、预算内容与项目内容是否匹配（1分）； 2、预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）；3、预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分） | 该项目共下拨资金70.055万元，资金与第三方测算恢复费金额一致 | 3.00 |
| A202资金分配合理性 | 4% | 评价要点： 1、预算资金分配依据是否充分（2分）； 2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分） | 用地单位应当按照本办法规定向县级以上林业主管部门预缴森林植被恢复费。该笔资金全额上缴省级国库 | 4.00 |
| B101项目管理制度健全性 | 3% | 评价要点： 1、是否已制定或具有相应的项目管理制度办法（2分）；2、项目管理制度是否合法、合规、完整（1分）。 | 未见项目相关实施方案，扣减1分 | 2.00 |
| B102管理制度执行有效性 | 3% | 评价要点： 1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定（1分）；2、项目调整及支出调整手续是否完备（1分）；3、项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位（1分）。 | 各项目资料齐全，档案管理到位，制度执行有效 | 3.00 |
| B103项目费用标准合理性 | 6% | 评价要点： 1.是否有相关林地植被恢复费标准标准；（3分）2.是否按照该标准执行（3分） | 引用国家相关标准准确，计算精准，精确计算林地复垦费，并提出项目实施中应采取的相关林地保护措施，为项目建设提出保障 | 6.00 |
| B104项目绩效自评工作质量 | 3% | 评价要点： 1.完成项目自评价申报；2.自评价报告权重合理、评分规范、结构完整、问题具有针对性、建议具有可操作性； | 未自评 | 0.00 |
| B201资金到位率 | 4% | 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%，资金到位率达100%，得满分 | 资金到位率100% | 4.00 |
| B202财务管理制度健全性 | 3% | 评价要点： 1、专项资金是否设立专账并设专人保管（1分）；2、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）；3、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规（1分）。 | 交通局提供了详细村财务制度，财务内控严格，制度规范，财务管理制度健全 | 3.00 |
| B203资金使用合规性 | 3% | 评价要点： 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）；3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）；4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）； | 收支清楚，科目使用正确，会计凭证附件齐全，资金拨付流程合规 | 3.00 |
| C101林地植被恢复费缴纳完成率 | 10% | 评价要点： 林地植被恢复费缴纳完成率成率=实际缴纳会费/计划缴纳会费*100% 得分=分值*实际完成率 | 100% | 10.00 |
| C201恢复费测算及时率 | 5% | 评价要点： 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 | 测算时间符合工期进度要求，及时准确 | 5.00 |
| C202恢复费缴纳及时率 | 5% | 评价要点： 抚恤金发放标准合格率=按照标准发放抚恤金对象/所以发放抚恤金对象*100% 得分=分值*合格率 | 交通局在2020年8月10日向省林业草原局缴纳了70.055万元，但交通局委托第三方出具可研报告测算金额的时间在2019年10月，延时10个月 | 1.00 |
| C301林地占用面积 | 8% | 评价要点： 按照规划林地占用面积为6.6187公顷，实际占用面积与计划对比，超出计划不得分。 | 使用林地面积6.6187hm2，全部为集体林地。项目目前未完工，已施工部分全部按照规划进行，严格遵照划定区域施工，未超出林地范围， | 8.00 |
| C302林地许可手续 | 2% | 评价要点： 是否按照规定办理了林地许可手续 | 该项目已取得了林地许可手续，程序合规，手续齐全 | 2.00 |
| D101带动县域旅游经济发展 | 4% | 评价要点： 1.道路建设是否起到带动当地旅游发展的作用：（2分）2.道路建设是否为周边居民带来实惠。（2分） | 将带动周边旅游业发展，带动周边旅游业发展，成为周围城市自驾游打卡新地表 | 4.00 |
| D201提升旅游基础设施建设 | 6% | 评价要点： 1.是否加强了黎城县旅游基础设施建设（3分） 2.是否改善了现有的旅游路状况。（3分） | 改善黎城景区与平顺景区间交通运输条件，整合旅游资源的需要，技术标准将得到提升，安全设施得以完善，车辆运行的安全性和舒适性将会明显提高，进一步改善沿线居民安全便捷出行条件。 | 6.00 |
| D202打造太行旅游名片 | 4% | 评价要点： - 路建设是否为太行旅游整体发展起到积极影响；（2分）2.道路建设是否增加了长治旅游发展影响力（2分） | 工程完工后解决现阶段旅游产业发展的主要瓶颈，太行一号旅游通道将东部景区合理整合串联，从而推进南太行山区旅游资源的快速整合，加快长治市全域旅游产业发展。 | 4.00 |
| D301增强护林环保意识 | 3% | 评价要点： 1.是否在施工中加强环保措施（2分）； 2.是否对工程中林地占用进行合理规划（1分）。 | 项目进行了实地考察合理规划，保证项目顺利实施同时占地面积较少。施工中，进行了水土保持、生物多样性保护、生态环境保护等多种措施，以环保为先，严格按照规划路线施工，绝不多占林地。 | 3.00 |
| D302统筹规划保证林业资金充足 | 6% | 评价要点： 1.是否积极响应国家政策，保障林业资金充足（3分）2.是否强化政策支持，多方鼓励保护林地（3分） | 林地恢复费的缴纳不仅是对占用林地的补偿，更是对未来林地建设的投入。及时、准确的缴纳林地恢复费对我国的林业发展、环境保护有着积极重要的意义。 | 6.00 |
| D401受惠群众满意度 | 7% | 评价要点： 受益对象对项目实施的满意度达到 90%为满分,每降低一个百分点扣 0.2 分,扣完为止。 | 满意度80% | 5.00 |
|  | 100% |  |  | 87.00 |

# 附件3：

问卷调查

尊敬的先生/女士：

您好!

我们受黎城县财政局的委托，对太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程永久使用林地植被恢复费使用情况进行绩效评价，在评价过程中需要对有关事项做问卷调查，请根据您个人的真实感受填写，本次问卷数据仅限于统计分析，感谢您的配合和支持！

长治**会计师事务所有限公司

2021年10月

1.您对黎城县道路建设工作情况了解么？

A.非常了解  B.有些了解     C.听说过      D.不了解

2.您对黎城县太行一号公路建设情况了解么？

A.非常了解  B.有些了解     C.听说过      D.不了解

3.您认为太行一号公路建设对周边的森林植被有破坏么？

A.非常大的破坏 B.一般程度破坏 C.破坏较小   D.没有破坏

4.您认为太行一号公路建设过程中对周边的环境有影响么？

A.影响很大     B.一般影响     C．影响较小     D.没有影响

5.您认为太行一号公路建设过程中有哪些需要改进的？

A.路线改线 B.施工措施 C.减少污染    D.加快工期

E.以上都有

6.您认为太行一号公路的建设对您的生活改变大么？

A.有很大改善       B.有所改善      C.变化不大    D.没有发现

7.您认为太行一号公路建设后旅游环境有整体的提高么？

A.有很大提升     B.有所提升      C.变化不大    D.没有发现

8.您认为太行一号公路建设后自然植被环境整体的提高么？

A.有很大提升     B.有所提升      C.变化不大    D.没有发现

9.您对交通局太行一号公路建设整体满意么？

A.很满意  B.比较满意      C. 一般     D.不满意

10.您对黎城县公路建设工作发展有何想法、意见（选答）

太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程

永久使用林地植被恢复费绩效评价满意度问卷调查报告

一、调查对象与调查内容

（一）调查对象

本次社会调查的对象为受惠群众。

（二）调查目的

本次问卷调查的目的是通过对调查结果的汇总分析，评价项目在管理和过程中存在的问题，衡量项目的可持续性。

（三）调查内容

本次问卷调查的内容主要围绕调查对象对项目的满意度展开。

二、调查方法与调查方式

（一）调查方法

针对上述问卷调查对象开展问卷调查，在调查全面开展之前，首先按照抽样原则对抽取样本的信度和效度进行论证，依据论证结果对问卷进行修改和调整以保证调研切合实际，顺利进行。

（二）调查方法

采用现场发放问卷方式，针对特定调查对象发放问卷30份。

（三）问卷的发放和回收。

安排专业调查人员，组织安排问卷调查工作。共收回问卷30份，有效问卷为30份。在此过程中，维持着良好的问卷作答环境，保证了调研的科学性和严谨性。

（四）调研安排

根据项目进度安排，于2021年10月12日对调查对象开展问卷调查、回收并分析。

三、调查问卷的信度与效度分析

（一）信度分析。

信度( Reliability)是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。其目的是控制和减少随机误差。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法( Cronbacha)对满意度问题的信度进行测量，其计算公式为:

其中K表示问卷中问题的数目，为第i个问题得分的方差，为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上,则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度太低，不宜采用。

经分析样本问卷结果显示，满意度问卷的信度为0.94，表明问卷整体可信度高，基于问卷进行的数据统计分析结果也较为可靠。

（二）效度分析

效度( Validity)用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。效度越高则表示该问卷检测的结果所代表的要检测的行为的真实度越高，就越能达到问卷检测的目的。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的信度。其计算公式为：

其中，，表示题目得分偏差；，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1与+1之间，即-1≤r≤+1。其中，r＞0表示两变量正相关；r＜0表示两变量负相关；|r|＝0表示两变量之间不存在相关关系；|r|＝1表示两变量完全线性相关;0＜|r|＜1表示两变量存在一定程度的线性相关，其中0＜|r|≤0.3为微弱相关，0.3＜|r|≤0.5为低度相关，0.5＜|r|≤0.8为显著相关，0.8＜|r|＜1为高度相关。调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高。

| 调查问卷统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 题目内容 | 选项 | 选择个数 | 百分比 |
| 1 | 您对黎城县道路建设工作情况了解么？ | 非常了解 | 8 | 26.67% |
|  |  | 有些了解 | 10 | 33.33% |
|  |  | 听说过 | 7 | 23.33% |
|  |  | 不了解 | 5 | 16.67% |
| 2 | 您对黎城县太行一号公路建设情况了解么？ | 非常了解 | 9 | 30.00% |
|  |  | 有些了解 | 7 | 23.33% |
|  |  | 听说过 | 10 | 33.33% |
|  |  | 不了解 | 4 | 13.33% |
| 3 | 您认为太行一号公路建设对周边的森林植被有破坏么？ | 非常大的破坏 | 4 | 13.33% |
|  |  | 一般程度破坏 | 6 | 20.00% |
|  |  | 破坏较小 | 11 | 36.67% |
|  |  | 没有破坏 | 9 | 30.00% |
| 4 | 您认为太行一号公路建设过程中对周边的环境有影响么？ | 影响很大 | 3 | 10.00% |
|  |  | 一般影响 | 6 | 20.00% |
|  |  | 影响较小 | 11 | 36.67% |
|  |  | 没有影响 | 10 | 33.33% |
| 5 | 您认为太行一号公路建设过程中有哪些需要改进的？ | 路线改线 | 4 | 13.33% |
|  |  | 施工措施 | 3 | 10.00% |
|  |  | 减少污染 | 2 | 6.67% |
|  |  | 加快工期 | 2 | 6.67% |
|  |  | 以上都有 | 19 | 63.33% |
| 6 | 您认为太行一号公路的建设对您的生活改变大么？ | 有很大改善 | 15 | 50.00% |
|  |  | 有所改善 | 11 | 36.67% |
|  |  | 变化不大 | 2 | 6.67% |
|  |  | 没有发现 | 2 | 6.67% |
| 7 | 您认为太行一号公路建设后旅游环境有整体的提高么？ | 有很大提升 | 15 | 50.00% |
|  |  | 有所提升 | 11 | 36.67% |
|  |  | 变化不大 | 2 | 6.67% |
|  |  | 没有发现 | 2 | 6.67% |
| 8 | 您认为太行一号公路建设后自然植被环境整体的提高么？ | 有很大提升 | 12 | 40.00% |
|  |  | 有所提升 | 9 | 30.00% |
|  |  | 变化不大 | 6 | 20.00% |
|  |  | 没有发现 | 3 | 10.00% |
| 9 | 您对交通局太行一号公路建设整体满意么？ | 很满意 | 13 | 50.00% |
|  |  | 比较满意 | 8 | 30.00% |
|  |  | 一般 | 5 | 13.33% |
|  |  | 不满意 | 4 | 6.67% |

# 附件4：

访谈报告

| 项目名称 | 太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程永久使用林地植被恢复费 |
| --- | --- |
| 时间 | 2021年9月28日 |
| 访问对象 | 黎城县交通局相关负责人 |
| 主要内容 | - 收集项目相关资料 2.了解项目建设情况，资金使用情况，完成情况 |
| 访谈记录 | - 介绍一下太行一号旅游公路北泉寨至后家滩段工程情况 该项目于2017年立项，2019年更改名称，进行了招标，2019年10月开始施工，计划工期两年，目前暂未完工。 - 介绍一下植被恢复费批复流程 根据项目情况组织第三方测量计算恢复费面积，向省厅报批，得到批准后交款，办理相关林业手续 - 项目实施的组织情况如何？ 项目比较简单，工程负责一并处理 - 在项目工作过程中有哪些重点工作？ 对恢复费的计算以及施工中对林地的保护，严格按照计划施工不多占地。 5.资金使用情况？ 资金已全部上缴省财政厅，没有结余，保证项目完工 |