湿垃圾处理项目资金绩效评价报告

**********

二〇二一年八月

主管部门：黎城县住房保障和城市建设管理局

实施单位：黎城县环卫中心

委托单位：黎城县财政局

评价机构：**********

摘    要

黎城县湿垃圾处理项目是由黎城县环卫中心申请上级和地方配套资金投资建设，为深入推进乡村清洁工程，加强黎城县全县农村环境卫生基础设施建设，进一步改善全县农村环境卫生面貌，提升农村人居环境，促进市域城镇化的快速发展，使辖区所有生活湿垃圾得到集中、科学、无害化处理。

黎城县湿垃圾处理中心项目位于黎侯镇赵家山村207国道西，赵家山生活垃圾转运站西侧，该项目工程设计概算总投资739.03万元，申请省级人居环境奖补资金120万元，其余619.03万元为地方配套。项目的实施内容是项目规划占地1495㎡（2.24亩），设计新建一座湿垃圾处理中心项目，日处理生活湿垃圾规模为10t/d。新建湿垃圾处理车间468.16㎡、配套建设厂区地面硬化及水电等公辅工程。新增物料预处理系统、生化处理系统、生化配套系统、喷雾设备等设备8台套，以及辅助生产所需板、架、台、槽和办公设备等。设备安装要求对厂房内部合理布局，避免各工序间流程互相影响。同时考虑节能、环保和生产安全的需求。

截止评价之日，该项目应到位资金10020636.00元，实际到位资金总额为9507291.00元，其中：申请省级人居环境奖补资金1200000.00元，其余为地方配套资金8307291.00元。竣工财务决算审计日，资金总支出9507291.00元，其中：（1）工程款：3238569.00元；（2）设备款：5958934.60元；（3）待摊投资：309787.40元；该项目银行存款余额为0.00元，应付账款513345.00元，项目结余0.00元。《关于下达2020年预算资金的通知》黎财预[2020]4号湿垃圾处理项目资金290万元，截止评价之日，资金已全部支付完。

运用评价组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、满意度调查等工作，对黎城县湿垃圾处理项目进行了客观评价，最终评价结果：本项目综合得分为87.20分，得分率为87.20%，评价等级为“良”。

| 绩效评价得分情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 决 策 | 过 程 | 产 出 | 效 益 | 合 计 |
| 权 重 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 得 分 | 20.00 | 15.40 | 25.80 | 26.00 | 87.20 |
| 得分率 | 100.00% | 77.00% | 86.00% | 86.67% | 87.20% |

一、主要经验做法

项目建设过程中，黎城县环卫中心组建了项目建设领导小组，指派专门负责人，现场跟进工程施工，确保工程保质保量完成。同时创新垃圾分类理念，科学谋划，在完成项目既定建设目标基础上，及时对设备及处理模式进行提标改造，在县政府的资金支持下，增设污水处理体系和抽风排气系统。

黎城县湿垃圾处理中心的正常运行，填补了黎城县湿垃圾分类处置的空白，有效推进了生活垃圾分类进程。该项目的实施，降低了湿垃圾对环境产生的不良影响，预防和控制各种污染，切实改善了城乡生活环境，实现市容整洁。有效减少了新增垃圾对土地资源的占用，为城市经济发展节约大量土地资源，通过资源化减量模式科学、合理、有效的处理好湿垃圾，可提高城市建设和城市管理水平，改善了居民的生活环境，达成生态城市、宜居城市的目标。

二、存在的问题

（一）财务制度不健全

财务制度不健全、不完善，仅建立《工程项目建设财务管理制度》未体现财务管理制度对预算管理的规定和大额资金申报、财务监督制度；未涉及实施主体单位建立与项目相关的专项资金管理办法，不能良好的对项目资金进行管理。

（二）项目资金到位不及时

截止审计日，该项目应到位资金10020636.00元，实际到位资金总额为9507291.00元，应付账款513345.00元。

（三）项目完工不及时

根据黎城县发展和改革局《关于黎城县湿垃圾处理中心项目初步设计批复》黎发改审发【2019】37号项目建设工期6个月，《黎城县湿垃圾处理中心项目竣工概况表》项目实际建设期：2019年3月开工至2019年9月竣工用时7个月，逾期1个月完工。

三、相关建议

1、建议黎城县环卫中心加强对湿垃圾处理项目的工作总结，建立健全与项目相关的财务制度及专项资金管理办法，按资金来源渠道对专项资金单独设立项目账，分账核算，专款专用，以便更好的对资金进行管理。

2、财务人员应负责专项资金的核算，审核专项资金开支的合法合规性，保证会计资料真实、完整，对项目资金的使用安排实行全过程的财务监督和管理，明确项目费用的适用范围，及时完成项目资金的申请和批复，使得项目资金可以及时到位。

3、强化项目工程建设监管，完善成本汇算，按期保质保量完成项目目标。

目  录

前    言	- 6 -

一、项目基本情况	- 7 -

（一）项目概况	- 7 -

（二）项目绩效目标	- 8 -

（三）项目资金来源及使用情况	- 8 -

（四）项目实施情况	- 15 -

二、评价结论	- 15 -

三、绩效分析	- 15 -

四、 主要经验做法	- 28 -

五、存在的问题	- 29 -

六、相关建议	- 29 -

附件1：指标体系评分表	- 31 -

附件2：调查问卷统计表	- 39 -

附件3：现场照片	- 44 -

附件4：实施方案	- 49 -

前    言

为进一步加强黎城县湿垃圾处理中心项目的管理工作，提升财政管理科学化、规范化、精细化水平，充分发挥财政资金的作用，确保用于本项目的资金投入能充分发挥效用。受长治市黎城县财政局的委托，**********承担了2020年黎城县湿垃圾处理项目资金的绩效评价工作。

根据《项目支出绩效评价管理办法》及绩效评价的基本原理、原则以及该项目的特点，结合项目绩效目标，项目组独立研制了指标体系。从决策、过程、产出和效益等方面，运用适当的评估方法，通过基础数据填报、问卷调查等方式，综合考核该项目的实施情况以及效益，总结经验做法，提出意见建议，最终形成了2020年黎城县湿垃圾处理项目资金的绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

生活垃圾处理是新时代管理和环境保护的重要内容，是社会文明程度的重要标志，关系广大城乡人民群众的切身利益。

近年来，山西省“五个全覆盖”，长治市 “农村环境卫生整治”、“美丽乡村建设”等活动，取得实实在在的整治成效，为农民群众创造一个干净、有序、舒适的宜居环境。黎城县各乡镇村均已建立了垃圾收集系统，配备了自卸式垃圾清运车、密闭式垃圾收集箱，但垃圾最终处理分别进行，各行其道，不能保证无害化处理，存在二次污染和长期隐患。为深入推进乡村清洁工程，加强黎城县全县农村环境卫生基础设施建设，进一步改善全县农村环境卫生面貌，提升农村人居环境，促进市域城镇化的快速发展，按照长治市生活垃圾分类处理与循环利用工作现场推进会精神和部署，根据黎城县人民政府办公室《关于印发黎城县生活垃圾分类处理与循环利用工作实施方案》的通知黎政办发【2018】33号和《黎城县生活垃圾分类处理与循环利用工作实施方案》，黎城县环卫中心决定投资建设湿垃圾处理中心，使辖区所有生活湿垃圾得到集中、科学、无害化处理。

黎城县湿垃圾处理中心项目位于黎侯镇赵家山村207国道西，赵家山生活垃圾转运站西侧，占地面积1495平方米，建筑面积468.16平方米。该项目工程设计概算总投资739.03万元，资金主要来源为申请上级资金和地方配套。建设内容包括湿垃圾处理车间468.16平方米、 湿垃圾处理设备及配套处理设备设施等。项目工艺采用微生物化水技术，日处理能力为10吨。根据中共黎城县委办公室、黎城县人民政府办公室关于印发《黎城县2020年生活垃圾分类处理与循环利用工作方案》的通知，对项目进行提标改造，完善垃圾分类终端处置体系，在湿垃圾处理中心建设负压抽风排气体系，改善分拣车间工作环境，进一步提升湿垃圾终端处理体系能力。

（二）项目绩效目标

项目总目标：

本项目建成后，日可处理生活湿垃圾10t/d。处理标准按照《污水综合排放标准》GB8978-1996和市环保局对本项目的出水排放要求执行。

项目阶段目标：

1、项目于2018年完成前期工作；

2、于2019年1月25日完成土建招投标，2019年3月开工建设；

3、于2019年8月完成设备招投标，2019年10月完成工程建设并投入试运行。

4、于2020年6月至2020年10月完成提标改造工程。

（三）项目资金来源及使用情况

1、项目投资完成情况

黎城县环卫中心湿垃圾处理中心项目实际完成的投资额为10020636.40元，其中：

（1）工程投资2730301.00元；

（2）设备投资4399800.00元；

（3）待摊投资309787.40元；

（4）提标改造工程设备投资2072480.00元；

（5）提标改造工程土建投资508268.00元。

2、概算执行情况

黎城县发展和改革局文件《关于黎城县湿垃圾处理中心项目初步设计的批复》该项目投资估算金额7390300.00元，概算范围内实际投资金额7439888.40元，总体超过概算49588.40元。

提标改造工程设备投资2072480.00元，提标改造工程土建投资508268.00元，合计2580748.00元，不在概算范围内。

3、资金到位、使用及结余情况

资金到位情况：截止审计日，该项目应到位资金10020636.00元，实际到位资金总额为9507291.00元，其中：申请省级人居环境奖补助奖金1200000.00元，其余为地方配套资金。

项目资金使用情况：截止审计日，资金总支出9507291.00元，其中：

（1）工程款：3238569.00元；

（2）设备款：5958934.60元；

（3）待摊投资：309787.40元；

截止审计日，该项目银行存款余额为0.00元，应付账款513345.00元，全部为应付设备款，其中，应付北京安瑞森环保科技有限公司设备款9100.00元；应付山西复振环保科技有限公司设备款454245.00元；应付山西富民创新环保工程有限公司设备款50000.00元，项目结余0.00元。

- 《关于下达2020年预算资金的通知》黎财预[2020]4号资金拨付及使用情况

2020年1月19日，黎城县财政局发函至黎城县环卫中心，“根据预算安排，现下达湿垃圾处理项目资金290万元。此项资金列入2020年政府收支分类科目‘2120501城乡社区环境卫生’”。该资金属于项目概算内投资。

通过查看涉及的记账凭证“2020年01月31日第0007号、第0008号”、财政直接支付凭证，结合项目支出明细表可知，其中

（1）190万元于2020年01月21日用于支付山西复振科技有限公司日化专用设备*化水设备款。

（2）100万元于2020年01月21日用于支付黎城县景礼建筑工程有限公司黎城县湿垃圾处理中心室外附属及其他零星配套工程款。

湿垃圾处理中心项目支出明细表：

| 序号 | 摘要 | 支付日期 | 付款金额 | 发票金额 | 销售单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密闭式桶装垃圾车 | 2018.12.11 | 276000.00 | 138000.00 | 山西雷歌环卫工程有限公司 |  |
|  |  | 2018.12.11 |  | 138000.00 |  |  |
| 2 | 日化专用设备*分拣设备 | 2019.9.12 | 1200000.00 | 624500.00 | 山西复振科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 624500.00 |  |  |
|  |  | 2020.11.26 | 49000.00 |  |  |  |
| 3 | 日化专用设备*化水设备 | 2020.1.21 | 1900000.00 | 1008000.00 | 山西复振科技有限公司 |  |
|  |  |  |  | 1008000.00 |  |  |
|  |  | 2020.9.29 |  | 384000.00 |  |  |
|  |  | 2020.11.10 | 200000.00 |  |  |  |
|  |  | 2020.11.27 | 300000.00 |  |  |  |
| 4 | 机械设备*高压除臭成套设备 | 2020.10.28 | 172900.00 | 73100.00 | 北京安瑞森环保科技有限公司 | 应付9100.00 |
|  |  |  |  | 73100.00 |  |  |
| 5 | 机械设备*高压喷雾除臭设备 |  |  | 35800.00 |  |  |
| 6 | 日化专用设备*接料装置 | 2020.11.21 | 750800.00 | 750800.00 | 山西复振科技有限公司 |  |
| 7 | 日化专用设备*螺旋进料输送机 |  |  |  |  |  |
| 8 | 日化专用设备*出渣无轴旋转输送机 |  |  |  |  |  |
| 9 | 日化专用设备*出料无轴螺旋输送机 |  |  |  |  |  |
| 10 | 日化专用设备*油水分离设备 |  |  |  |  |  |
| 11 | 污染防治设备*污水处理设备 | 2020.11.20 | 236634.60 | 94654.00 | 山西富民创新环保工程有限公司 | 0.40 |
|  |  |  |  | 94654.00 |  |  |
|  |  |  |  | 47327.00 |  |  |
| 12 | 日化专用设备*湿垃圾生化处理机 | 2020.12.18 | 467435.00 | 92168.00 | 山西复振环保科技有限公司 | 应付454245.00 |
|  |  |  |  | 92168.00 |  |  |
|  |  |  |  | 92168.00 |  |  |
|  |  |  |  | 92168.00 |  |  |
|  |  |  |  | 92168.00 |  |  |
|  |  |  |  | 92168.00 |  |  |
|  |  |  |  | 92168.00 |  |  |
|  |  |  |  | 92168.00 |  |  |
|  |  |  |  | 92168.00 |  |  |
|  |  |  |  | 92168.00 |  |  |
| 13 | 湿垃圾处理中心*电子汽车修理监控设备款 | 2020.8.24 | 14800.00 | 14800.00 | 长治市城区博安视电子产品经销部 |  |
| 14 | 污染防治设备*厌氧罐、气浮机等 | 2020.12.15 | 391365.00 | 88273.00 | 山西富民创新环保工程有限公司 | 应付50000.00 |
|  |  |  |  | 88273.00 |  |  |
|  |  |  |  | 88273.00 |  |  |
|  |  |  |  | 88273.00 | 山西富民创新环保工程有限公司 |  |
|  |  |  |  | 88273.00 |  |  |
| 15 | 建筑服务*黎城县湿垃圾处理中心室外附属及其他零星配套工程 | 2020.1.21 | 1000000.00 | 1000000.00 | 黎城县景礼建筑工程有限公司 |  |
| 16 | 建筑服务*湿垃圾处理中心零星配套工程（车棚暖气及部分硬化） | 2019.10.23 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |
| 17 | 建筑服务*黎城县湿垃圾处理中心室外附属及其他零星配套工程 | 2020.9.15 | 130000.00 | 130000.00 |  |  |
| 18 | 建筑服务*黎城县湿垃圾处理中心室外附属及其他零星配套工程 | 2019.12.12 | 122101.00 | 122101.00 |  |  |
| 19 | 建筑服务*湿垃圾处理中心厂房 | 2019.1.28 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |
| 20 | 建筑服务*湿垃圾处理中心 | 2019.6.26 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |
| 21 | 建筑服务*湿垃圾处理中心厂房 | 2020.9.15 | 278200.00 | 278200.00 |  |  |
| 22 | 建筑服务*砌石排水渠、田间便道等 | 2019.8.20 | 180000.00 | 186200.00 |  |  |
| 23 | 湿垃圾排水渠、田间便道等质保金 | 2020.12.11 | 6200.00 |  |  |  |
| 24 | 建筑服务*湿垃圾自动分拣设备坑 | 2020.9.15 | 74602.60 | 88700.00 |  |  |
|  |  | 2020.9.15 | 14097.40 |  |  |  |
| 25 | 建筑服务*（备注：转运站湿垃圾中心共用）湿垃圾雨水收集池和洗车台 | 2020.12.11 | 35200.00 | 35200.00 |  |  |
| 26 | 建筑服务*湿垃圾电子衡基础 | 2020.9.15 | 35100.00 | 35100.00 |  |  |
| 27 | 建筑服务*湿垃圾处理中心水处理系统土建及部分管道安装工程 | 2020.11.17 | 163068.00 | 100000.00 | 长治市宏厦建筑工程有限公司黎城项目部 |  |
|  |  |  |  | 63068.00 |  |  |
| 28 | 总平面图设计费 | 2018.11.27 | 5000.00 | 5000.00 | 长治市启辰规划技术咨询有限公司 |  |
| 29 | 审图费 | 2018.12.19 | 4000.00 | 4000.00 | 山西永安建筑施工图审查有限公司 |  |
| 30 | 设计费 | 2018.11.27 | 42100.00 | 42100.00 | 山西省第二建筑设计院 |  |
| 31 | 勘察费 | 2018.11.27 | 12000.00 | 12000.00 | 中冶地集团西北岩土工程有限公司晋城分公司 |  |
| 32 | 咨询服务费（可研报告） | 2018.11.27 | 27000.00 | 27000.00 | 安徽环球工程咨询有限公司长治分公司 |  |
| 33 | 工程造价咨询服务费 | 2018.12.19 | 6053.07 | 6491.00 | 山西永德兴工程项目管理有限公司 |  |
|  |  | 2018.12.26 | 437.93 |  |  |  |
| 34 | 水土保持补偿款 | 2020.6.16 | 597.40 | 597.40 | 黎城县水利局 |  |
| 35 | 监理费 | 2019.11.25 | 40000.00 | 60000.00 | 长治市华宇建设项目管理有限公司 |  |
|  |  | 2020.8.24 | 20000.00 |  |  |  |
| 36 | 设计费 | 2018.12.18 | 10000.00 | 10000.00 | 山西省第二建筑设计院 |  |
| 37 | 环评技术服务费 | 2019.12.12 | 60000.00 | 100000.00 | 北京绿方舟科技有限责任公司 |  |
|  |  | 2020.6.16 | 40000.00 |  |  |  |
| 38 | 测绘费 | 2020.8.24 | 20000.00 | 10000.00 | 长治市精图测绘有限公司 |  |
|  |  |  |  | 10000.00 |  |  |
| 39 | 工程审核费 | 2019.8.14 | 2599.00 | 2599.00 | 德圣工程有限公司 |  |
| 40 | 工程设计费 | 2019.8.14 | 10000.00 | 20000.00 | 黎城县建筑设计室 |  |
|  |  | 2019.11.14 | 10000.00 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 9507291.00 | 10020636.00 |  |  |

（四）项目实施情况

项目于2018年完成前期工作，于2019年1月25日完成土建招投标，2019年3月开工建设；于2019年8月完成设备招投标，2019年10月完成工程建设并投入试运行。根据中共黎城县委办公室、黎城县人民政府办公室关于印发《黎城县2020年生活垃圾分类处理与循环利用工作方案》的通知，于2020年6月至2020年10月采用分散采购方式进行提标改造，完善垃圾分类终端处置体系，在湿垃圾处理中心建设负压抽风排气体系，改善分拣车间工作环境，进一步提升湿垃圾终端处理体系能力。截止目前，黎城县湿垃圾处理中心运行正常，有效推进了生活垃圾分类进程。

二、评价结论

运用经过评审组设计的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、实地调研、问卷调查及访谈，对黎城县湿垃圾处理项目资金绩效进行客观评价，最终评价结果得分为87.20分，按照财政部绩效评价结果等级划分标准，属于“良”。各部分权重和绩效分值如下表所示：

| 绩效评价得分情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指 标 | 决 策 | 过 程 | 产 出 | 效 益 | 合 计 |
| 权 重 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 得 分 | 20.00 | 15.40 | 25.80 | 26.00 | 87.20 |
| 得分率 | 100.00% | 77.00% | 86.00% | 86.67% | 87.20% |

三、绩效分析

1、决策

决策类指标从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性四个方面对项目的决策目标达成情况进行考核，项目决策类指标分值20.00分，实际得分20.00分。

指标的得分情况如下表所示：

| 二级指标 | 三级指标 | 权 重 | 目标值 | 业绩值 | 得 分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项（10分） | A11立项依据充分性 | 5.00 | 充分 | 充分 | 5.00 | 100.00% |
|  | A12立项程序规范性 | 5.00 | 规范 | 规范 | 5.00 | 100.00% |
| A2项目绩效（10分） | A21绩效目标合理性 | 5.00 | 合理 | 合理 | 5.00 | 100.00% |
|  | A22绩效指标明确性 | 5.00 | 明确 | 明确 | 5.00 | 100.00% |
| 合 计 |  | 20.00 |  |  | 20.00 | 100.00% |

指标分析：

A11立项依据充分性

黎城县湿垃圾处理项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。评分要点：1、项目立项依据是否充分，是否符合部门职责及相关政策要求，是否有政府文件的支持；2、项目是否可以预防和控制各种环境污染、提高人们的生存环境，促进循环经济发展。符合评分规则，指标得5分。

项目根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》、《城市市容和环境卫生管理规定》（国务院令第101号）、《长治市生活垃圾分类处理与循环利用工作实施方案》、黎城县人民政府办公室《关于印发黎城县生活垃圾分类处理与循环利用工作实施方案的通知》黎政办发【2018】33号等文件立项，项目切实可以减少环境污染，促进循环经济发展。

依据设置的评分规则，本项指标得5分。

A12立项程序规范性

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评分要点：1、项目是否按照规定的程序申请设立；
2、审批文件、材料是否符合相关要求；符合评分规则，指标得5分。

黎城县湿垃圾处理项目依据《黎城县生活垃圾分类处理与循环利用工作实施方案》严格按照项目报建程序，经过了建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划、建筑工程施工许可、可研批复、初步设计批复、环境影响报告批复、环境评价、公开招标等程序，项目立项规范，审批文件、材料符合政府法律法规及相关程序。项目实施中，黎城县环卫中心成立了项目建设领导小组，领导组组长均由中心主任担任，领导组成员明确职责分工，各负其责。目前，该项目已完成室外附属和其他零星配套工程预算审核、厂房建设项目结算审核、室外附属和其他零星配套工程竣工结算审核、项目竣工财务决算等验收备案。

依据设置的评分规则，本项指标得5分。

A21绩效目标合理性

项目所设定的目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目申报目标与项目实施的相符情况。评分要点：1、项目是否进行自评；2、自评报告中是否设置合理的绩效目标；3、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；4、项目预期产出效益和效果是否符合实际情况。符合评分规则，指标得5分。

通过查看该项目《2020年中央预算内投资绩效目标申报表》、2020年自评报告，绩效目标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合实际情况，与预算确定的项目投资额相匹配。根据该项目《2020年中央预算内投资绩效目标申报表》，项目预期的绩效总目标是新建湿垃圾处理车间一座，配置处理设备，实现生活垃圾干湿分类处置，推进生活垃圾分类实施，达到“三化”目标。年度目标：中央预算内投资补助支持项目不少于1个，帮助社会资本投资不少于0亿元。该项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合实际情况，与预算确定的项目投资额相匹配。

依据设置的评分规则，本项指标得5分。

A22绩效指标明确性

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评分要点：1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；2、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。符合评分规则，指标得5分。

通过查看《2020年中央预算内投资绩效目标申报表》，黎城县湿垃圾处理项目设置为过程、产出、效益、满意度四个一级指标，过程管理指标包括计划管理、资金管理（中央预算内投资、地方建设资金等其他资金）、项目管理四个二级指标；产出指标有数量、质量、时效三个二级指标；效益指标包括经济效益、生态效益、可持续影响三个二级指标；满意度指标主要设置服务对象满意度指标。2020年黎城县湿垃圾处理中心项目的绩效指标设置清晰、细化、可衡量，将项目的绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

依据设置的评分规则，本项指标得5分。

2、过程

过程类指标从财务管理、实施管理两个方面对项目的过程管理进行考核，项目过程类指标分值20.00分，实际得分15.40分。

指标的得分情况如下表所示：

| 二级指标 | 三级指标 | 权 重 | 目标值 | 业绩值 | 得 分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1财务管理（10分） | B11财务制度健全性 | 3.00 | 健全 | 不健全 | 0.90 | 30.00% |
|  | B12湿垃圾处理项目资金到位率 | 4.00 | 100% | 94.88% | 1.50 | 37.50% |
|  | B13资金使用规范性 | 3.00 | 规范 | 规范 | 3.00 | 100.00% |
| B2实施管理（10分） | B21项目可研合理性 | 2.00 | 合理 | 合理 | 2.00 | 100.00% |
|  | B22管理制度健全性 | 3.00 | 健全 | 健全 | 3.00 | 100.00% |
|  | B23监理工作规范性 | 3.00 | 规范 | 规范 | 3.00 | 100.00% |
|  | B24采购管理规范性 | 2.00 | 规范 | 规范 | 2.00 | 100.00% |
| 合 计 |  | 20.00 |  |  | 15.40 | 77.00% |

指标分析：

B11财务制度健全性

考核财务管理制度的健全性，即预算单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理制度的规定。

对黎城县环卫中心的《工程项目建设财务管理制度》和基础财务资料进行核查，对建筑安装工程投资核算、设备投资核算、待摊投资核算、项目基础资金核算、项目建设成本控制、采购管理等制定管理办法得0.9分；未体现财务管理制度对预算管理的规定和大额资金申报制度、财务监督制度；未涉及实施主体单位建立与项目相关的专项资金管理办法。

依据设置的评分规则，本项指标得0.9分。

B12湿垃圾处理项目资金到位率

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评分要点：湿垃圾处理资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%；资金到位率：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。100%为满分，到位及时率每下降1%（不足1%按1%计算）扣0.5分，当资金到位及时率低于60%时得0分。符合评分规则，指标得4分。

截止审计日，该项目应到位资金10020636.00元，实际到位资金总额为9507291.00元，湿垃圾处理中心项目资金到位率=（9507291/10020636）*100%=94.88%。

依据设置的评分规则，本项指标得1.5分。

B13资金使用规范性

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评分要点：1、资金使用是否符合有关制度规定，是否符合国家财经法规以及相关资金管理办法的规定，资金拨付是否有完整的审批程序和手续；2、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。符合评分规则，指标得3分。

黎城县湿垃圾处理项目资金申请程序及审批程序合规；符合国家财经法规以及有关会计制度的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

依据设置的评分规则，本项指标得3分。

B21项目可研合理性

考核项目前期规划是否合理，是否出具可行性研究报告。评价要点：考核项目可研是否合理，项目出具可行性研究报告且合理得2分。

黎城县环卫中心委托安徽环球工程咨询有限公司对黎城县湿垃圾处理中心建设项目出具了可行性研究报告，该项目的实施将有效保护生活环境，这对于预防和控制各种污染、保障人民健康，提高人们的生存环境有重要作用。环境质量的改善，可促进黎城县招商引资，对促进当地经济可持续发展具有积极作用。

依据设置的评分规则，本项指标得2分。

B22管理制度健全性

项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价要点：1、考核项目是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施，包括设立项目申报制度、项目管理制度、验收制度、项目资金的监督管理制度等；2、项目支出手续是否完备，项目资料是否分类整理并及时归档。符合评分规则，指标得3分。

根据黎城县人民政府办公室《关于印发黎城县生活垃圾分类处理与循环利用工作实施方案》的通知黎政办发【2018】33号，按照项目单位提供的制度及相关文件的要求，检查黎城县环卫中心湿垃圾处理项目痕迹化资料，项目前期进行了可研批复、初步设计批复、环境影响报告批复、环境评价、公开招标，已完成室外附属和其他零星配套工程预算审核、厂房建设项目结算审核报告、室外附属和其他零星配套工程竣工结算审核、项目竣工财务决算报告等验收备案，项目资料分类整理并及时归档；后期制定《黎城县湿垃圾处理中心工程项目日常监管工作方案》进行日常监管，明确监管目标、监管责任单位及责任人、日常监管方式以及处罚问责办法。

依据设置的评分规则，本项指标得3分。

B23监理工作规范性

考核项目监理是否按照合同规定对项目进行监督管理。评价要点：1、监理单位是否符合相应资质，是否按照合同对工程计划、进度、质量、投资、安全文明等进行全程监管，工程监管规范，以上各占20%、30%、50%权重分，全部符合得满分，否则扣减相应的权重分。

该项目聘请长治市华宇建设项目管理有限公司为监理单位，并提供相关资质信息；根据《监理资料》，监理单位人员配备及到位符合要求，监理规划、实施细则按规定编制审批等，并出具监理质量评估报告。

依据设置的评分规则，本项指标得3分。

B24采购管理规范性

考核项目招投标是否符合国家及政府采购法律法规。评分要点：1、考核项目招投标是否符合国家及政府采购法律法规；2、招投标各项文件或记录是否规范、完整。符合评分规则，指标得2分。

该项目于2018年12月18日在《山西省政府采购网》发布黎城县湿垃圾处理中心湿垃圾厂房建设项目招标公告；于2019年7月15日在《山西省招投标公共服务平台》、《长治市建设工程交易中心》等发布黎城县环卫中心湿垃圾处理中心设备采购项目招标公告，黎城县环卫中心委托山西佰辰建设项目管理有限公司于2019年1月和8月采取公开招标方式对湿垃圾厂房土建和设备采购进行了招投标，确定厂房土建中标企业为“河南景礼建筑工程有限公司”，中标价为1074323.00元；设备中标厂家为“山西复振科技有限公司”，中标价为4399800.00元。依据评分规则，本项得2分。

依据设置的评分规则，本项指标得2分。

3、产出

产出类指标从项目完成数量、项目质量达标、项目完工时效、项目成本控制率四个方面对湿垃圾处理中心项目绩效目标完成情况进行考核，本项指标权重分30.00分，实际得分25.80分。指标的得分情况如下表所示：

| 二级指标 | 三级指标 | 权 重 | 目标值 | 业绩值 | 得 分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1项目完成数量情况（12分） | C11项目附属配套工程完成情况 | 6.00 | 100.00% | 100.00% | 6.00 | 100.00% |
|  | C12实际处理吨数 | 6.00 | 100.00% | 100.00% | 6.00 | 100.00% |
| C2项目质量达标情况（10分） | C21项目验收合格情况 | 5.00 | 100.00% | 100.00% | 5.00 | 100.00% |
|  | C22设备质量达标率 | 5.00 | 100.00% | 100.00% | 5.00 | 100.00% |
| C3项目完工时效（4分） | C31项目完成进度 | 4.00 | 100.00% | 95.00% | 3.80 | 95.00% |
| C4项目成本控制率（4分） | C41项目成本控制率 | 4.00 | 100.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 合 计 |  | 30.00 |  |  | 25.80 | 86.00% |

指标分析：

C11项目附属配套工程完成情况

考核项目附属配套工程完成情况。处理车间，购置物料处理系统、生化处理系统，喷雾设备等8台（套），以及辅助生产所需的板、架、台、槽和办公设备等是否全部完成。符合评分规则，指标得6分。

根据《黎城县湿垃圾处理中心项目竣工财务决算报表》、《建设工程竣工验收报告》、《建设工程质量评价报告》，工程建设内容为：建设湿垃圾处理车间468.16㎡物料预处理系统、生化处理系统、生化配套系统、喷雾设备等设备8台套，以及辅助生产所需板、架、台、槽和办公设备等全部完成。

依据设置的评分规则，本项指标得6分。

C12实际处理量

考核湿垃圾处理中心日处理规模是否达到目标值10吨。评分要点：1、实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。符合评分规则，指标得6分。

该项目的预期效益是，项目建成后日处理垃圾规模为10吨，依据《黎城县湿垃圾处理中心项目竣工概况表》中的项目实际效益处理规模为10吨，达到了目标值。

依据设置的评分规则，本项指标得6分。

C21项目验收合格情况

考核项目是否验收合格。评分要点：查验项目处理车间、设备投入，占地面积、建筑面积是否符合预期，是否验收合格。符合评分规则，指标得5分。

根据黎城县湿垃圾处理中心项目《建设工程竣工验收报告》、《建设工程质量评价报告》、《黎城县环卫中心湿垃圾处理中心项目竣工环境保护验收报告》《关于黎城县环卫中心项目档案的验收报告》、《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》等资料，该项目项目位于黎城县黎侯镇赵家山村207国道西，协鑫加气站南侧的黎城县赵家山生活垃圾转运站院内，占地1495㎡（2.24亩），建筑面积468.16㎡，厂房建筑为地上一层，高度7.15m。黎城县环卫中心于2019年6月6日组织相关人员对该项目进行了工程竣工验收，包括湿垃圾厂房竣工验收和附属工程验收,本工程符合国家质量标准，验收合格。2021年4月10日对黎城县环卫中心湿垃圾处理中心项目进行了环境影响评价，该项目主要环保设施按照环评和批复的要求进行了建设；现场核查项目无重大变更；检测结果表明，主要污染物可以做到达标排放，无总量控制要求。该项目具备竣工环境保护验收条件，验收通过。2021年5月20日档案验收合格。经访谈了解项目整体验收正在进行中。

依据设置的评分规则，本项指标得5分。

C22设备质量达标率

考核购置设备质量达标情况，用以反映和考核项目的质量达标情况。符合评分规则，指标得5分。

根据提供的黎城县环卫中心湿垃圾处理中心项目设备采购《购销合同》，购买湿垃圾处理设备、接料装置、螺旋进料输送机、出渣无轴螺旋输送机、出料无轴螺旋输送机、分拣设备、油水分离设备、管阀运输培训管理费用8台套，提供项目验收合格证明。

依据设置的评分规则，本项指标得5分。

设备合格情况如下：

| 序 号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总金额 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿垃圾处理设备 | 上海复振 | 5t/d | 1台 | 2400000 | 2400000 | 合格 |
| 2 | 接料装置 | 浙江日盛 | 6T/h | 1台 | 208000 | 208000 | 合格 |
| 3 | 螺旋进料输送机 | 浙江日盛 | 直径Φ300mm，长度7000mm， 变频减速机16r/min | 1台 | 105000 | 105000 | 合格 |
| 4 | 出渣无轴螺旋输送机 | 浙江日盛 | 直径Φ300mm，长度17500mm， 变频减速机20r/min | 1台 | 227500 | 227500 | 合格 |
| 5 | 出料无轴螺旋输送机 | 浙江日盛 | 直径Φ300mm，长度10800mm， 变频减速机20r/min | 1台 | 138500 | 138500 | 合格 |
| 6 | 分拣设备 | 浙江日盛 | 6T/h | 1台 | 1249000 | 1249000 | 合格 |
| 7 | 油水分离设备 | 上海滢弘 | 10m3/h | 1台 | 71800 | 71800 | 合格 |
| 8 | 管阀运输培训管理费用 | 山西复振 |  | 1套 | 0 | 0 | 合格 |
| 合计：肆佰叁拾玖万玖仟捌佰元整 |  |  |  |  | ￥：4399800.00元 |  |  |

C31项目完成进度

考核项目是否按计划时间完成。评分要点：项目实际完成时间是否按计划完成，按计划完成得满分，每推迟一个月扣5%分值，0分为限。符合评分规则，指标得4分。

根据黎城县发展和改革局《关于黎城县湿垃圾处理中心项目初步设计批复》黎发改审发【2019】37号，项目建设工期6个月；《黎城县湿垃圾处理中心项目竣工概况表》项目实际建设期为2019年3月至2019年9月，用时7个月，逾期1个月完成。

根据评分规则扣5%的分值，本项指标得3.8分。

C41项目成本控制率

考核项目节约成本与预算成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。评分要点：成本控制率=（预算成本-工程结算成本）/预算成本。成本控制率大于等于0得满分；小于0不得分。

查看《黎城县湿垃圾处理中心项目竣工财务决算报表》、《关于黎城县湿垃圾处理中心项目初步设计批复》该项目投资估算金额为7390300.00元，概算范围内实际投资金额7439888.40元，总体超过概算49588.40元。成本控制率=（7390300-7439888.4）/7390300=-0.67%。

依据设置的评分规则，本项指标得0分。

4、效益

效益类指标从经济效益、环境效益、满意度3个方面对项目的绩效目标完成情况进行考核，本项指标权重分30.00分，实际得分26.00分。

指标的得分情况如下表所示：

| 二级指标 | 三级指标 | 权 重 | 目标值 | 业绩值 | 得 分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1经济效益（10分） | D11湿垃圾处理中心产生的直接和间接经济效益 | 10.00 | 100% | 80% | 8.00 | 80.00% |
| D2环境效益（10分） | D21湿垃圾处理中心的可持续性 | 10.00 | 100% | 100% | 10.00 | 100.00% |
| D3满意度（10分） | D31社会公众满意度 | 10.00 | 100% | 80% | 8.00 | 80.00% |
| 合 计 |  | 30.00 |  |  | 26.00 | 86.67% |

指标分析：

D11湿垃圾处理中心产生的直接和间接经济效益

考核项目完成投入运行后，是否产生经济效益。评分要点：考核项目完成投入运行后，是否产生直接和间接经济效益；是否带动社会资本投资。符合评分规则，指标得10分。

通过查看《黎城县湿垃圾处理中心项目实施情况报告》可知直接效益：达到了生活垃圾减量化目标，提高了垃圾填埋场的使用效率，延长垃圾填埋场的使用年限，有效减少了新增垃圾对土地资源的占用，为城市经济发展节约大量土地资源。并且，由于减量、减容率高，大大减少了后续处理的费用，为政府节约大量财力、物力。间接效益：推进垃圾分类的改革实施，促进生活垃圾循环利用，使垃圾处理的建设和管理进入良性循环状态。通过资源化减量模式科学、合理、有效的处理好湿垃圾，可提高城市建设和城市管理水平，改善了居民的生活环境，达成生态城市、宜居城市的目标。

据该项目《2020年中央预算内投资绩效目标申报表》该项目帮助社会资本投资0亿元，依据评分规则扣2分，本项得8分。

D21湿垃圾处理中心的可持续性

考核项目完成投入运行后，是否切实改善城乡生产生活环境。评分要点：生活垃圾集中处理后，是否可预防区域内这部分垃圾对环境造成的二次污染，是否可以降低垃圾对环境产生的不良影响，切实改善城市生产生活环境。符合评分规则，指标得10分。

项目建成后的使用年限为20年，该项目的实施，降低了湿垃圾对环境产生的不良影响，运行以来共处理湿垃圾1630余吨，切实改善了城乡生产生活环境，实现市容整洁。

依据设置的评分规则，本项指标得10分。

D31社会公众满意度

考核社会公众对项目的综合满意程度。评分要点：通过收回的问卷调查考核黎城县湿垃圾处理项目社会公众的满意程度，按满意度*权重得分。

本次共发放调查问卷50份，收回50份，根据收回的调查问卷满意度统计结果为92.67%。

依据设置的评分规则，本项指标得8分。

- 主要经验做法

项目建设过程中，黎城县环卫中心组建了项目建设领导小组，指派专门负责人，现场跟进工程施工，确保工程按时保质完成。同时创新垃圾分类理念，科学谋划，在完成项目既定建设目标基础上，及时对设备及处理模式进行提标改造，在县政府的资金支持下，增设污水处理体系和抽风排气系统。

黎城县湿垃圾处理中心的正常运行，填补了黎城县湿垃圾分类处置的空白，有效推进了生活垃圾分类进程。该项目的实施，降低了湿垃圾对环境产生的不良影响，预防和控制各种污染，切实改善了城乡生活环境，实现市容整洁。有效减少了新增垃圾对土地资源的占用，为城市经济发展节约大量土地资源，通过资源化减量模式科学、合理、有效的处理好湿垃圾，可提高城市建设和城市管理水平，改善了居民的生活环境，达成生态城市、宜居城市的目标。

五、存在的问题

（一）财务制度不健全

财务制度不健全、不完善，仅建立《工程项目建设财务管理制度》未体现财务管理制度对预算管理的规定和大额资金申报、财务监督制度；未涉及实施主体单位建立与项目相关的专项资金管理办法，不能良好的对项目资金进行管理。

（二）项目资金到位不及时

截止审计日，该项目应到位资金10020636.00元，实际到位资金总额为9507291.00元，应付账款513345.00元。

（三）项目完工不及时

根据黎城县发展和改革局《关于黎城县湿垃圾处理中心项目初步设计批复》黎发改审发【2019】37号项目建设工期6个月，《黎城县湿垃圾处理中心项目竣工概况表》项目实际建设期：2019年3月开工至2019年9月竣工用时7个月，逾期1个月完工。

六、相关建议

1、建议黎城县环卫中心加强对湿垃圾处理项目的工作总结，建立健全与项目相关的财务制度及专项资金管理办法，按资金来源渠道对专项资金单独设立项目账，分账核算，专款专用，以便更好的对资金进行管理。

2、财务人员应负责专项资金的核算，审核专项资金开支的合法合规性，保证会计资料真实、完整，对项目资金的使用安排实行全过程的财务监督和管理，明确项目费用的适用范围，及时完成项目资金的申请和批复，使得项目资金可以及时到位。

3、强化项目工程建设监管，完善成本汇算，按期保质保量完成项目目标。

**********

二〇二一年十月

附件1：指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 权重 | 业绩值 | 指标说明及评分规则 | 评分依据 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（20分） | A1项目立项（10分） | A11立项依据充分性 | 充分 | 5 | 充分 | 评分要点： 1、项目立项依据是否充分，是否符合部门职责及相关政策要求，是否有政府文件的支持（2.5分）； 2、项目是否可以预防和控制各种环境污染、提高人们的生存环境，促进循环经济发展（2.5分）。 符合评分规则，指标得5分。 | 项目根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》、《城市市容和环境卫生管理规定》（国务院令第101号）、《长治市生活垃圾分类处理与循环利用工作实施方案》、黎城县人民政府办公室《关于印发黎城县生活垃圾分类处理与循环利用工作实施方案的通知》黎政办发【2018】33号等文件立项；项目切实可以减少环境污染，促进循环经济发展。根据评分规则，本项得5分。 | 5 | 100% |
|  |  | A12立项程序规范性 | 规范 | 5 | 规范 | 评分要点： 1、项目是否按照规定的程序申请设立（2.5分）； 2、审批文件、材料是否符合相关要求（2.5分）。 符合评分规则，指标得5分。 | 黎城县湿垃圾处理项目依据《黎城县生活垃圾分类处理与循环利用工作实施方案》严格按照项目报建程序，经过了建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划、建筑工程施工许可、可研批复、初步设计批复、环境影响报告批复、环境评价、公开招标等程序，项目立项规范，审批文件、材料符合政府法律法规及相关程序。项目实施中，黎城县环卫中心成立了项目建设领导小组，领导组组长均由中心主任担任，领导组成员明确职责分工，各负其责。目前，该项目已完成室外附属和其他零星配套工程预算审核、厂房建设项目结算审核报告、室外附属和其他零星配套工程竣工结算审核、项目竣工财务决算报告等验收备案。依据评分规则，本项得5分。 | 5 | 100% |
|  | A2目标合理性（10分） | A21绩效目标合理性 | 合理 | 5 | 合理 | 评分要点： 1、项目是否进行自评（1分）； 2、自评报告中是否设置合理的绩效目标（1分）； 3、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； 4、项目预期产出效益和效果是否符合实际情况（2分）； 符合评分规则，指标得5分。 | 通过查看该项目《2020年中央预算内投资绩效目标申报表》、2020年自评报告，绩效目标设置合理，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合实际情况，与预算确定的项目投资额相匹配。根据评分规则，本项得5分。 | 5 | 100% |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 明确 | 5 | 明确 | 评分要点： 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2.5分）； 2、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（2.5分）。 符合评分规则，指标得5分。 | 通过查看《2020年中央预算内投资绩效目标申报表》，黎城县湿垃圾处理项目设置为产出、效益、满意度、过程四个一级指标，产出指标有数量、质量、时效三个二级指标；效益指标包括经济效益、生态效益、可持续影响三个二级指标；满意度指标主要设置服务对象满意度指标；过程管理指标包括计划管理、资金管理（中央预算内投资、地方建设资金等其他资金）、项目管理四个二级指标。2020年黎城县湿垃圾处理中心项目的绩效指标设置清晰、细化、可衡量，将项目的绩效目标细化分解为具体的绩效指标。依据评分规则，指标得5分。 | 5 | 100% |
| B过程 （20分） | B1财务管理（10分） | B11财务制度健全性 | 健全 | 3 | 不健全 | 评分要点： 1、是否制定财务管理、预算管理、大额资金申报、财务监督制度（1.2分）； 2、财务管理是否有收入、支出、采购管理制度（0.6分）； 3、是否制定实施主体单位建立与项目相关的专项资金管理办法（1.2分）。 符合评分规则，指标得3分。 | 对黎城县环卫中心的《工程项目建设财务管理制度》和基础财务资料进行核查，制定财务管理制度对建筑安装工程投资核算、设备投资核算、待摊投资核算、项目基础资金核算、项目建设成本控制、采购管理等制定管理办法得0.9分；未体现财务管理制度对预算管理的规定和大额资金申报制度、财务监督制度；未涉及实施主体单位建立与项目相关的专项资金管理办法，依据评分规则，本项得0.9分。 | 0.9 | 30.00% |
|  |  | B12湿垃圾处理项目资金到位率 | 100% | 4 | 94.88% | 评分要点： 1、湿垃圾处理资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%； 资金到位率：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。100%为满分，到位及时率每下降1%（不足1%按1%计算）扣0.5分，当资金到位及时率低于60%时得0分。 符合评分规则，指标得4分。 | 截止2021年6月竣工财务决算日，该项目应到位资金10020636.00元，实际到位资金总额为9507291.00元，湿垃圾处理中心项目资金到位率=（9507291/10020636）*100%=94.88%。依据评分规则，本项得1.5分。 | 1.5 | 37.5% |
|  |  | B13资金使用规范性 | 规范 | 3 | 规范 | 评分要点： 1、资金使用是否符合有关制度规定，是否符合国家财经法规以及相关资金管理办法的规定，资金拨付是否有完整的审批程序和手续（2分）； 2、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 符合评分规则，指标得3分。 | 黎城县湿垃圾处理项目资金申请程序及审批程序合规；符合国家财经法规以及有关会计制度的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，依据评分规则，本项得3分。 | 3 | 100% |
|  | B2实施管理（10分） | B21项目可研合理性 | 合理 | 2 | 合理 | 评分要点： 1、考核项目可研是否合理，项目出具可行性研究报告且合理得2分。 | 黎城县环卫中心委托安徽环球工程咨询有限公司对黎城县湿垃圾处理中心建设项目出具了可行性研究报告，该项目的实施将有效保护生活环境，这对于预防和控制各种污染、保障人民健康，提高人们的生存环境有重要作用。环境质量的改善，可促进黎城县招商引资，对促进当地经济可持续发展具有积极作用。根据评分规则，本项得2分。 | 2 | 100% |
|  |  | B22管理制度健全性 | 健全 | 3 | 健全 | 评分要点： 1、考核项目是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施，包括设立项目申报制度、项目管理制度、验收制度、项目资金的监督管理制度等（2分）； 2、项目支出手续是否完备，项目资料是否分类整理并及时归档（1分）。 符合评分规则，指标得3分。 | 根据《黎城县人民政府办公室关于印发黎城县生活垃圾分类处理与循环利用工作实施方案的通知》黎政办发【2018】33号，按照项目单位提供的制度及相关文件的要求，检查黎城县环卫中心湿垃圾处理中心项目痕迹化资料，项目前期进行了可研批复、初步设计批复、环境影响报告批复、环境评价、公开招标，已完成室外附属和其他零星配套工程预算审核、厂房建设项目结算审核报告、室外附属和其他零星配套工程竣工结算审核、项目竣工财务决算报告等验收备案，项目资料分类整理并及时归档；后期制定《黎城县湿垃圾处理中心工程项目日常监管工作方案》进行日常监管，明确监管目标、监管责任单位及责任人、日常监管方式以及处罚问责办法。依据评分规则，本项得3分。 | 3 | 100% |
|  |  | B23监理工作规范性 | 规范 | 3 | 规范 | 评分要点： 1、监理单位是否符合相应资质，是否按照合同对工程计划、进度、质量、投资、安全文明等进行全程监管，工程监管规范，以上各占20%、30%、50%权重分，全部符合得满分，否则扣减相应的权重分。 | 该项目聘请长治市华宇建设项目管理有限公司为监理单位，并提供相关资质信息；根据《监理资料》，监理单位人员配备及到位符合要求，监理规划、实施细则按规定编制审批等，并出具监理质量评估报告。依据评分规则，本项得3分。 | 3 | 100% |
|  |  | B24采购管理规范性 | 规范 | 2 | 规范 | 评分要点： 1、考核项目招投标是否符合国家及政府采购法律法规（1分）； 2、招投标各项文件或记录是否规范、完整（1分）。 符合评分规则，指标得2分。 | 该项目于2018年12月18日在《山西省政府采购网》发布黎城县湿垃圾处理中心湿垃圾厂房建设项目招标公告；于2019年7月15日在《山西省招投标公共服务平台》、《长治市建设工程交易中心》等发布黎城县环卫中心湿垃圾处理中心设备采购项目招标公告，黎城县环卫中心委托山西佰辰建设项目管理有限公司于2019年1月和8月采取公开招标方式对湿垃圾厂房土建和设备采购进行了招投标，确定厂房土建中标企业为“河南景礼建筑工程有限公司”，中标价为1074323.00元；设备中标厂家为“山西复振科技有限公司”，中标价为4399800.00元。依据评分规则，本项得2分。 | 2 | 100% |
| C产出（30分） | C1项目完成数量情况（12分） | C11项目附属配套工程完成情况 | 100% | 6 | 100% | 评分要点： 1、考核项目附属配套工程完成情况。处理车间，购置物料处理系统、生化处理系统，喷雾设备等8台（套），以及辅助生产所需的板、架、台、槽和办公设备等是否全部完成。 符合评分规则，指标得6分。 | 根据《黎城县湿垃圾处理中心项目竣工财务决算报表》，工程建设内容为：建设湿垃圾处理车间468.16㎡，物料预处理系统、生化处理系统、生化配套系统、喷雾设备等设备8台套，以及辅助生产所需板、架、台、槽和办公设备等全部完成，依据评分规则，本项得6分。 | 6 | 100% |
|  |  | C12实际处理量 | 100% | 6 | 100% | 评分要点： 1、实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 符合评分规则，指标得6分。 | 该项目的预期效益是，项目建成后日处理垃圾规模为10吨，依据《黎城县湿垃圾处理中心项目竣工概况表》中的项目实际效益处理规模为10吨，依据评分规则，本项得6分。 | 6 | 100% |
|  | C2项目质量达标情况（10分） | C21项目验收合格情况 | 100% | 5 | 100% | 评分要点： 1、查验项目处理车间、设备投入，占地面积、建筑面积是否符合预期，是否验收合格。 符合评分规则，指标得5分。 | 根据《关于黎城县湿垃圾处理中心项目初步设计批复》、《建设工程竣工验收报告》、《黎城县湿垃圾处理中心项目竣工财务决算报表》该项目项目位于黎城县黎侯镇赵家山村207国道西，协鑫加气站南侧的黎城县赵家山生活垃圾转运站院内，占地1495㎡（2.24亩），建筑面积468.16㎡，厂房建筑为地上一层，高度7.15m。黎城县环卫中心于2019年6月6日组织相关人员对该项目进行了工程竣工验收，包括湿垃圾厂房竣工验收和附属工程验收,本工程符合国家质量标准，验收合格。依据评分规则，本项得5分。 | 5 | 100% |
|  |  | C22设备质量达标率 | 100% | 5 | 100% | 评分要点： 1、设备质量达标率=质量达标设备数量/购置全部设备数量*100%，根据购置设备质量达标率得分。 符合评分规则，指标得5分。 | 根据提供的《黎城县环卫中心湿垃圾处理中心项目设备采购》购销合同，购买湿垃圾处理设备、接料装置、螺旋进料输送机、出渣无轴螺旋输送机、出料无轴螺旋输送机、分拣设备、油水分离设备、管阀运输培训管理费用8台套，提供相关合格证明。依据评分规则，本项得5分。 | 5 | 100% |
|  | C3项目完工时效（4分） | C31项目完成进度 | 100% | 4 | 95% | 评分要点： 1、项目实际完成时间是否按计划完成，按计划完成得满分，每推迟一个月扣5%分值，0分为限。 符合评分规则，指标得4分。 | 根据黎城县发展和改革局《关于黎城县湿垃圾处理中心项目初步设计批复》黎发改审发【2019】37号项目建设工期6个月，《黎城县湿垃圾处理中心项目竣工概况表》项目实际建设期为2019年3月至2019年9月，用时7个月，逾期1个月完成。根据评分规则扣5%的分值，本项得3.8分。 | 3.8 | 95% |
|  | C4项目成本控制率（4分） | C41项目成本控制率 | 100% | 4 | 0% | 评分要点： 1、成本控制率=（预算成本-工程结算成本）/预算成本。成本控制率大于等于0得满分；小于0不得分。 | 查看《黎城县湿垃圾处理中心项目竣工财务决算报表》、《关于黎城县湿垃圾处理中心项目初步设计批复》该项目投资估算金额为7390300.00元，概算范围内实际投资金额7439888.40元，总体超过概算49588.40元。成本控制率=（7390300-7439888.4）/7390300=-0.67%根据评分规则得，本项得0分 | 0 | 0% |
| D效益（30分） | D1经济效益（10分） | D11湿垃圾处理中心产生的直接和间接经济效益 | 100% | 10 | 80% | 评分要点： 1、考核项目完成投入运行后，是否产生直接和间接经济效益（8分）； 2、是否带动社会资本投资（2分）。 符合评分规则，指标得10分。 | 直接效益为达到了生活垃圾减量化目标，通过垃圾减量，既符合市政府所要求的垃圾减量的要求，另一方面提高了垃圾填埋场的使用效率，延长垃圾填埋场的使用年限，有效减少了新增垃圾对土地资源的占用，为城市经济发展节约大量土地资源。并且，由于减量、减容率高，大大减少了后续处理的费用，为政府节约大量财力、物力。间接效益为推进垃圾分类的改革实施，促进生活垃圾循环利用，使垃圾处理的建设和管理进入良性循环状态。通过资源化减量模式科学、合理、有效的处理好湿垃圾，可提高城市建设和城市管理水平，改善了居民的生活环境，达成生态城市、宜居城市的目标。据该项目《2020年中央预算内投资绩效目标申报表》帮助社会资本投资不少于0亿元，依据评分规则扣2分，本项得8分。 | 8 | 80% |
|  | D2环境效益（10分） | D21湿垃圾处理中心的可持续性 | 100% | 10 | 100% | 评分要点： 1、生活垃圾资源化集中处理后，是否可预防区域内这部分垃圾对环境造成的二次污染，是否可以降低垃圾对环境产生的不良影响，切实改善城乡生产生活环境。 符合评分规则，指标得10分。 | 项目建成后的使用年限为20年，该项目的实施，降低了湿垃圾对环境产生的不良影响，运行以来共处理湿垃圾1630余吨，切实改善了城乡生产生活环境，实现市容整洁。依据评分规则，本项得10分。 | 10 | 100% |
|  | D3满意度（10分） | D31社会公众满意度 | 100% | 10 | 80% | 评分要点： 考核社会公众对项目的综合满意程度。通过收回的问卷调查考核湿垃圾处理中心项目受益对象的满意程度，≥95%得满分，95%-80%（含）得8分，80%-60%（含）得6分，60%以下不得分。 | 根据发放调查问卷统计结果的满意度为92.8%，依据评分规则，本项得8分。 | 8 | 80% |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.2 | 87.20% |

附件2：调查问卷统计表

2020年黎城县湿垃圾处理项目满意度调查问卷统计表

| 序 号 | 第一题 |  |  |  | 第二题 |  |  | 第三题 |  |  |  | 第四题 |  |  | 第五题 |  |  | 第六题 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A、是 |  |  | B、否 | A、满意 | B、不满意 |  | A、是 |  |  | B、否 | A、满意 |  | B、不满意 | A、是 |  | B、否 | A、是 |  |  | B、否 |  |
| 1 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 2 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 3 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| 5 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 6 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 7 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 9 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 10 | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 11 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 12 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | √ | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 14 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ |  |
| 15 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 16 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |
| 序 号 | 第一题 |  |  |  | 第二题 |  |  | 第三题 |  |  |  | 第四题 |  |  | 第五题 |  |  | 第六题 |  |  |  |
|  | A、是 |  | B、否 |  | A、满意 | B、不满意 |  | A、是 | B、否 |  |  | A、满意 |  | B、不满意 | A、是 |  | B、否 | A、是 |  | B、否 |  |
| 17 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 18 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 19 | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 20 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 21 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |
| 22 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 23 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 24 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 25 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  | √ |  |
| 26 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 27 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 28 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 29 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 30 | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 31 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 32 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 33 |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 34 | √ |  |  |  |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 35 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 36 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 37 |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 38 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 序 号 | 第一题 |  |  |  | 第二题 |  |  | 第三题 |  |  |  | 第四题 |  |  | 第五题 |  |  | 第六题 |  |  |  |
|  | A、是 | B、否 |  |  | A、满意 |  | B、不满意 | A、是 |  | B、否 |  | A、满意 | B、不满意 |  | A、是 | B、否 |  | A、是 | B、否 |  |  |
| 39 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 40 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 41 |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 42 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 43 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 44 | √ |  |  |  |  |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 45 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 46 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 47 |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 48 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 49 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 50 | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 合计 | 42 | 8 |  |  | 45 |  | 5 | 45 |  | 5 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 46 | 4 |  |  |
|  | 84% | 16% |  |  | 90% |  | 10% | 90% |  | 10% |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 92% | 8% |  |  |

比例分布图如下：

1、您是否听说过黎城县湿垃圾处理项目？（1分）

2、您对黎城县建设湿垃圾处理中心是否满意？（2分）

3、您认为建设湿垃圾处理中心是否提升了周边处理生活垃圾的效率？（2分）

4、您对湿垃圾处理中心的工作是否满意？（2分）

5、您认为湿垃圾处理中心项目？（1分）

6、您认为建设湿垃圾处理中心后城乡生活环境是否得到改善？（2分）

附件3：现场照片

湿垃圾上门收集

湿垃圾分拣处理

湿垃圾处理中心

湿垃圾处理中心生化处理车间

湿垃圾处理自动分拣车间

附件4：实施方案

湿垃圾处理项目资金绩效评价

实  施  方  案

项目名称：湿垃圾处理项目资金

实施单位：黎城县环卫中心

主管部门：黎城县环卫中心

委托单位：黎城县财政局

评价机构：**********

目录

一、 项目概况	- 52 -

（一）立项背景及目的	- 52 -

（二）项目立项依据	- 53 -

（三）项目资金来源	- 54 -

（四）项目计划实施内容	- 54 -

（五）项目的组织及管理	- 55 -

（六）项目绩效目标	- 55 -

二、评价思路和过程	- 55 -

（一）评价的目的和依据	- 55 -

（二）评价对象及范围	- 57 -

（三）评价时段的确定	- 57 -

（四） 评价原则	- 57 -

（五） 评价方法及等级	- 58 -

三、绩效评价指标体系	- 58 -

（一）指标体系的总体思路	- 58 -

（二）指标体系	- 59 -

四、资金使用情况调查方案	- 66 -

（一）调查对象	- 66 -

（二）调查内容	- 66 -

五、社会调查方案	- 67 -

（一）问卷调查方案	- 67 -

（二）访谈工作方案	- 67 -

六、评价的组织实施	- 68 -

七、评价时间及主要工作进度安排	- 68 -

湿垃圾处理项目资金绩效评价实施方案

为深入贯彻落实《长治市全面实施预算绩效管理工作方案》（长发【2020】5号），提高财政资源配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,根据《预算法》有关规定，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）、《长治市全面实施预算绩效管理实施细则》（长财绩效【2020】3号）要求，对黎城县环卫中心湿垃圾处理项目资金提供绩效评价服务，为保证评价工作顺利开展，特制定本方案。

- 项目概况

（一）立项背景及目的

1、立项背景

近年来，山西省“五个全覆盖”，长治市 “农村环境卫生整治”“美丽乡村建设”等活动，取得实实在在的整治成效，为农民群众创造一个干净、有序、舒适的宜居环境。2018年3月，长治市启动城乡生活垃圾分类处理与循环利用工作以来，市委、市政府高度重视、高位推动，各级各部门积极探索、创新作为，形成了强大合力。2018年8月15日，长治市召开生活垃圾分类处理与循环利用工作推进会，观摩亮点、借鉴经验、交流举措，进一步提高标准，凝聚合力，推进全市垃圾分类工作再上新台阶、新水平。

黎城县各乡镇村均已建立了垃圾收集系统，配备了自卸式垃圾清运车、密闭式垃圾收集箱，但垃圾最终处理分别进行，各行其道，不能保证无害化处理，存在二次污染和长期隐患。为深入推进乡村清洁工程，加强黎城县全县农村环境卫生基础设施建设，进一步改善全县农村环境卫生面貌，提升农村人居环境，促进市域城镇化的快速发展，按照长治市生活垃圾分类处理与循环利用工作现场推进会精神和部署，根据黎城县人民政府办公室《关于印发黎城县生活垃圾分类处理与循环利用工作实施方案的通知》黎政办发【2018】33号和《黎城县生活垃圾分类处理与循环利用工作实施方案》，黎城县环卫中心决定投资建设湿垃圾处理中心，使辖区所有生活湿垃圾得到集中、科学、无害化处理。

（二）项目立项依据

1、《中华人民共和国环境保护法》2014年修订；

2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2015年4月24日修订版）；

3、《中华人民共和国传染病防治法》（2013年修订版）

4、《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》；

5、《城市市容和环境卫生管理规定》（国务院令第101号）；

6、《城市环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2005）；

7、《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）；

8、《黎城县城市总体规划（2011—2030）》；

9、《长治市生活垃圾分类处理与循环利用工作实施方案》；

10、《黎城县人民政府办公室关于印发黎城县生活垃圾分类处理与循环利用工作实施方案的通知》黎政办发【2018】33号；

11、《黎城县生活垃圾分类处理与循环利用工作实施方案》；

12、《固体废物处理处置工程技术导则》HJ 2035-2013；

13、《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）；

14、《工业企业总评面设计规范》（建标[1993]730号）；

15、《生活垃圾收集运输技术规程》CJJ 205-2013；

16、《生活垃圾转运站工程项目建设标准》建标117-2009；

17、原国家计委办公厅《投资项目可行性研究指南》；

18、公共建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；

19、现场勘查所得资料和数据，项目单位提供的有关资料；

20、与黎城县环卫中心签订的关于编制黎城县湿垃圾处理中心建设项目可行性研究报告的委托书。

（三）项目资金来源

黎城县环卫中心湿垃圾处理项目资金主要来源为申请上级资金和地方配套。

（四）项目计划实施内容

项目规划占地1495㎡（2.24亩），设计新建一座湿垃圾处理中心项目，日处理生活湿垃圾规模为10t/d。

新建湿垃圾处理车间468.16㎡、配套建设厂区地面硬化及水电等公辅工程。

新增物料预处理系统、生化处理系统、生化配套系统、喷雾设备等设备8台套，以及辅助生产所需板、架、台、槽和办公设备等。设备安装要求对厂房内部合理布局，避免各工序间流程互相影响。同时考虑节能、环保和生产安全的需求。

（五）项目的组织及管理

建设单位：黎城县环卫中心

设计单位：山西省第二建筑设计研究院

施工单位：河南景礼建筑工程有限公司

监理单位：长治市华宇建设项目管理有限公司

（六）项目绩效目标

项目总目标：

本项目建成后，日可处理生活湿垃圾10t/d。处理标准按照《污水综合排放标准》GB8978-1996和市环保局对本项目的出水排放要求执行。

项目阶段目标：

1、项目于2018年完成前期工作；

2、于2019年1月25日完成土建招投标，2019年3月开工建设；

3、于2019年8月完成设备招投标，2019年10月完成工程建设并投入试运行。

4、于2020年6月至2020年10月完成提标改造工程。

二、评价思路和过程

（一）评价的目的和依据

1、评价的目的

本次评价的目的是黎城县环卫中心湿垃圾处理项目资金的使用情况和取得的效果，为优化财政支出结构提供决策参考和依据，从而提高财政资金使用效益。

2、评价的依据

（1）财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预【2020】10号）；

（2）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）；

（3）《中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发【2018】39号）；

（4）山西省财政厅关于印发《山西省预算绩效评价管理办法》的通知（晋财资【2014】36号）；

（5）《长治市全面推进预算绩效管理的实施意见》（长政办发【2014】54号）；

（6）《长治市财政局关于印发<长治市预算绩效管理办法>的通知》（长财绩效【2014】1号）；

（7）《长治市财政局关于印发<长治市关于规范中介机构参与预算绩效评价工作管理办法>的通知》（长财绩效【2014】2号）；

（8）《长治市财政局关于印发<长治市预算绩效管理工作考核办法>通知》（长财绩效【2014】3号）；

（9）《长治市全面实施预算绩效管理实施细则》（长财绩效【2020】3号）；

（10）《长治市财政局关于印发<长治市财政局2020年预算绩效评价实施方案>的通知》（长财绩效【2020】5号）；

（11）黎城县发展和改革局印发《关于黎城县环卫中心湿垃圾处理中心项目可行性研究报告的批复》（黎发改审发【2018】110号）；

（12）部门、单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料，包括、项目自评报告、数据统计汇总表等；

（13）部门工作组人员通过现场调查、核实等获取的资料等。

（二）评价对象及范围

本次评价的对象是2020年黎城县财政局下发黎城县环卫中心湿垃圾处理项目资金290万元，项目主管单位是黎城县环卫中心，项目实施单位是黎城县环卫中心，评价的范围是该项目所涉及的资金使用情况及使用效果。

（三）评价时段的确定

本次绩效评价时段为：项目实施期间。

- 评价原则

在实施评价过程中，我公司严格遵循以下评价原则：

1.科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和效益性，采用定量与定性相结合的方法，综合分析财政资金管理、使用、绩效等因素，科学设置评价指标体系，规范评价工作流程，确保绩效评价结果科学合理。

2.公平公正原则。秉持第三方机构应当遵循的真实、客观、公正原则开展评价工作，评价过程公开透明，接受项目实施单位、委托单位和国家法律法规容许的其他单位和社会人士监督。

3.绩效相关原则。关注被评价项目目标的完成情况，恰当择取与被评价项目绩效目标相关的指标，使绩效评价结果能够清晰反映出绩效目标、重点工作的紧密对应关系。

4.统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

5.激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

- 评价方法及等级

本次绩效评价采用定性评价与定量评价相结合方法，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、现场核查为基础，综合应用对比分析、因素分析、标杆值法、公众评判法等方法，从项目建设期过程、产出、效果三个维度对预算资金支出绩效情况进行综合评价。评价实行百分制，按照综合评分分级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、绩效评价指标体系

（一）指标体系的总体思路

预算绩效评价指标体系是评价主体把预算材料和信息转化为评价结果的关键渠道，通过各指标评价得分和权重，利用加权平均法得出项目的总得分，以此作为决策的参考。根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，独立编制科学的指标体系。

黎城县环卫中心湿垃圾处理项目资金评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括决策、过程、产出、效益四部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从决策、过程到产出、效益和影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。

决策指标设计思路，从以下两个方面来设计：一是项目立项，项目依据是否充分,程序是否规范合理。立项依据充分，考核项目立项依据的充分性，项目是否符合部门职责及相关政策要求，有政府文件的支持，项目切实可以改善当地民生或促进经济发展。立项规范性要求项目立项符合政府法律法规及相关程序；二是项目绩效，用绩效目标合理性、绩效指标明确性两个指标来分析。

过程指标设计思路：从以下两个方面来设计：一是财务管理，包括财务制度健全性、项目资金到位率、资金使用规范性三个指标；二是实施管理，从项目可研合理性、管理制度健全性、监理工作规范性、采购管理规范性四个三级指标来分析。

产出指标设计思路：根据绩效目标设计出项目完成数量情况、项目质量达标情况、项目完工时效、项目成本控制率四类指标。项目完成数量情况包括项目附属配套工程完成情况、实际处理量两个二级指标；项目质量达标情况包括项目验收合格情况、设备质量达标率两个二级指标；项目完工时效主要分析项目完成进度；项目成本控制率主要分析成本控制率是否大于零。

效益目标主要围绕经济效益、环境效益和满意度来体现。

指标体系为评分所用，需要基础资料、问卷调查和访谈的支持。

基础资料是评价的重要数据来源，由被评价单位负责填报，被评价单位对数据的真实性负责。但基础资料必须经评价机构复核确认，为体现数据客观性，一般应以符合的资料作为数据源，而不能简单引用数据资料，体现了评价的客观性和科学性。为使工作方案表述清晰一致，各项指标定义、评价标准、评分细则一并归入指标体系“指标说明及评分规则”一栏中，在编制指标体系时，完整反映。

（二）指标体系

指标体系分为决策、过程、产出、效益四部分，围绕资金使用、资源配置、客观分析项目的产出和效益，体现从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑路径。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 权重 | 指标解释 | 指标说明及评分规则 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策（20分） | A1项目立项（10分） | A11立项依据充分性 | 充分 | 5 | 用以反映项目立项是否有充分依据，符合国家、省、市、县的相关规定。 | 评分要点： 1、项目立项依据是否充分性，是否符合部门职责及相关政策要求，有政府文件的支持（2.5分）； 2、项目是否可以预防和控制各种环境污染、提高人们的生存环境，促进黎城县循环经济发展（2.5分）。 符合评分规则，指标得5分。 | 有关文件及政策 部门职能 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 规范 | 5 | 考核项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评分要点： 1、项目是否按照规定的程序申请设立（2.5分）； 2、审批文件、材料是否符合相关要求（2.5分）。 符合评分规则，指标得5分。 | 有关文件及政策 |
|  | A2目标合理性（10分） | A21绩效目标合理性 | 合理 | 5 | 考核项目实施单位设定的项目绩效目标合理情况。 | 评分要点： 1、项目是否进行自评（1分）； 2、自评报告中是否设置合理的绩效目标（1分）； 3、项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； 4、项目预期产出效益和效果是否符合实际情况（2分）； 符合评分规则，指标得5分。 | 项目自评报告、目标申报情况及相关文件资料 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 明确 | 5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评分要点： 1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（2.5分）； 2、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（2.5分）。 符合评分规则，指标得5分。 | 相关文件 |
| B过程 （20分） | B1财务管理（10分） | B11财务制度健全性 | 健全 | 3 | 考核财务管理制度的健全性，即预算单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理制度的规定。 | 评分要点： 1、是否制定财务管理、预算管理、大额资金申报、财务监督制度（1.2分）； 2、财务管理是否有收入、支出、采购管理制度（0.6分）； 3、是否制定实施主体单位建立与项目相关的专项资金管理办法（1.2分）。 符合评分规则，指标得3分。 | 财务制度 |
|  |  | B12湿垃圾处理项目资金到位率 | 100% | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 评分要点： 1、湿垃圾处理资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%； 资金到位率：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。100%为满分，到位及时率每下降1%（不足1%按1%计算）扣0.5分，当资金到位及时率低于60%时得0分。 符合评分规则，指标得4分。 | 财务资料 |
|  |  | B13资金使用规范性 | 规范 | 3 | 考核项目资金的各项使用是否符合标准，是否有违规支出资金使用。 | 评分要点： 1、资金使用是否符合有关制度规定，是否符合国家财经法规以及相关资金管理办法的规定，资金拨付是否有完整的审批程序和手续（2分）； 2、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 符合评分规则，指标得3分。 | 财务凭证、资金支付审批资料 |
|  | B2实施管理（10分） | B21项目可研合理性 | 合理 | 2 | 考核项目前期规划是否合理，是否出具可行性研究报告。 | 评分要点： 1、考核项目可研是否合理，项目出具可行性研究报告且合理得2分。 | 项目规划、项目设计 |
|  |  | B22管理制度健全性 | 健全 | 3 | 项目实施单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评分要点： 1、考核项目是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施，包括设立项目申报制度、项目管理制度、验收制度、项目资金的监督管理制度等（2分）； 2、项目支出手续是否完备，项目资料是否分类整理并及时归档（1分）。 符合评分规则，指标得3分。 | 相关资料 |
|  |  | B23监理工作规范性 | 规范 | 3 | 考核项目监理是否按照合同规定对项目进行监督管理。 | 评分要点： 1、监理单位是否符合相应资质，是否按照合同对工程计划、进度、质量、投资、安全文明等进行全程监管，工程监管规范，以上各占20%、30%、50%权重分，全部符合得满分，否则扣减相应的权重分。 | 相关资料 |
|  |  | B24采购管理规范性 | 规范 | 2 | 考核项目招投标是否符合国家及政府采购法律法规。 | 评分要点： 1、考核项目招投标是否符合国家及政府采购法律法规（1分）； 2、招投标各项文件或记录是否规范、完整（1分）。 符合评分规则，指标得2分。 | 招标及政府采购资料 |
| C产出（30分） | C1项目完成数量情况（12分） | C11项目附属配套工程完成情况 | 100% | 6 | 考核项目附属配套工程完成情况。处理车间，购置物料处理系统、生化处理系统，喷雾设备等8台（套），以及辅助生产所需的板、架、台、槽和办公设备等是否全部完成。 | 评分要点： 1、考核项目附属配套工程完成情况。处理车间，购置物料处理系统、生化处理系统，喷雾设备等8台（套），以及辅助生产所需的板、架、台、槽和办公设备等是否全部完成，根据完成情况得相应的分。 | 基础资料 |
|  |  | C12实际处理量 | 100% | 6 | 考核湿垃圾处理中心日处理规模是否达到目标值10吨。 | 评分要点： 1、实际完成值达到绩效目标值100%时得满分；低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。 | 基础资料 |
|  | C2项目质量达标情况（10分） | C21项目验收合格情况 | 100% | 5 | 考核项目是否验收合格。 | 评分要点： 查验项目处理车间、设备投入，占地面积、建筑面积。根据项目验收合格情况得相应的分。 | 验收资料 |
|  |  | C22设备质量达标率 | 100% | 5 | 考核购置设备质量达标情况，用以反映和考核项目的质量达标情况。 | 评分要点： 设备质量达标率=质量达标设备数量/购置全部设备数量*100%，根据购置设备质量达标率得分。 | 设备质量合格资料 |
|  | C3项目完工时效（4分） | C31项目完成进度 | 100% | 4 | 考核项目是否按计划时间完成。 | 项目实际完成时间是否按计划完成，按计划完成得满分，每推迟一个月扣5%分值，0分为限。 | 完工资料 |
|  | C4项目成本控制率（4分） | C41项目成本控制率 | 100% | 4 | 考核项目节约成本与预算成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本控制率=（预算成本-工程结算成本）/预算成本。成本控制率大于等于0得满分；小于0不得分。 | 各项目实际开支情况、项目预算资料 |
| D效益（30分） | D1经济效益（10分） | D11湿垃圾处理中心产生的直接和间接经济效益 | 100% | 10 | 考核项目完成投入运行后，是否产生经济效益。 | 评分要点： 1、考核项目完成投入运行后，是否产生直接和间接经济效益（8分）； 2、是否带动社会资本投资（2分）。 符合评分规则，指标得10分。 | 基础资料 |
|  | D2环境效益（10分） | D21湿垃圾处理中心的可持续性 | 100% | 10 | 考核项目完成投入运行后，是否切实改善城乡生产生活环境。 | 生活垃圾资源化集中处理后，是否可预防区域内这部分垃圾对环境造成的二次污染，是否可以降低垃圾对环境产生的不良影响，切实改善城市生产生活环境，按权重得分。 | 相关资料 |
|  | D3满意度（10分） | D31社会公众满意度 | 100% | 10 | 用来反映公众满意程度，取决于公众对该项目取得的效果是否满足需求，公众越满意，即公众满意度越高。 | 考核社会公众对项目的综合满意程度。按权重得分。 | 问卷调查 |
| 总分 |  |  |  | 100 |  |  |  |

四、资金使用情况调查方案

为加强黎城县环卫中心湿垃圾处理项目资金支出预算绩效管理，提升财政资金科学化、精细化管理水平，加快实现财政资金使用情况检查的专业化和规范化，提高财政资金使用效益，依据《长治市财政支出绩效评价管理暂行办法》，对黎城县环卫中心湿垃圾处理项目展开资金合规性、效益性检查。

（一）调查对象

本次调查对象为黎城县环卫中心湿垃圾处理项目资金的使用情况。

（二）调查内容

本次调查首先从主管部门入手，结合该项目资金设立的政策背景，深入了解主管部门对项目资金的管理、监督工作开展情况，以发现项目资金在管理层面存在的问题。其次，再从项目资金使用单位着手，全面审核资金使用单位资金使用情况，以发现项目资金在资金使用层面的违规问题。

1.项目的基本情况

包括项目名称、财政已拨付金额、项目支出总额等。

2.项目申报立项审批情况

包括立项审批手续完备情况、申报依据、预算批复充分性等。

3.项目实施情况

包括项目组织实施情况、验收情况等。

4.资金使用情况

包括资金到位情况、到位及时性、资金拨付审批合规情况、是否存在截留挪用财政资金的情况等。

5、内控机制情况

包括是否专账核算、资金管理制度执行情况等。

五、社会调查方案

（一）问卷调查方案

为客观评价项目实施后的社会效果，引入“受益对象满意度”这个指标，对湿垃圾处理中心周围的群众进行随机问卷调查，黎城县环卫中心湿垃圾处理项目资金调查问卷详见附件1。

1、调研对象

本次调研的对象为社会公众。

2、调研内容

项目实施满意度，包括社会公众满意度。

3、问卷的发放与回收

问卷调查采用对湿垃圾处理中心周围的社会公众进行问卷调查的方式，采用随机抽样的形式，共发放问卷调查50份。问卷调查后对每份问卷的分值进行定量和定性分析评价，客观评判黎城县环卫中心湿垃圾处理项目资金的实施效果。

（二）访谈工作方案

本次绩效评价旨在通过访谈评估资金使用的效率和效益，从中发现项目实施和管理中的问题，进而为该项目未来的发展建言献策。

1、访谈对象

包括黎城县环卫中心负责人、财务人员等。

2、访谈内容

湿垃圾处理项目在政策、资金、管理、实施方面的实际情况，以及在实施过程中的经验、困难和建议。

3、访谈类型与访谈方式

（1）访谈类型：标准化访谈

（2）访谈实施方式

对于黎城县环卫中心负责人及相关领导，我们采用座谈方式开展访谈。访谈正式开展前，会先将访谈内容发给访谈对象。

六、评价的组织实施

1、本次绩效评价由**********负责实施。

2、评价组成员

总负责人：张翠兰

组    长：王晓丽

成    员：张豪云、宋淑芬、魏爱力、常雅心

组织协调:长治市黎城县财政局

七、评价时间及主要工作进度安排

1、项目启动从2021年9月26日开始。

2、根据项目特点和实际情况，召开项目绩效评价工作组会议，传达长治市黎城县财政局有关的文件精神和具体工作要求，对长治市黎城县环卫中心湿垃圾处理项目进行讨论，起草工作组意见，提交财政局。

3、组织绩效评价，了解该项目资金在一定期限所要达到的预期效果，进一步组织项目绩效评价方案的实施。

4、工作进度及时间安排、实施步骤：

（1）2021年9月26日--2021年9月30日通过询问、核对、检查等方式进行调查，了解项目的具体情况，收集绩效评价业务需要的基础资料；

（2）2021年10月1日--2021年10月15日对项目进行实地调查，全面了解项目的具体内容和工作方案，采用适当的评价方法，就项目性能、作用、效果等做深入了解，并组织开展问卷、访谈等社会调查，得出较为合理的绩效评价结果；

（3）2021年10月16日----2021年10月20日前项目组成员对评价单位的数据进行汇总和分析，提交绩效评价报告初稿；

（4）2021年10月21日----2021年10月26日前出具正式绩效评价报告。

附件1 调查问卷

附件2 访谈提纲

**********

2021年10月

湿垃圾处理项目满意度调查问卷

您好！感谢您对我们的支持！为强化长治市黎城县财政局的支出责任意识，督促长治市黎城县财政局树立绩效观念，进一步改善和加强财政支出绩效管理，不断提高财政资金管理水平，我们正对黎城县湿垃圾处理项目实施绩效评价。我们开展此次问卷调查，需要了解您对该项目的满意程度。此次调查由长治市黎城县财政局委托**********专人负责，您回答的问题均予以保密，恳请您参与此次调查！谢谢您的合作！祝您健康愉快！

1、您是否听说过黎城县湿垃圾处理项目？

A、是      B、否

2、您对黎城县建设湿垃圾处理中心是否满意？

A、满意B、不满意

3、您认为建设湿垃圾处理中心是否提升了周边处理生活垃圾的效率？

A、是B、否

4、您对湿垃圾处理中心的工作是否满意？

A、满意B、不满意

5、您认为湿垃圾处理中心项目是否属于可持续性项目？

A、是B、否

6、您认为建设湿垃圾处理中心后城乡生活环境是否得到改善？

A、是B、否

访谈提纲

一、访谈对象：

二、访谈时间：

三、访谈地点：

四、访谈目的：了解黎城县湿垃圾处理项目资金有关情况

五、访谈提纲：

1、您主要负责哪些工作？（工作内容）

2、您认为湿垃圾处理中心项目实施的困难是？

3、您对湿垃圾处理中心项目实质性建议或意见？