黎城县G309西仵段～G207连接线环形

交叉工程绩效评价报告

长治**会计师事务所有限公司

二〇二一年八月

主管部门：黎城县交通运输局

实施单位：黎城县交通运输局

委托单位：黎城县财政局

评价机构：长治**会计师事务所有限公司

# 摘  要

全面建设小康社会，人民生活水平的提高，消费结构的显著变化，对公路的服务水平和使用质量提出新的要求。山西地形起伏大，人均耕地面积少，增加公路网密度只是缓解交通的一个方面，更重要的是提高现有公路的行车条件，提高现有公路通行能力是一项重要举措。

黎城县地处太行山区中南部，长治市东北部，位于晋冀豫三省交界，素有“三省通衢”之称，具有重要的枢纽作用，其中国道309和国道207线是黎城县国省道公路网络骨架的核心道路，是贯通东西的经济大动脉。但由于在黎城县境内两线段均为双向行驶，在交叉路口处国道309和国道207线调转车易发生交叉冲突，造成交通秩序相当混乱，长期以来存在极大安全隐患，且道路通行条件已经远不能适应当前交通运输高速发展的需求。

黎城县为消除众多平交口的交叉汇集点，降低安全隐患，在不影响周边环境的前提下，进一步提高G309西仵段与G207交叉处的安全通行条件，急需对该路段进行改造。G309西仵段～G207连接线环形交叉工程项目实施满足了提高国省干线公路路网综合功能的需要，改善了路段行车条件，有效降低了事故发生率，配合道路辅助工程提升了黎城县整体道路通行能力，优化了行车环境，对当地周边居民及工业园区的发展起到了推动作用，符合黎城县发展需求。

项目的主要经验有：相关部门开展项目时要将坚持立足实际发展需求，针对性设计切实可行方案，增强“以人为本”的服务观念，采取有效的措施，努力提升路网运行质量和管理水平，创造安全、便捷、经济的行车条件，加快建设小康社会的需要；完善项目前期工作，奠定良好基础，规范的项目程序是后期顺利推进的前提。

该目得80.8分，依据评分标准，该项目评价等级为“良”

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 得分 | 10.00 | 14.00 | 30.00 | 26.80 | 80.80 |
| 得分率 | 66.67% | 56.00% | 100.00% | 89.33% | 80.80% |

经评价，该项目主要存在的问题为项目单位绩效考核意识薄弱，未按规定申报绩效目标，从而对项目完成后的考核评价工作及后期管理有所制约；对建立健全的档案管理制度缺乏重视，未按项目及时归集全部相关资料，不利于项目后期经验总结与评价追溯。

针对问题提出意见，建议黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程项目根据县财政局要求申报项目绩效，按要求保质保量的完成施工进度；增强建立健全的档案管理制度意识，项目完工后落实资料归集整理程序，重视项目经验总结及自评工作。

目  录

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目背景和概况	- 1 -

（二）项目立项依据	- 2 -

（三）项目预算及资金使用	- 2 -

（四） 项目实施内容	- 3 -

（五）项目组织机构	- 3 -

（六）项目绩效目标	- 4 -

二、评价结论	- 5 -

三、绩效指标分析	- 5 -

（一）项目决策指标分析	- 5 -

（二）项目过程指标分析	- 8 -

（三）项目产出指标分析	- 10 -

（四）项目效益指标分析	- 12 -

四、主要经验做法	- 15 -

（一）立足实际需求，针对性设计切实可行方案	- 15 -

（二）项目前期工作完善，奠定良好基础	- 15 -

五、存在的问题及原因分析	- 16 -

六、有关建议	- 16 -

七、其他需说明的问题	- 17 -

附件1：绩效评价工作情况	- 19 -

附件2：项目得分情况表	- 23 -

附件3：问卷分析	- 26 -

附件4：访谈报告	- 33 -

前  言

为进一步提高黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程项目的管理工作，提升财政管理科学化、规范化、精细化水平，充分发挥财政资金的作用，确保用于本项目的资金投入能充分发挥效用。受黎城县财政局的委托，长治**会计师事务所有限公司承担了黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程项目的绩效评价工作。

根据绩效评价的基本原理、原则以及该项目的特点，结合项目绩效目标，项目组独立研制了指标体系。从决策、过程、产出和效益等方面，运用因素分析法、社会调查法等方法，通过基础数据填报、访谈工作人员等方式，综合考察该项目的实施情况以及效益，总结经验做法，提出意见建议，最终形成了黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程的绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目背景和概况

“十二五”时期，是加快建设小康社会的关键时期，公路基础设施的完好程度、运行效率和服务水平的快速提高都将对国民经济持续、稳定、快速、健康发展和人民生活水平的不断提高产生重要影响。全面建设小康社会，人民生活水平的提高，消费结构的显著变化，对公路的服务水平和使用质量提出新的要求。山西地形起伏大，人均耕地面积少，增加公路网密度只是缓解交通的一个方面，更重要的是提高现有公路的行车条件，提高现有公路通行能力是一项重要举措。

黎城县地处太行山区中南部，长治市东北部。东临河北省涉县，南接平顺县、潞城市，西连襄垣县、武乡县，北通晋中市的左权县，位于晋冀豫三省交界，素有“三省通衢”之称，具有重要的枢纽作用。拟建项目国道309和国道207线是黎城县国省道公路网络骨架的核心道路，是贯通东西的经济大动脉。

目前，在黎城县境内两线段均为双向行驶，在交叉路口处国道309和国道207线调转车易发生交叉冲突，造成交通秩序相当混乱，存在极大的安全隐患，已经形成了路网“瓶颈”，影响到干线公路运输的正常通行，从而严重制约了黎城县整体路网的通行能力。虽然每年投入了大量的人力、物力对道路进行日常养护维持道路运营，但是，这种状况已经远不能适应当前交通运输高速发展的需求，每年的养护费用也只能是资金和人力上的重复消耗，没有明显的效果。

因此，黎城县委县政府决定将两条干线公路黎城境内并行段增加环形交叉，并重新设置安全防护设施，从而消除众多平交口的交叉汇集点，并使此“瓶颈”现象得有效缓解，达到“人畅其行，物畅其流”的交通作用。

（二）项目立项依据

（1）《黎城县发展和改革局 关于黎城县交通运输局黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程可行性研究报告的批复》（黎发改字〔2014〕114号）；

（2）《黎城县发展和改革局 关于黎城县交通运输局黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程初步设计的批复》（黎发改字〔2014〕121号）；

（3）《黎城县国土资源局 关于黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程的用地类型意见》（黎国土资函〔2014〕50号）；

（4）《黎城县规划中心关于黎城县农村公路建设项目的规划意见》（黎规字〔2014〕29号）。

（三）项目预算及资金使用

根据2014年9月29日，由黎城县发展和改革局印发的《关于黎城县交通运输局黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程可行性研究报告的批复》（黎发改字〔2014〕114号）文件，项目预算总投资为588.8236万元，资金来源为县财政自筹。

经2014年10月20日印发《关于黎城县交通运输局黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程初步设计的批复》（黎发改字〔2014〕121号）调整，项目预算总投资增为590.5543万元。其中建筑安装工程投资515.723万元，工程建设其他费用46.7097万元，预备费28.1216万元，资金来源仍为县政府自筹解决。

依照《黎城县财政局 关于批复2020年部门预算的通知》（黎财行〔2020〕1号），下拨资金60万至黎城县交通运输局，用于支付G309西仵段～G207连接线环形交叉工程项目中工程款。经查阅相关财务资料，该笔资金已于2020年3月按规定用途全额支付项目承包方长治市华宇路桥有限公司。此次绩效评价，以该笔下拨资金为主。

- 项目实施内容

项目实施地位于西仵乡西仵村，挖方10579.60m3，填方7294.682m3，路面结构采用沥青混凝土，全线采用二级公路技术标准，设计速度为30公里/小时；涵洞4道，工程155米，沥青混凝土面层18101平方米；各类交通标志牌8块，并增设相关排水及防护工程，计划工期三个月。

（五）项目组织机构

为保证项目的顺利实施，特成立项目部，由黎城县交通运输局项目部组织实施该项目。项目实施涉及各相关组织职能：

黎城县政府：主要负责项目的审批、资金筹集及地方协调等工作。

黎城县交通运输局：作为建设管理单位，具体责任项目的组织实施以及项目监督管理。

发改局：负责项目的立项审批工作。

财政局：负责项目资金的筹集、拨付、使用监督。将项目资金列入财政预算，确保项目资金及时到位。

交警队：负责施工路段交通管制公告的发布及项目实施期间该路段交通管制、疏导等工作。

项目施工单位：长治市华宇路桥有限公司负责项目的具体施工，按照施工合同约定使工程达到预定可使用状态。

## （六）项目绩效目标

黎城县交通运输局通过利用2020年县政府筹措的建设资金60万元，作为工程尾款完成G309西仵段～G207连接线环形交叉工程，计划工期三个月，预算总投资590.5543万元。在G309西仵段与G207交叉处增设环形交叉口，并增设安全保障设施、排水工程211.88m3、防护工程117.30m3以及路面工程等。通过此次改造工程，消除众多平交口的交叉汇集点，降低安全隐患，在不影响周边环境的前提下，进一步提高G309西仵段与G207交叉处的安全通行条件，达到“人畅其行，物畅其流”的交通作用，保障道路畅通，降低事故发生率。

二、评价结论

根据对黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程项目的绩效目标指标从决策、过程、产出、效果四个方面进行评价，该项目评价等级为“良”，具体得分情况详见表2-1：

表2-1：绩效评价得分情况表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 得分 | 10.00 | 14.00 | 30.00 | 26.80 | 80.80 |
| 得分率 | 66.67% | 56.00% | 100.00% | 89.33% | 80.80% |

三、绩效指标分析

## （一）项目决策指标分析

项目决策从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面考察，项目立项指标权重分值5，实际得5分，绩效目标权重分值5分，实际得分0分，资金投入权重分值5分，实际得分5分，总得分10分。详见表3-1：

表3-1：决策类指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 权重 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项 | A101立项依据充分性 | 充分 | 2.00 | 充分 | 100.00% | 2.00 |
|  | A102项目立项规范性 | 规范 | 3.00 | 规范 | 100.00% | 3.00 |
| A2绩效目标 | A201绩效目标合理性 | 合理 | 5.00 | 合理 | 0.00% | 0.00 |
| A3资金投入 | A301项目预算合规性 | 合规 | 5.00 | 合理 | 100.00% | 5.00 |
|  | 合计 | —— | 15.00 | —— | 66.67% | 10.00 |

A101立项依据充分性：该项指标考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求及部门职责，用以反映和考核项目立项的规范情况。

国道309线和国道207线在黎城县境内两条路并行，并行双向行驶，在交叉口需要变换车道，造成交通秩序相当混乱，其连接线环形交叉处作为黎城县两条干线公路的“瓶颈”路段，交通事故频发，存在极大地去安全隐患，从而严重制约了黎城县整体路网的通行能力，道路亟待提升改造。县政府响应“十二五”完善公路基础设施，提高公路服务水平及使用质量促进人民生活水平提高的倡导，授权黎城县交通运输局为G309西仵段～G207连接线环形交叉工程具体实施机构，符合该部门职责。项目实施满足了提高国省干线公路路网综合功能的需要，改善了路段行车条件，符合黎城县发展需求，该项目立项依据充分、符合实际需求，故该项指标得满分。

A102立项程序规范性：该指标考察项目立项过程是否符合国家及土地规划要求，事前是否已经过必要的可行性研究、环境影响评估、绩效评估、集体决策。

黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程项目在收到黎城县规划中心关于农村公路建设项目规划意见和通过建设项目环境影响登记的前提下，经县发改局批准及国土资源局同意开工建设。由县交通运输局为实施机构，发改局下达黎发改字〔2014〕114号文件对该项目的可行性研究作出批复，后印发黎发改字〔2014〕121号文件，通过项目工程的初步设计并安排抓紧实施。项目立项依据充分、流程规范且符合当地交通运输体系规划，有国家、省事县委相关文件支持，故该指标得满分。

A201绩效目标合理性：该指标考察项目是否有绩效目标，绩效目标是否符合工程建设情况，且清晰可量化可考核，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

未见黎城县交通运输局针对此项工程按照规定向财政局申报绩效目标，且未提供给评价小组其他相关文件文档，所以该项指标不得分。经查看工程资料，该项目绩效目标为项目整体目标，涵盖环形交叉工程建设周期3个月及主体工程数量与投资，旨在通过此次道路工程，消除国道309线和国道207线调转车易发生冲突的安全隐患，保障干线公路运输的正常通行，进而改善黎城县公路网现状，提升整体路网通行能力。

A301项目预算合规性：该指标考察项目预算编制是否具有明确标准且合理、合规，用以考核预算资金分配有无依据。

G309西仵段～G207连接线环形交叉工程项目预算编制经过可行性报告论证，且由黎城县发展和改革局批复通过，符合工程实际情况，含按照工程建设规定合理规划的预备费用，项目预计总投资590.5543万元，预算合规，项目完成决算投资金额未超预算。黎城县财政局文件《关于批复2020年部门预算的通知》（〔2020〕1号）划拨相关项目资金60万元。该指标实际绩效与目标绩效不存在差异，故得满分。

表3-2：预算投资明细情况表

| 序号 | 工程或费用名称 | 价值(万元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑安装工程 | 515.723 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 46.7097 |
| 3 | 预备费 | 28.1216 |
|  | 预计总投资合计 | 590.5543 |

（二）项目过程指标分析

项目过程从资金管理和组织实施两个方面考察，资金管理指标权重分值10，实际得10分，组织实施权重分值15分，实际得分4分，总得分14分。详见表3-3：

表3-3：过程类指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 权重 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1资金管理 | B101项目资金到位率 | 100% | 3.00 | 100% | 100% | 3.00 |
|  | B102项目资金执行率 | 100% | 3.00 | 100% | 100% | 3.00 |
|  | B103财务管理制度健全性 | 健全 | 4.00 | 健全 | 100% | 4.00 |
| B2组织实施 | B201项目管理制度健全性 | 健全 | 3.00 | 健全 | 100% | 3.00 |
|  | B202项目执行有效性 | 100% | 4.00 | 25.00% | 25.00% | 1.00 |
|  | B202资料归档及时及完整性 | 100% | 4.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
|  | B203项目绩效自评工作质量 | 100% | 4.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
|  | 合计 |  | 25.00 |  | 56.00% | 14.00 |

B101项目资金到位率：该项指标考察实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

依据《黎城县财政局 关于批复2020年部门预算的通知》（黎财行[2020]1号），财政局现下拨至黎城县交通运输局资金补助共计60万元，现到位60万元，项目资金到位率=（实际落实资金/应到位资金）×100%=60/60×100%=100%，该指标得满分。该指标实际绩效与目标绩效不存在差异。

B102项目资金执行率：该项指标考察项目资金的使用情况。

根据黎城县发展和改革局批复，本项目预算总投资590.5543万元，由县财政自筹解决。经过检查交通局财务资料，截至2020年3月，黎城县交通局接收财政局下拨2020年部门预算资金60万元，该笔资金已按照规定要求作为工程款全额支付工程承包方长治市华宇路桥有限公司，故该指标得满分。

B103财务管理制度健全性：该指标考察项目是否制定健全的财务管理制度，专项资金的专款专用性是否有保障。

评价组经过检查项目资料发现，黎城县交通局各项目建设单位严格按照基本建设项目财务管理的有关规定组织实施，实行专账核算，专人管理，严格按批复方案进行列支。2020年所接收财政局60万元项目资金已按既定用途全额支付，故该指标得满分。

B201项目管理制度健全性：该指标考察项目实施单位的业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

长治市华宇路桥有限公司作为建设项目的实际承包方，直接参与、监督、运营该项目，公司制定了明确的管理制度，公司组织架构清晰，部门职责明确。黎城县交通运输局作为建设单位针对建设工程具有专门的项目管理制度且坚持贯彻落实相关制度，故该指标得满分。

B202项目将执行有效性：该指标考察项目在具体执行过程中，是否按预定进度开展并按期保质保量完成，且未对实际投入使用造成影响。

项目主体工程按照黎城县发展和改革局批复要求通过公开招投标的方式选定承包方。但未见其详细监理资料和工程进度及支付月报明细资料，截至2020年3月仍在支付承包方工程款，项目各环节执行时存在超出预期规划的合理期限情况，影响项目整体完成度，故该项指标扣3分，得分1分。

B203资料归档及时及完整性：该项指标考察项目资料是否进行了及时、完整归档。

通过查阅相关项目资料，包括资金下达文件、施工合同、财务凭证，但未见招投标情况报告书、其他竞标单位的资料、验收资料、工程审核报告及支付月报、监理等其他相关合同及管理制度，未做到及时、完整得归档项目资料。根据评分标准，该项指标不得分。

B204项目绩效自评工作质量：考核项目单位对项目自评的完成情况及质量情况，是否对项目整体情况进行了准确客观分析。

评价组经过检查交通局的项目资料发现，仅有项目进行前可行性研究报告资料中对项目进行了事前的评价分析，未见项目完成后相关自评报告及对整个项目效益的详实分析，时候监督考核自评程序执行不到位，故该项指标不得分。

## （三）项目产出指标分析

项目产出从建设数量、工程质量和项目时效三个方面考察，建设数量指标权重分值12，实际得12分，工程质量指标权重分值8分，实际得分8分，项目时效指标权重分值10分，实际得分10分，总得分30分。详见表3-4：

表3-4：产出类指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 权重 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1建设数量 | C101环形交叉口 | 100% | 6.00 | 100% | 100% | 6.00 |
|  | C102配套道路工程 | 100% | 6.00 | 100% | 100% | 6.00 |
| C2工程质量 | C201项目验收合格率 | 合规 | 8.00 | 合格 | 100% | 8.00 |
| C3项目时效 | C301项目建设开工及完工准时率 | 100% | 10.00 | 100% | 100% | 10.00 |
|  | 合计 |  | 30.00 |  | 100.00% | 30.00 |

C101环形交叉口：指标考察项目主体工程交叉路口的完成情况。

根据交通局对项目建设规划的内容显示，计划在黎城县G309西仵段～G207连接线增设环形交叉口，同时做修建和防护。实际工程量，按照计划完成了挖方及填方相关前期工作，采用沥青砼路面的形式设计并改造了原交叉口，符合二级公路技术标准及设计速度。该指标实际绩效与目标绩效不存在差异，得满分。

C102配套道路工程：该指标考察项目道路排水及防护工程完成数量的情况，对道路辅助设施的设置量进行核实。

根据与交通局工作人员交谈了解到，项目设计阶段的道路排水工程及防护工程均已按既定工程量完成，整体采用沥青混凝土路面，增建涵洞4道完善连接线增设环形交叉口相关路段的后续通行保障条件，避免晴通雨阻现象的发生。新增各类交通标志牌8块，降低恶劣天气及特殊气候时平行路段事故频发的隐患，故该指标得满分。

C201项目验收合格率：该指标考察项目完工后实际验收的情况。

新增路标符合《道路交通标志和标线》中的时速标准，环形交叉路及沿线路段符合既定公路标准及时速要求，提升了道路通行率并有效降低了同向并行路段连接线处的事故发生率。经组织相关验收，主体工程及道路辅助工程均达到设计标准并顺利投入使用，验收合格，故该指标得满分。

C301项目建设开工及完工准时率：项目实际开工、完工时间与计划开工、完工时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

按照项目《工程合同协议书》约定的工期，项目应当按照监理人指示开工，工期为90日历天。经查询资料并向项目负责人了解，项目按照合同约定开工，并在合理工期内完成既定工程量，未对后续切实投入使用及手续办理产生影响，达成了产出时效目标。该指标实际绩效与目标绩效不存在差异，故该指标得满分。

（四）项目效益指标分析

项目效益从经济效益、社会效益、可持续效益和群众满意度四个方面考察，经济效益指标权重分值7分，实际得7分，社会效益指标权重分值7分，实际得分7分，可持续效益指标权重分值8分，实际得分8分，群众满意度指标权重分值8分，实际得4.8分，总得分26.8分。详见表3-5：

表3-5：效益类指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 权重 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1经济效益 | D101地方经济效益 | 提高 | 7.00 | 提高 | 100% | 7.00 |
| D2社会效益 | D201改善社会交通现状 | 改善 | 7.00 | 改善 | 100% | 7.00 |
| D3可持续效益 | D301可持续发展影响 | 积极 | 8.00 | 积极 | 100% | 8.00 |
| D4群众满意度 | D401受惠主体满意度 | 满意 | 8.00 | 较为满意 | 87% | 4.80 |
|  | 合计 |  | 30.00 |  | 89.33% | 26.80 |

D101地方经济效益：考察项目实施对周边经济及区域经济的影响情况，环形交叉口的设置对道路沿线的影响。

道路系统是联系一个城市各功能区的动脉，国道309线和国道207线是黎城县国省道公路网络骨架的核心道路，在其连接线交叉口处设置实施环形交叉工程，改善了路口交通秩序混乱的情形，提升整体路网的通行能力。全线采用二级公路技术标准的同时增设相关排水及防护工程、各类交通标志，提高了通达率，保障了道路通畅，对行车环境进行了优化。今后公路旅客运输的增量、小客车的增量将是持续明显的，该项工程的完成也将对沿线西仵能源化工工业园区的发展产生持续的带动作用，故该指标得满分。

D201改善社会交通现状：项目实施对社会发展所带来的直接或间接的影响。

随着G207线拓宽改造工程和西仵工业园区的逐步完善，G309西仵段～G207连接线交通压力逐渐增大，服务水平急剧下降，与其在路网中的地位和作用不配，环形交叉工程是提高现有公路通行能力的重要举措，得到了沿线地区广大群众和各级政府组织机构的支持。工程的完成消除了交叉处的安全隐患，大大提升了通往黎城方向道路平均交通量和通行条件，便利了人们的出行，故该指标得满分。

D301可持续发展影响：该指标考察项目建设期对环境的影响及工程后期维护。

该项目的建设，为附近村民及西仵工业园区带来了极大改变与影响，该项目后期管护制度齐全，排水、防护工程切实完成，为贯彻落实抓好公路建管养运协调提供了可持续发展。项目施工期间为了安全起见，严格加强了交通管制，并设置临时交通安全设施标识，有效避免了阻碍已有交通。在路面、路基施工时，规范管理废旧路面材料堆积丢弃问题，以最快的速度解决了施工路段的安全隐患，故该指标得满分。

## D401受惠主体满意度：

本次绩效评价对黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程资金效益进行了社会调查，抽取了道路周边居民及过路通行的司机、乘客进行满意度调查。针对“您认为G309西仵段～G207连接线环形交叉工程建设有必要么”，选择“非常有必要”的占42%，选择“有必要”的占36%，选择“没有必要”的占6%，选择“不清楚”的占16%；针对“您认为G309西仵段～G207连接线环形交叉工程应该着重改善哪些方面”，选择“道路质量”的占18%，选择“道路宽度”的占18%，选择“运营速度”的占14%，选择“配套设施”的占24%，选择“以上都有”的占26%；针对“您认为现阶段公路道路建设还有哪些需要改进的”，选择“施工拥堵”的占28%，选择“污染环境”的占10%，选择“施工进度”的占30%，选择“施工围挡”的占12%，选择“其他”的占30%；针对“您认为G309西仵段～G207连接线环形交叉工程完工后会对通行有所改善么”，选择“有很大改善”的占62%，选择“有所改善”的占16%，选择“变化不大”的占8%，选择“没有想法”的占14%，整体满意度74%。从群众的各种反馈来看，对项目实施促进通行条件的改善相对较为满意，对环形交叉工程后续的社会及经济促进作用保持期待。综合，该指标扣3.2分，得分4.8分。

四、主要经验做法

## （一）立足实际需求，针对性设计切实可行方案

黎城县境内国道309和国道207连接线处调转车易发生交叉冲突，长期以来交通事故频发，对黎城县整体路网的通行能力造成极大制约。每年投入大量人力、物力对其进行日常养护维持道路运营已远不能适应当前交通运输高速发展的需求，长此以往只能是资金和人力上的重复消耗。黎城县交通运输局立足于当前道路发展迫切需要，设计连接线环形交叉工程并增加辅助工程及设施，针对交叉路口处安全隐患对症下药，以切实可控的投入有效化解了当地的路网发展“瓶颈”，提升了国省道干线公路路网综合服务功能。

## （二）项目前期工作完善，奠定良好基础

工程项目从决策筹建到竣工投用的各个阶段都是环环相扣、有机相连的，周密、细致、完善的项目前期工作是工程项目有序实施并成功实现建设目标的重要前提和保证。黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程从立项到可行性研究及批复、初步设计及批复、国土资源局出具意见、进行项目相关环境影响登记、预概算等，均按照程序切实执行，为项目投资产出效率及后期的有效管理奠定了良好的基础。

五、存在的问题及原因分析

## 1.绩效考核意识薄弱，未设置明确绩效目标并进行自评工作

明确、有效、完整的绩效目标是推进项目按时保质保量完成的一个重要因素，也是衡量项目效率和效益的重要指标。黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程项目实施时忽视了绩效申报工作的重要性，没有将绩效管理工作纳入日常工作范围，未设置明确的绩效目标，项目完成后缺少针对性自评工作。

## 2.项目资料管理不规范

通过查看相关项目资料及其归档情况，项目实施过程中形成的各种资料，未按项目全部装订成册并完整归档。由于未执行严格的资料归集制度且对该项工作重视性不足，影响了项目的完成度和追溯的可考性，项目资料管理不规范。

六、有关建议

## 1.完善工作计划，按规定按时申报绩效目标并完成自评工作

建议黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程项目根据项目具体工作流程、施工进度，制定工作计划。项目绩效目标的设定应当与工程进展情况相结合，以更加直观有效的反映项目具体建设情况，考核依据更加充分。在今后的项目建设、运营中，重视绩效评价工作，加强绩效考核意识，使绩效考核真正成为政府有效、适度调控项目的重要方式，提高公共产品与服务供给的质量，提升项目能力与效率的手段。

在项目验收考核期要积极展开绩效自评，通过自评与第三方评价相结合，全面分析资金效益，根据评价结果，运用在来年的预算申报中，对于得分低绩效较差的项目减少预算支出或停止项目投入，对于得分高绩效好的项目适当倾斜预算支持，以资鼓励。

## 2.妥善保管资料，完善项目资料管理

建议项目主管单位，应提高项目资料管理重视程度，具体部门及相关责任人，应严格按照规章制度开展工作，做好工作记录、影像资料、工程资料等相关文件资料的收集整理及归档工作。提高项目资料管理水平，加强项目资料管理的规范性。

七、其他需说明的问题

尽管评价组从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，一直本着严谨客观的工作态度去完成此次绩效评价工作，尽量做到了科学和全面，并且针对黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程项目的实际情况也开展了一些创新性的工作，但是仍然存在着一些局限性：

（1）对于评价中的数据和信息，除一部分是通过座谈、调研获取外，我们也根据建设工程项目的实际情况设计了一些用于的调查表进行取数，其余是从项目单位、有关部门提供的文件、方案及凭证、报表等资料中获得；同时，为了进一步保障报告内容的全面性与客观性，有的是通过网络搜索获得，数据难以一一核实。

（2）评价组通过指标来反映项目的绩效情况，指标体系的科学性和全面性仍然需要不断的完善和研究，在指标标杆值方面，缺乏历史标准，评价组在标杆值设定方面更多的参考了该项目的计划标准。

长治**会计师事务所有限公司

二〇二一年十月

附件1：

绩效评价工作情况

一、绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部关于印发《长治市财政局2021年预算绩效评价实施方案》的通知文件有关规定，客观、全面、公正地评价黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程项目预算管理，资金使用与支出效益情况以及相关工程施工开展情况，总结资金管理经验，发现项目资金管理中存在的问题，提出相关的建议和应采取的措施。

二、绩效评价原则

（1）相关性原则，绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映G309西仵段～G207连接线环形交叉工程项目绩效目标的实现程度；

（2）重要性原则，绩效评价指标应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标；

（3）可比性原则，对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较；

（4）系统性原则，绩效评价指标应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映预算支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等；

（5）经济性原则，绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

三、绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《项目支出绩效评价管理办法》（财政部财预〔2020〕10号）；

（4）《中国注册会计师协会关于印发会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》的通知（会协〔2016〕10号）；

（5）《长治市财政局2021年预算绩效评价实施方案》。

四、绩效评价工作过程

为了顺利完成黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程项目的绩效评价任务，自该项目评价工作启动以来，长治**会计师事务所有限公司组建了评价组。评价组通过深入了解该项目的基本情况，收集、整理了该项目相关的资料、文件，明确了该项目的评价目的、方法、目标、标准，制定了绩效评价工作方案，并严格按照工作方案实施，开展了社会调查、数据采集、分析、复核及撰写报告等一系列工作，完成了对黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程项目的绩效评价工作。具体情况如下：

1.前期准备

为使黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程项目绩效评价工作顺利开展，长治**会计师事务所有限公司组织注册会计师及相关专业人士成立了评价工作组，工作组构成情况见下表：

绩效评价组构成情况表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职务/职称/学历 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组长 | 郭翼凤 | 总经理/注册会计师 | 负责起草方案、评价报告 |
| 2 | 副组长 | 冯彦波 | 副经理/注册会计师 | 负责联络、协调和修改报告 |
| 3 | 成员 | 耿俊娇 | 注册会计师 | 负责现场调查、资料收集 |
| 4 |  | 郭 月 | 助理人员 | 负责起草方案和报告现场调查、资料收集 |
| 5 |  | 李云龙 | 助理人员 | 负责数据统计 |

我公司组织评价组认真学习相关法律法规及有关政策，明确绩效评价的目的、意义、对象、工作步骤和相关要求等。在此基础上，对有关工作要求、时间安排做了全面部署。评价组积极与交通局联系，通过开展访谈进行沟通与协调，了解项目资金使用、项目管理的总体情况，听取项目单位对绩效评价体系设立的意见和建议，对工作方案、问卷及访谈内容听取意见。评价组于2021年10月13日前完成工作方案的编写，并交黎城县财政局备案。

2.组织实施

由项目组进行走访项目公司，收集该项目相关政策文件、资金拨付明细、管理制度、会计凭证等资料；核查相关制度是否完善，项目资金申报、审批、下拨等程序是否符合要求，资金分配、使用是否合规，拨付手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况。项目组在项目公司选取了一定数量的资料，核查相关教案、档案资料，组织问卷、访谈等社会调查。评价组根据资料初步形成评价方案并确认指标体系，见下表。

3.分析评价

评价组根据收集和整理的相关基础资料，对项目的资金到位落实情况、项目实施情况进行整理和分析，同时对获得的相关数据、材料进行归纳、分析、总结。

根据绩效分析内容得出评价结论、项目实施所积累的主要经验与启示、项目在实施过程中存在的主要问题与其产生原因，最后为进一步发挥绩效评价的作用，促进项目执行部门提高预算效率而提出相关政策建议，以供参考。项目组撰写并就绩效评价报告初稿向平顺县财政局征求意见；根据专家评审的反馈意见修改完善并提交绩效评价正式报告。

4.底稿归档

对绩效评价前三个阶段涉及到访谈记录、修改记录、初稿以及其他与项目相关的业务财务资料连同最后的绩效评价报告进行整理和归档。

# 附件2：

| 黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程项目得分情况表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 评分标准 | 得分依据 | 得分情况 |
| A 决 策 | A1项目立项 | A101立项依据充分性 | 2% | 评价要点： 符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据（2分） | 项目由黎城县交通运输局设计实施，并按程序提交相关申请获得批复。 | 2.00 |
|  |  | A102项目立项规范性 | 3% | 评价要点： 1.项目设立是否有国家、省事县委相关文件（1分）；2.项目设立是否符合西仵乡土地整体规划和村镇规划（2分） | 项目经发展和改革局批准通过，印发审批文件，并收到国土资源局下发意见，符合当地情况，立项规范。 | 3.00 |
|  | A2绩效目标 | A201绩效目标合理性 | 5% | 评价要点： 1.项目是否申报绩效目标，并审核通过（2分）；2.绩效目标是否符合项目建设实际情况（2分）；3绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，是否通过可量化、可考核的指标值予以体现；（1分） | 未申报 | 0.00 |
|  | A3资金投入 | A301项目预算合规性 | 5% | 评价要点： 1、预算资金分配依据是否充分（2分）；2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）3.项目实施单位是否制定相关预算，制定的预算是否符合项目发展要求（1分） | 项目组提交可行性研究报告并获批复通过，根据可研及实际情况做出预算，后收到财政局2020年拨付项目资金60万元。 | 5.00 |
| B 过 程 | B1资金管理 | B101项目资金到位率 | 3% | - 评价要点： - 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%，资金到位率达100%，得满分。 - 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 资金到位率100% | 3.00 |
|  |  | B102项目资金执行率 | 3% | 评价要点： 项目资金执行率=财政支出实际额/财政支出预算批复额*100%，完成率在90%以上得满分。 | 项目资金已按规定用途全额支付。 | 3.00 |
|  |  | B103财务管理制度健全性 | 4% | 评价要点： 1、专项资金是否设立专账并设专人保管（1分）； 2、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）； 3、项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（2分）。 | 项目工程单独记账，收支清楚，科目使用正确，凭证附件齐全。 | 4.00 |
|  | B2 组织实施 | B201项目管理制度健全性 | 3% | 评价要点： 是否已制定或者具有相应的业务管理制度（2分）； 业务管理制度是否健全、规范、完整（1分）。 | 针对项目有相应的业务管理制度且贯彻落实。 | 3.00 |
|  |  | B202项目执行有效性 | 4% | 评价要点： 1、按法规规定的招标范围组织了公开招投标（1分）； 2、按照预定工期完成既定工程量（1分）； 3、是否在合理期限内完成验收、付款等程序，未对工程决算及后续手续办理进度和投入使用造成影响（2分）。 | 在合理期限内完成了既定工程量，未见相关项目工程资料，2020年3月仍存在支付相关工程款现象。 | 1.00 |
|  |  | B203资料归档及时及完整性 | 4% | 评价要点： 项目实施过程中形成的各种资料，按项目已装订成册，档案盒编号及按类别整理入档案柜，做到完整、及时归档（4分）。 | 未见工程招投标情况书、验收及竣工资料，项目资料管理存在不足，档案不完整。 | 0.00 |
|  |  | B204项目绩效自评工作质量 | 4% | 评价要点： 该报告是否内容详实，评分客观，指标体系设置合理，各项产出效益分析到位，报告对项目整体情况分析是否准确客观（4分）。 | 未见自评报告 | 0.00 |
| C 产 出 | C1建设数量 | C101环形交叉口 | 6% | 评价要点： 实际完工交叉路口施工工程量与计划工程量相比较（6分）。 | 主体环形交叉工程已完成 | 6.00 |
|  |  | C102配套道路工程 | 6% | 评价要点： 实际道路排水及防护工程、涵洞工程完成数量和计划完成数量相比较（6分）。 | 辅助工程全部完工 | 6.00 |
|  | C2工程质量 | C201项目验收合格率 | 8% | 评价要点： 依据验收报告单进行评分，合格即满分（8分）。 | 经组织验收合格 | 8.00 |
|  | C3 项目时效 | C301项目建设开工及完工准时率 | 10% | 评价要点： 开工准确率=[（计划开工时间-实际开工时间）/计划开工时间]*100% 实际开工时间：项目实施单位开始该项目实际开始的时间。 计划开工时间：按照项目实施计划或相关规定开始的时间。 完工准确率=[（计划完工时间-实际完工时间）/计划完工时间]*100% 实际完工时间：项目实施单位完工该项目实际完工的时间。 计划完工时间：按照项目实施计划或相关规定完工的时间。 | 按照计划及既定工期，在合理期限内完成工程项目。 | 10.00 |
| D 效 益 | D1经济效益 | D101地方经济效益 | 7% | 评价要点： 改善交通状况，服务沿线企业和村庄，助力地方经济发展（7分）。 | 促进了沿线居民及工业园区的发展；改善了该路段每年养护费资金和人力的重复消耗。 | 7.00 |
|  | D2社会效益 | D201改善社会交通现状 | 7% | 评价要点 促进地区社会经济联系和发展，改善路段的通行条件（7分）。 | 通过环形交叉工程优化了县内两条主要干线公路的通行能力消除了该路段事故频繁的安全隐患。 | 7.00 |
|  | D3可持续发展 | D301可持续发展影响 | 8% | 评价要点： 建设期充分考虑建筑垃圾及工程施工对周围环境的影响，并采取措施将影响降至最低（8分）。 | 建设期内积极采取措施消除对周遭居民及通行车辆的干扰；实施针对性的路段改造方案，提高国省道干线公路路网综合服务能力，更好得适应交通运输高速发展的需求。 | 8.00 |
|  | D4群众满意度 | D401受惠主体满意度 | 8% | 评价要点： 受益对象对项目实施的非常满意度达到 90%为满分,每降低一个百分点扣 0.2 分,扣完为止。 | 根据问卷数据信息反馈，综合来看，受访群体的满意度达到74%。 | 4.80 |
|  |  | 合 计 | 100% |  |  | 80.80 |

# 附件3：

问卷调查

尊敬的先生/女士：

您好!

我们受黎城县财政局的委托，对黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程进行绩效评价，在评价过程中需要对有关事项做问卷调查，请根据您个人的真实感受填写，本次问卷数据仅限于统计分析，感谢您的配合和支持！

长治**会计师事务所有限公司

2021年10月

1.您清楚环形交叉工程这两条路的位置么？

A.清楚     B.大概清楚  C.听说过   D.不知道

2.您对G309西仵段～G207连接线环形交叉工程建设规划了解情况如何？

A.非常了解     B.有些了解   C.听说过   D.不了解

3.您认为G309西仵段～G207连接线环形交叉工程建设有必要么？

A.非常有必要    B.有必要    C.没有必要  D.不清楚

4.您认为G309西仵段～G207连接线环形交叉工程应该着重改善哪些方面？

A.道路质量     B.道路宽度   C.运营速度   D.配套设施

E.以上都有

5.您认为现阶段公路道路建设还有哪些需要改进的？

A.施工拥堵    B.污染环境    C.施工进度   D.施工围挡   E.其他

6.您认为公路道路工期多久合适？

A.1年以下       B.1-2年      C.2-3年    D.没有想法

7.您认为G309西仵段～G207连接线环形交叉工程完工后会对通行有所改善么？

A.有很大改善     B.有所改善      C.变化不大    D.没有想法

8.您认为黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程完工后应当改变哪些方面？

A.交通便利      B.环境优美     C.设施丰富    D.通勤快速

E.以上都有

9.您对黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程及周边未来建设或发展有何想法、意见（选答）

黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程

绩效评价问卷调查报告

一、调査对象与调查内容

（一）调查对象

本次社会调查的对象为道路周边居民及过路通行的司机、乘客。

（二）调查目的

本次问卷调查的目的是通过对调查结果的汇总分析，评价项目在管理和过程中存在的问题，衡量项目的可持续性。

（三）调查内容

本次问卷调查的内容主要围绕调查对象对黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程项目的满意度展开。

二、调查方法与调查方式

（一）调查方法

针对上述问卷调查对象开展问卷调查，在调查全面开展之前，首先按照抽样原则对抽取样本的信度和效度进行论证，依据论证结果对问卷进行修改和调整以保证调研切合实际，顺利进行。

（二）调查方法

采用现场发放问卷方式，针对特定调查对象发放问卷50份。

（三）问卷的发放和回收。

安排专业调查人员，组织安排问卷调查工作。共收回问卷50份，有效问卷为50份。在此过程中，维持着良好的问卷作答环境，保证了调研的科学性和严谨性。

（四）调研安排

根据项目进度安排，于2021年10月15日对调查对象开展问卷调查、回收并分析。

三、调查问卷的信度与效度分析

（一）信度分析。

信度( Reliability)是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。其目的是控制和减少随机误差。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法( Cronbacha)对满意度问题的信度进行测量，其计算公式为:

其中K表示问卷中问题的数目，为第i个问题得分的方差，为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上,则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度太低，不宜采用。

经分析样本问卷结果显示，满意度问卷的信度为0.94，表明问卷整体可信度高，基于问卷进行的数据统计分析结果也较为可靠。

（二）效度分析

效度( Validity)用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。效度越高则表示该问卷检测的结果所代表的要检测的行为的真实度越高，就越能达到问卷检测的目的。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的信度。其计算公式为：

其中，，表示题目得分偏差；，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于-1与+1之间，即-1≤r≤+1。其中，r＞0表示两变量正相关；r＜0表示两变量负相关；|r|＝0表示两变量之间不存在相关关系；|r|＝1表示两变量完全线性相关;0＜|r|＜1表示两变量存在一定程度的线性相关，其中0＜|r|≤0.3为微弱相关，0.3＜|r|≤0.5为低度相关，0.5＜|r|≤0.8为显著相关，0.8＜|r|＜1为高度相关。调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高。

调查问卷统计表

| 序号 | 题目内容 | 选项 | 选择个数 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您清楚环形交叉工程这两条路的位置么？ | 清楚 | 28 | 56% |
|  |  | 大概清楚 | 12 | 24% |
|  |  | 听说过 | 6 | 12% |
|  |  | 不知道 | 4 | 8% |
| 2 | 您对G309西仵段～G207连接线环形交叉工程建设规划了解情况如何？ | 非常了解 | 18 | 36% |
|  |  | 有些了解 | 23 | 46% |
|  |  | 听说过 | 6 | 12% |
|  |  | 不了解 | 3 | 6% |
| 3 | 您认为G309西仵段～G207连接线环形交叉工程建设有必要么？ | 非常有必要 | 21 | 42% |
|  |  | 有必要 | 18 | 36% |
|  |  | 没有必要 | 3 | 6% |
|  |  | 不清楚 | 8 | 16% |
| 4 | 您认为G309西仵段～G207连接线环形交叉工程应该着重改善哪些方面？ | 道路质量 | 9 | 18% |
|  |  | 道路宽度 | 9 | 18% |
|  |  | 运营速度 | 7 | 14% |
|  |  | 配套设施 | 12 | 24% |
|  |  | 以上都有 | 13 | 26% |
| 5 | 您认为现阶段公路道路建设还有哪些需要改进的 | 施工拥堵 | 14 | 28% |
|  |  | 污染环境 | 5 | 10% |
|  |  | 施工进度 | 10 | 30% |
|  |  | 施工围挡 | 6 | 12% |
|  |  | 其他 | 15 | 30% |
| 6 | 您认为公路道路工期多久合适？ | 1年以下 | 32 | 64% |
|  |  | 1-2年 | 9 | 18% |
|  |  | 2-3年 | 2 | 4% |
|  |  | 没有想法 | 7 | 14% |
| 7 | 您认为G309西仵段～G207连接线环形交叉工程完工后会对通行有所改善么？ | 有很大改善 | 31 | 62% |
|  |  | 有所改善 | 8 | 16% |
|  |  | 变化不大 | 4 | 8% |
|  |  | 没有想法 | 7 | 14% |
| 8 | 您认为黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程完工后应当改变哪些方面？ | 交通便利 | 9 | 18% |
|  |  | 环境优美 | 4 | 8% |
|  |  | 设施丰富 | 6 | 12% |
|  |  | 通勤快速 | 15 | 30% |
|  |  | 以上都有 | 16 | 32% |

# 附件4：

访谈报告

| 项目名称 | 黎城县G309西仵段～G207连接线环形交叉工程项目 |
| --- | --- |
| 时间 | 2021年10月14日 |
| 访问对象 | 黎城县交通运输局员工 |
| 主要内容 | - 收集项目相关资料 2.了解环形交叉工程项目建设情况，资金使用情况，完成情况 |
| 访谈记录 | 1.请您简单介绍一下项目的立项背景（立项依据及流程）。 “十二五”时期，是加快建设小康社会的关键时期，公路基础设施的完好程度、运行效率和服务水平的快速提高都将对国民经济持续、稳定、快速、健康发展和人民生活水平的不断提高产生重要影响。国道309和国道207线是黎城县国省道公路网络骨架的核心道路，但连接线交叉处事故频发存在极大安全隐患。 这次的项目经过有关部门的批复和前期充分的准备工作制定了较为完善的改造措施，将连接处增设环形交叉口和配套安保设施、排水工程、防护工程及路面工程以提高路段的通行条件。 - 请您简要介绍一下介绍一下项目工程的基本情况、工作计划安排。 这次项目的主体工程就是交叉口的路基、路面工程；防护工程及道路配套的排水和涵洞。针对整体工程，我们全线采用的是二级公路技术标准，增设相关排水，保证设计速度30公里/小时的实现；配套涵洞4道及各类交通标志牌等，安全和便捷往来车辆在该路段的通行。 计划工期是3个月，项目正常开展招投标工作并按期落实施工建设，委托专人对项目及所涉及资金进行监督和管理，建立严格的验收程序和标准。 - 请您简要介绍一下，项目实施的组织情况如何？ 黎城县交通运输局给予了项目很大的关注，项目自开工前可研设计、立项时相关部门的走访和申请审批都积极完成。项目部针对县国土资源局和环境部门的意见也做出了具体对策，在建设期内做出了有关防范措施，施工期间组织设置临时交通设施标志，避免了阻碍交通，以最快的速度解决了并行路段的安全隐患。 - 请您简要介绍一下在实施过程中有哪些重点工作？ 黎城县交通运输局负责具体的建设管理。在工程建设和改善过程中原废旧路面材料及垃圾的处理；施工期间造成的交通干扰防范问题；对沿线村民及工业园区的生活及环境影响如何减轻等都是需要关注的重点。 - 请您简要介绍一下项目拨付资金使用情况。 环形交叉工程收到相关拨付资金60万元整，针对下拨资金的管理和使用始终按照专项资金的规定，专人专账管理，专款专用。截止目前，60万元已全部按照规定要求用于支付项目工程款。 |