黎城县太行红石公园旅游公路个人部分

占地补偿财政资金绩效评价报告

长治**会计师事务所有限公司

二〇二一年八月

主管部门：黎城县交通运输局

实施单位：黎城县交通运输局

委托单位：黎城县财政局

评价机构：长治**会计师事务所有限公司

# 摘  要

根据国家十三五规划，提高旅游公路和农村公路等级，是实现全面脱贫致富，全面奔小康的重要途径。通过路网的相互连接和完善，可以有效对提高干线公路的通达深度，充分发挥路网整体效益的促进作用。

黎城县太行红石公园位于黎城县207国道以西，横跨西井镇、上遥镇、黄崖洞镇、洪井乡，为了给太行红石公园的开发提供良好的交通设施条件，创造良好的外部环境，促进公园的开发，黎城县委县政府决定修建太行红石公园旅游公路。该项目建成后将使黎城县新增一条贯通南北的旅游通道，对于促进黎城县旅游，拉动沿线地区经济社会转型发展，特别是带动贫困地区脱贫致富具有重要意义。

太行红石公园旅游公路个人部分占用补偿财政资金得82.85分，依据评分标准，该项目评价等级为“良”。

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 得分 | 10.00 | 17.00 | 28.52 | 27.33 | 82.85 |
| 得分率 | 66.67% | 68.00% | 95.07% | 91.10% | 82.85% |

项目主要经验做法有：黎城县交通局按照占地补偿标准，及时向被占地群众下拨占地费，费用明细清晰，各乡镇汇总归档管理，直接下拨至银行卡，不使用现金支付，保证了资金安全，及时到位。

该项目主要存在的问题为项目单位绩效考核意识薄弱，未按规定申报绩效目标；项目单位对项目档案资料的保管不到位，未建立健全档案管理工作；部分补偿金未下拨至本人账户。

针对问题提出意见，建议太行红石公园旅游公路项目根据县财政局要求申报项目绩效；建立健全的档案管理制度；实施单位就确认专职人员对相关资料进行统一收集与整理。

目  录

一、项目基本情况	- 1 -

（一）项目背景和概况	- 1 -

（二）项目立项依据	- 3 -

（四）项目实施内容	- 5 -

（五）项目组织机构	- 5 -

（六）项目绩效目标	- 5 -

二、评价结论	- 6 -

三、绩效指标分析	- 6 -

（一）项目决策指标分析	- 6 -

（二）项目过程指标分析	- 8 -

（三）项目产出指标分析	- 10 -

（四）项目效益指标分析	- 12 -

四、主要经验做法	- 15 -

五、存在的问题及原因分析	- 15 -

六、有关建议	- 16 -

七、其他需说明的问题	- 17 -

附件1：绩效评价工作情况	- 18 -

附件2：指标得分表	- 22 -

附件3：调查报告	- 25 -

附件4：访谈报告	- 32 -

前  言

为进一步提高太行红石公园旅游公路个人部分占地补偿财政资金的管理工作，提升财政管理科学化、规范化、精细化水平，充分发挥财政资金的作用，确保用于本项目的资金投入能充分发挥效用。受黎城县财政局的委托，长治**会计师事务所有限公司承担了太行红石公园旅游公路工程项目的绩效评价工作。

根据绩效评价的基本原理、原则以及该项目的特点，结合项目绩效目标，项目组独立研制了指标体系。从决策、过程、产出和效益等方面，运用因素分析法、社会调查法等方法，通过基础数据填报、访谈工作人员等方式，综合考察该项目的实施情况以及效益，总结经验做法，提出意见建议，最终形成了太行红石公园旅游公路个人部分占地补偿财政资金的绩效评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目背景和概况

根据国家十三五规划，提高旅游公路和农村公路等级，是实现全面脱贫致富，全面奔小康的重要途径。通过路网的相互连接和完善，可以有效对提高干线公路的通达深度，充分发挥路网整体效益的促进作用。

黎城县是著名的红色圣地，曾是太行抗日根据地的腹心，朱德、左权、邓小平、刘伯承等老一辈革命家曾在这里战斗和生活过，并留下了大量的革命遗址。我国军事工业的摇篮，根据地最早、规模最大的兵工厂就坐落在黎城县的黄崖洞风景区，然而如此秀美的太行风光，处在多年来养在深闺人未识的境遇。黄崖洞、广志山、性空山、洗耳河、杨岐山等景区景点虽然各具特色，但却零散分布在100多公里的太行山系中，无法形成一个整体。因此，为了充分发挥黎城红色旅游品牌、独特的自然风光、深厚的历史文化底蕴等综合优势，黎城县交通运输局负责实施了“黎城县太行红石公园旅游公路项目”，该项目建成后将使黎城县新增一条贯通南北的旅游通道，对于促进黎城县旅游，拉动沿线地区经济社会转型发展，特别是带动贫困地区脱贫致富具有重要意义。

黎城县为开发东部旅游道路，尤其是黄崖洞旅游开发，急需要改善地方道路运输条件，减少交通事故发生的同时吸引更多游客。太行红石公园旅游公路项目是连接黎城县众多旅游景点的重要通道，整合了黎城县东部丰富的旅游资源，为沿线及周边地区旅游经济的发展起到重大作用。

该项目路线全长38.36公里，由四条旅游公路组成，分别为国道207线至洗耳河景区旅游公路（A线）、性空山景区旅游公路（B线）、招军台景区旅游公路（C线）、广志山景区旅游公路（D线）。本项目按三级公路标准建设，设计车速30公里/小时，全线路基宽度采用7.5米。

（1）国道207线至洗耳河景区旅游公路（A线），该线向西经南山、中甲脑、彭庄、阳坡、谷堆坪、洗耳河后，终止于和尚坟停车场，全长11.99km，沿途经过的主要控制点为：岭头、南山、沙岭、前岜咀、中甲脑、彭庄、小窑、阳坡、谷堆坪、洗耳河等村庄。

（2）性空山景区旅游公路（B线），该线起点位于南港沟村南，向西经北委泉、杏树滩，终止于杏树滩停车场，全长7.7km，沿途经过的主要控制点为：东港、北委泉、沟底、杏树滩等村庄。

（3）招军台景区旅游公路（C线），该线起点位于茶棚滩村西，向西经南委泉、下黄堂、上黄堂、车不滩、仟仵，终止于仟仵停车场，全长9.475km，沿途经过的主要控制点为：茶棚滩、南委泉、上黄堂、车不滩、仟仵等村庄。

（4）广志山景区旅游公路（D线），该线D线起点位于长畛背村北，向西经柏官庄、王家庄、黄草辿，终止于上板门停车场，全长9.195km，沿途经过的主要控制点为：柏官庄、黄草辿、上板门等村庄。

本次占地补偿主要针对太行红石公园旅游公路项目涉及到的主要村庄（黄崖洞镇、西井镇、洪井乡）的占地情况对个人部分占地补偿向村民进行补偿。

（二）项目立项依据

《关于批复2020年部门预算的通知》黎财行[2020]1号

（三）项目预算及资金使用

1.项目预算及资金来源

根据《关于批复2020年部门预算的通知》黎财行[2020]1号，黎城县2020年部门预算批复表显示，该年度预算用于城乡社区支出中征地和拆迁补偿支出金额为1,260,044.00元，其中用于太行红石公园旅游公路项目的征地和拆迁补偿支出预算为607,923.00元。黎城县财政局已于2020年9月17日将该项资金划拨至黎城县交通运输局。

2.项目资金使用情况

根据黎城县交通运输局提供财务资料，截至评价时，黎城县财政局根据《关于批复2020年部门预算的通知》黎财行[2020]1号下拨的征地和拆迁补偿资金607,923.00元，已经全部用于太行红石公园旅游公路项目个人部分占地补偿，并支付完毕。

| 黎城县太行红石公园旅游公路占地补偿汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补偿年度：2020年 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 乡镇 | 序 号 | 行政村 | 占地时间 | 补偿总额 | 土地补偿 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 占地 亩数 | 补偿 标准 | 补偿 金额 |
| 太行红石公园旅游公路 | 黄崖洞镇 | 1 | 南山村 | 2012年6月 | 27,483.00 | 27.48 | 1,000.00 | 27,483.00 |
|  | 西井镇 | 2 | 后寨 | 2012年6月 | 15,330.00 | 15.33 | 1,000.00 | 15,330.00 |
|  |  | 3 | 谷堆坪 | 2012年6月 | 22,870.00 | 22.87 | 1,000.00 | 22,870.00 |
|  |  | 4 | 洗耳河 | 2012年6月 | 3,900.00 | 3.90 | 1,000.00 | 3,900.00 |
|  |  | 5 | 岭头 | 2012年6月 | 9,700.00 | 9.70 | 1,000.00 | 9,700.00 |
|  |  | 6 | 牛乱 | 2012年6月 | 29,480.00 | 29.48 | 1,000.00 | 29,480.00 |
|  |  | 7 | 彭庄 | 2012年6月 | 59,555.00 | 59.56 | 1,000.00 | 59,555.00 |
|  |  | 8 | 背坡 | 2013年8月 | 1,200.00 | 1.20 | 1,000.00 | 1,200.00 |
|  |  | 9 | 栗家窑 | 2012年6月 | 41,106.00 | 41.11 | 1,000.00 | 41,106.00 |
|  |  | 10 | 北委泉 | 2012年6月 | 111,539.00 | 111.54 | 1,000.00 | 111,539.00 |
|  |  | 11 | 杏树滩 | 2012年6月 | 39,817.00 | 39.82 | 1,000.00 | 39,817.00 |
|  |  | 12 | 南港沟 | 2012年6月 | 32,642.00 | 32.64 | 1,000.00 | 32,642.00 |
|  |  | 13 | 南委泉 | 2012年6月 | 30,690.00 | 30.69 | 1,000.00 | 30,690.00 |
|  |  | 14 | 上黄堂 | 2012年6月 | 10,154.00 | 10.15 | 1,000.00 | 10,154.00 |
|  |  | 15 | 茶棚滩 | 2012年6月 | 20,620.00 | 20.62 | 1,000.00 | 20,620.00 |
|  |  | 16 | 下黄堂 | 2012年6月 | 8,860.00 | 8.86 | 1,000.00 | 8,860.00 |
|  |  | 17 | 仟仵 | 2012年6月 | 15,350.00 | 15.35 | 1,000.00 | 15,350.00 |
|  | 洪井乡 | 18 | 曹庄 | 2012年6月 | 150.00 | 0.15 | 1,000.00 | 150.00 |
|  |  | 19 | 王家庄 | 2012年6月 | 14,739.00 | 14.74 | 1,000.00 | 14,739.00 |
|  |  | 20 | 柏官庄 | 2012年6月 | 29,738.00 | 29.74 | 1,000.00 | 29,738.00 |
|  |  | 21 | 长畛背 | 2012年6月 | 8,760.00 | 8.76 | 1,000.00 | 8,760.00 |
|  |  | 22 | 孔家峧 | 2012年6月 | 51,610.00 | 51.61 | 1,000.00 | 51,610.00 |
|  |  | 23 | 黄草辿 | 2012年6月 | 22,630.00 | 22.63 | 1,000.00 | 22,630.00 |
| 个人补偿合计 |  |  |  |  | 607,923.00 | 607.92 | 1,000.00 | 607,923.00 |

- 项目实施内容

该项目根据不同补偿主体，划分为对个人的占地补偿费用及对集体的占地补偿费用，本次绩效评价目标主要是针对个人占地补偿资金的使用状况进行评价。黎城县太行红石公园位于黎城县207国道以西，横跨西井镇、上遥镇、黄崖洞镇、洪井乡等几个乡镇，因此主要对上述地区的个人进行补偿，涉及到黄崖洞镇1个村，占地亩数 27.48亩，共需支付补偿费用27,483.00元；西井镇16个村，占地亩数452.81亩，共需支付补偿费用 452,813.00元；洪井乡6个村，占地亩数127.63亩，共需支付补偿费用127,627.00元。以上具体事项分项目、分村补偿明细表由项目主管单位按项目、村汇总填报。

- 项目组织机构

为保证项目的顺利实施，特成立项目部，由黎城县交通运输局项目部组织实施该项目。项目实施涉及各相关组织职能：

1.黎城县政府：主要负责项目的审批、资金筹集及地方协调等工作。

2.黎城县交通运输局：作为建设管理单位，具体责任项目的组织实施以及项目监督管理。

3.财政局：负责项目资金的筹集、拨付、使用监督。将项目资金列入财政预算，确保项目资金及时到位。

- 项目绩效目标

黎城县交通局在2020年利用财政资金60.79万元对太行红石公园占地按标准进行补偿，补偿涉及26村900人，通过推动征地工作有序进行，及时发现和处理征地过程中的矛盾冲突问题，保证被征地民众均能取得相应的征地补偿，确保太行红石公园旅游公路项目顺利开展，以进一步优化区域网结构，提高道路通行能力，促进黎城县的旅游行业及交通运输行业的经济社会协调发展。

二、评价结论

太行红石公园旅游公路个人部分占用补偿财政资金得82.85分，依据评分标准，该项目评价等级为“良”，具体得分情况详见表2-1：

表2-1：绩效评价得分情况表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 15.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 得分 | 10.00 | 17.00 | 28.52 | 27.33 | 82.85 |
| 得分率 | 66.67% | 68.00% | 95.07% | 91.10% | 82.85% |

三、绩效指标分析

（一）项目决策指标分析

决策情况从目标设定情况、资金分配两个方面进行评价，指标分值15分，实际得分10分。指标的得分情况如下表所示。

表3-1：决策指标得分情况

| 二级 指标 | 三级指标 | 权重分 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项 | A101依据的充分性 | 5.00 | 充分 | 充分 | 100% | 5.00 |
|  | A102目标的明确度 | 5.00 | 明确 | 未申报 | 0% | 0.00 |
| A2资金分配 | A201资金分配合理性 | 5.00 | 合理 | 合理 | 100% | 5.00 |
|  | 合 计 | 15.00 |  |  | 66.67% | 10.00 |

A101依据的充分性：该指标考察项目是否符合经济社会发展规划。

2016年，经山西省人民政府同意，山西省发展和改革委员会、山西省交通运输厅、山西省旅游局联合印发了《山西省农村旅游公路建设规划（2016—2020年）》，明确了我省农村旅游公路发展的指导思想、基本原则和发展目标，对我省旅游公路发展和需求进行详细评价分析。黎城县积极响上级号召，计划实施了黎城县太行红石公园旅游公路项目，对该项目所涉及到的个人部分占地补偿进行了全额支付，该指标得满分。

A102绩效目标合理性：该指标考核项目资金使用的预定目标是否明确。

该项目未申报绩效目标，该指标不得分。

评价组根据项目情况，汇总绩效目标如下：黎城县交通局在2020年利用财政资金60.79万元对太行红石公园占地按标准进行补偿，补偿涉及26村900人，通过推动征地工作有序进行，及时发现和处理征地过程中的矛盾冲突问题，保证被征地民众均能取得相应的征地补偿，确保太行红石公园旅游公路项目顺利开展，以进一步优化区域网结构，提高道路通行能力，促进黎城县的旅游行业及交通运输行业的经济社会协调发展。

A201资金分配合理性：该指标考核项目预算资金分配是否合理。

依照《关于批复2020年部门预算的通知》（黎财行〔2020〕1号），2020年用于征地和拆迁补偿支出的公共财政预算资金共计1,260,044.00元，其中用于太行红石公园旅游公路项目个人部分征地补偿的财政预算资金为607,923.00元。本项目是为了国家公共利益，依照法律规定的程序和权限向被征地村民进行合理补偿和妥善安置的法律行为，因此本项目预算资金分配合理，该指标得满分。

（二）项目过程指标分析

过程情况从组织管理水平、资金管理、财务管理状况三个方面进行评价，指标分值25分，实际得分17分。指标的得分情况如下表所示。

表3-2：过程指标得分情况

| 二级 指标 | 三级指标 | 权重分 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1项目管理 | B101项目管理制度健全性 | 6.00 | 健全 | 健全 | 100% | 6.00 |
|  | B102项目制度执行有效性 | 6.00 | 有效 | 资料 缺失 | 16.67% | 1.00 |
|  | B103项目绩效自评工作质量 | 3.00 | 高质量 | 未自评 | 0% | 0.00 |
| B2资金管理 | B201资金到位率 | 5.00 | 100% | 100% | 100% | 5.00 |
|  | B202资金使用合规性 | 5.00 | 100% | 100% | 100% | 5.00 |
|  | 合 计 | 25.00 |  |  | 68.00% | 17.00 |

B101管理制度：该指标考核项目是否建立健全项目管理制度。

为全面协调各有关部门和被征地乡镇共同推进太行红石公园旅游公路项目的进程，并且为了及时、足额的将占地补偿发放至被征地村民，黎城县交通运输局成立了多支现场调查组，由各相关部门领导及专业人员作为成员，对被征用土地进行测量与调查，得出准确数据后与被征地村民进行核实后，汇总上报并进行批复。在实际支付占地补偿方面，实行专款专用，分批有序地将相关的补偿金发放至村民在黎城县信用社开设的账户中。综上所述，本项目管理制度健全，管理制度合理、合规、完整，该指标得满分。

B102管理制度执行有效性：该指标考核项目管理制度是否执行有效。

经评价组检查项目相关资料，该项目补助资金明细表齐全，各乡镇补助明细分别建档管理，但是关于黎城县太行红石公园旅游公路项目整体资料缺失，无人管理，项目管理制度执行有欠缺，该指标得1分。

B103项目自评工作质量：该指标考核项目工作是否进行项目自评。

经检查，项目未进行自评，不得分。

B201资金到位率：该指标考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

依照《关于批复2020年部门预算的通知》（黎财行〔2020〕1号）文件，太行红石公园旅游公路项目个人部分占地补偿财政预算资金需要607,923.00元，由黎城县财政局下拨，黎城县交通运输局于2020年9月17日收到该项目需要的全部财政预算资金，项目资金到位率=607923/607923*100%=100%，该指标得满分。

B202资金使用合规性：该指标考核专项资金的使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性。

黎城县交通运输局制定了《专项资金管理办法》，对该项目下拨的财政专项资金进行了专门管理，并且依据《黎城县交通建设地面附着物和建（构）筑物补偿标准》向被征地村民支付占地补偿，本项目专项资金的适用符合相关法律法规、制度和规定。项目资金的适用规范，该指标得满分。

（三）项目产出指标分析

产出情况从数量、时效、质量三个方面进行评价，指标分值30分，实际得分28.52分。指标的得分情况如下表所示。

表3-3：产出指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重分 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1产出数量 | C101占地补偿足额发放率 | 8.00 | 100% | 100% | 100% | 8.00 |
|  | C102占地补偿发放完成率 | 8.00 | 100% | 100% | 100% | 8.00 |
| C2产出质量 | C201占地补偿发放合规率 | 7.00 | 100% | 78.89% | 78.89% | 5.52 |
| C3产出时效 | C301资金分拨及时性 | 7.00 | 及时 | 及时 | 100% | 7.00 |
|  | 合 计 | 30.00 |  |  | 95.07% | 28.52 |

C101征地补偿足额发放率：该指标考核是否向被征地村民足额发放了占地补偿金。

依据《关于批复2020年部门预算的通知》（黎财行〔2020〕1号），太行红石公园旅游公路项目个人部分占地补偿计划补偿黎城县3个镇23个村，共607.92亩，合计607,923元。截至评价时，已完成补偿黎城县3个镇23个村，共607.92亩，合计607,923元，征地补偿足额发放率=607,923/607,923*100%=100%。该指标得满分。

C201征地补偿发放完成率：该指标考核项目是否向每个被征地村民发放了占地补偿金，有无漏发的情况。

依照各个项目主管单位按项目、村汇总填报的补偿明细表，太行红石公园旅游公路项目个人部分占地补偿计划补偿黎城县3个镇23个村，900人，共607.92亩，经过项目组走访了解到，截至评价时已向900名被征地村民足额发放了占地补偿，征地补偿发放完成率=900/900*100%=100%，该指标得满分。

| 黎城县太行红石公园旅游公路占地补偿汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补偿年度：2020年 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 乡镇 | 序 号 | 行政村 | 占地时间 | 补偿总额 | 土地补偿 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 占地 亩数 | 补偿 标准 | 补偿 金额 |
| 太行红石公园旅游公路 | 黄崖洞镇 | 1 | 南山村 | 2012年6月 | 27,483.00 | 27.48 | 1,000.00 | 27,483.00 |
|  | 西井镇 | 2 | 后寨 | 2012年6月 | 15,330.00 | 15.33 | 1,000.00 | 15,330.00 |
|  |  | 3 | 谷堆坪 | 2012年6月 | 22,870.00 | 22.87 | 1,000.00 | 22,870.00 |
|  |  | 4 | 洗耳河 | 2012年6月 | 3,900.00 | 3.90 | 1,000.00 | 3,900.00 |
|  |  | 5 | 岭头 | 2012年6月 | 9,700.00 | 9.70 | 1,000.00 | 9,700.00 |
|  |  | 6 | 牛乱 | 2012年6月 | 29,480.00 | 29.48 | 1,000.00 | 29,480.00 |
|  |  | 7 | 彭庄 | 2012年6月 | 59,555.00 | 59.56 | 1,000.00 | 59,555.00 |
|  |  | 8 | 背坡 | 2013年8月 | 1,200.00 | 1.20 | 1,000.00 | 1,200.00 |
|  |  | 9 | 栗家窑 | 2012年6月 | 41,106.00 | 41.11 | 1,000.00 | 41,106.00 |
|  |  | 10 | 北委泉 | 2012年6月 | 111,539.00 | 111.54 | 1,000.00 | 111,539.00 |
|  |  | 11 | 杏树滩 | 2012年6月 | 39,817.00 | 39.82 | 1,000.00 | 39,817.00 |
|  |  | 12 | 南港沟 | 2012年6月 | 32,642.00 | 32.64 | 1,000.00 | 32,642.00 |
|  |  | 13 | 南委泉 | 2012年6月 | 30,690.00 | 30.69 | 1,000.00 | 30,690.00 |
|  |  | 14 | 上黄堂 | 2012年6月 | 10,154.00 | 10.15 | 1,000.00 | 10,154.00 |
|  |  | 15 | 茶棚滩 | 2012年6月 | 20,620.00 | 20.62 | 1,000.00 | 20,620.00 |
|  |  | 16 | 下黄堂 | 2012年6月 | 8,860.00 | 8.86 | 1,000.00 | 8,860.00 |
|  |  | 17 | 仟仵 | 2012年6月 | 15,350.00 | 15.35 | 1,000.00 | 15,350.00 |
|  | 洪井乡 | 18 | 曹庄 | 2012年6月 | 150.00 | 0.15 | 1,000.00 | 150.00 |
|  |  | 19 | 王家庄 | 2012年6月 | 14,739.00 | 14.74 | 1,000.00 | 14,739.00 |
|  |  | 20 | 柏官庄 | 2012年6月 | 29,738.00 | 29.74 | 1,000.00 | 29,738.00 |
|  |  | 21 | 长畛背 | 2012年6月 | 8,760.00 | 8.76 | 1,000.00 | 8,760.00 |
|  |  | 22 | 孔家峧 | 2012年6月 | 51,610.00 | 51.61 | 1,000.00 | 51,610.00 |
|  |  | 23 | 黄草辿 | 2012年6月 | 22,630.00 | 22.63 | 1,000.00 | 22,630.00 |
| 个人补偿合计 |  |  |  |  | 607,923.00 | 607.92 | 1,000.00 | 607,923.00 |

C201占地补偿发放合规率：该指标考核考察占地补偿款是否按照规定以银行转账形式分发至个人在黎城县开通的信用社账户中。

依据《关于批复2020年部门预算的通知》（黎财行〔2020〕1号），占地补偿款应当发放至村民本人名下在黎城县信用社开通的账户中，经过评价小组走访调查，被征地村民共计900人，其中有190人属于非本人领取，黎城县交通局虽做出备注说明，但未提供相应的佐证资料，因此占地补偿发放合规率=（900-190）/900*100%=78.89%，该指标得分率=78.89%*7=5.52分。

C301资金分拨及时性：该指标考核到位资金是否及时发放给被征地村民。

经过检查项目财务资料，该笔征地补偿款于2020年9月下拨至个人，符合一般工作流程，在提交补偿明细表后30天内发放完毕，依照得分标准，该指标得满分。

（四）项目效益指标分析

效益情况从经济、社会、可持续、群众满意度四个方面进行评价，指标分值30分，实际得分27.33分。指标的得分情况如下表所示。

表3-4：效益指标得分情况

| 二级指标 | 三级指标 | 权重分 | 目标值 | 业绩值 | 得分率 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1经济效益 | D101带动当地经济增长 | 3.00 | 增长 | 增长 | 100% | 3.00 |
|  | D102增加村民收入 | 3.00 | 增加 | 增加 | 100% | 3.00 |
| D2社会效益 | D201提升黎城县形象、促进当地旅游产业发展 | 8.00 | 提升 | 提升 | 100% | 8.00 |
| D3可持续性 | D301项目实施的可持续性 | 8.00 | 可持续 | 可持续 | 100% | 8.00 |
| D4受惠对象满意度 | D401受惠群众满意度 | 8.00 | 90%≥ | 84% | 66.63% | 5.33 |
|  | 合 计 | 30.00 |  |  | 91.10% | 27.33 |

D101带动当地经济增长：该指标考察项目实施对当地经济带来的直接间接影响。

随着经济社会发展和人民群众生活水平的提高，旅游休闲成为人民大众日常生活的重要方式，同时，加快非煤产业发展，推进山西“六大发展”，要求加快旅游公路建设。旅游业作为经济转型升级的绿色产业，成为国家和山西省重点支持发展的产业，对于推动中西部发展和贫困地区脱贫致富，促进经济增长、结构调整和民生改善意义重大。

通过落实太行红石公园旅游公路项目个人部分占地补偿，有力地推动了太行红石公园旅游公路项目的进展，提高了当地的经济水平，有力促进了旅游公路建设，为保证农村旅游公路合理布局，促进本县旅游业发展，编制旅游公路建设规划具有重要意义。该指标得满分。

D102增加村民收入：该指标考察项目实施对当地村民收入带来的影响。

农村旅游公路建设与确保农民群众利益息息相关。农村旅游公路建设发展的最终目标是造福农民百姓，从农民的根本利益出发谋发展、促发展，最终让发展的成果惠及全体农民。

太行红石公园旅游公路项目个人部分占地补偿资金的落实，推动了太行红石公园旅游公路项目，促进了当地旅游业的发展，使得不少外出务工的农民返回家乡经营起农家乐或度假村，农民收入明显得到提高，增加了乡村的发展活力。该指标得满分。

D201提升黎城县形象、促进当地旅游产业发展：该指标考察项目实施是否促进黎城县旅游业整体发展。

黎城县是著名的红色圣地，曾是太行抗日根据地的腹心，朱德、左权、邓小平、刘伯承等老一辈革命家曾在这里战斗和生活过，并留下了大量的革命遗址。我国军事工业的摇篮，根据地最早、规模最大的兵工厂就坐落在黎城县的黄崖洞风景区，然而如此秀美的太行风光，处在多年来养在深闺人未识的境遇。黎城县的黄崖洞、广志山、性空山、洗耳河、杨岐山等景区景点虽然各具特色，但却零散分布在100多公里的太行山系中，无法形成一个整体。太行红石公园旅游公路项目的实施，强化了基础设施建设，缓解了交通矛盾，提升了黎城县的旅游形象，促进了当地旅游产业发展。该指标得满分。

D301项目实施的可持续性：该指标考察项目实施对黎城县长期发展带来的影响。

建设太行红石公园旅游公路是一项对生态旅游，环境发展的项目，为了支持项目建设，占用部分周边群众耕地，也到了广大群众的支持，县政府每年定期对占地个人进行补偿，既保证了项目建设，又为群众带去了持续性保障。项目建成后，公园环境优美，风光秀丽，实现了人与自然的和谐发展。该指标得满分。

D401受惠群众满意度：该指标考核项目实施主体及当地村民对项目实施的满意度。

本次绩效评价对黎城县太行红石公园旅游公路个人部分占地补偿资金的使用效益进行了社会调查，抽查了部分受惠群众，发放问卷调查30份，针对“‘占地修路’是否对您的家庭产生影响？”这个问题，认为有不利影响的占16.67%，认为有利影响的占40%，认为没影响的占43.33%；针对“您认为太行红石公园旅游公路是否会促进黎城县旅游业的发展？”这个问题，认为会促进的占63.33%；针对“您对此次太行红石公园旅游公路占地补偿发放的满意程度？”这个问题，认为非常满意的占63.33%，认为比较满意的占13.33%。根据问卷数据信息反馈，综合来看，受访群众的平均满意度达到76.66%。满意度良好，根据指标评分规则，该项指标扣除2.66分，得分5.33分。

四、主要经验做法

1、及时下拨占地费，保障群众利益

黎城县交通局按照占地补偿标准，及时向被占地群众下拨占地费，费用明细清晰，各乡镇汇总归档管理，直接下拨至银行卡，不使用现金支付，保证了资金安全，及时到位。

五、存在的问题及原因分析

1、未申报绩效目标，无项目自评

经评价组检查项目绩效目标，未该按规定申报绩效目标，也未对项目进行自评。财政资金绩效目标申报表作为财政支出项目资金的一个重要填报内容和衡量资金使用效果的标杆，也是部门预算编制的内容之一，应当将绩效目标申报和预算申报同等重视起来。通过设立可考核的绩效目标，进行项目自评，为将来的项目实施提供经验。

- 项目资料管理不到位

经评价组检查，该项目前期关于太行红石公园相关资料部分缺失，无法对项目前期工作情况进行评价。占地补偿费是公路建设中的一个重要环节，通过公路建设考察项目的实施情况更为宏观全面。

- 部分补偿金未下拨至本人账户

经评价组检查项目资料，按照规定应将补偿款转入本人银行卡账户，不可使用现金支付。在检查中发现，存在部分补偿款由亲属银行卡带领，不符合规定，存在冒领风险。

六、有关建议

1、补充申报绩效目标，组织项目自评

敦促项目单位农业农村局补充申报项目绩效目标，针对目标情况开展项目自评。绩效目标申报要全面细致，有可考核、可量化的具体产出目标，以及相应的效益目标，以便对项目整体情况充分考评。自评报告的内容应当真实、有效，杜绝“满分自评”，依照项目实施的真实情况开展，报告内容公开，接受公众的监督，为今后相关农业产业项目的发展总结经验。

2、加强项目管理

在今后的工作中加强档案管理、项目管理工作，工作责任到人，已完工项目资料集中归档，便于随时查阅。避免在今后的审计工作中 资料缺失，无法审核。

3、严格执行资金到人制度

占地补偿款涉直接涉及到个人利益，将补偿款分拨至本人银行卡，有效地避免了资金不到个人产生的纠纷。建议贯彻资金到人制度，对于非本人银行卡进行增补，如本人无法办卡的特殊情况，联系银行进行上门服务或者本人及代领人签订声明及协议，避免纠纷。

七、其他需说明的问题

尽管评价组从前期调研、方案设计和修改、数据采集到报告撰写，一直本着严谨客观的工作态度去完成此次绩效评价工作，尽量做到了科学和全面，并且针对省级中药材现代化农业产业园和优势区建设项目的实际情况也开展了一些创新性的工作，但是仍然存在着一些局限性：

- 对于评价中的数据和信息，除一部分是通过座谈、调研获取外，我们也根据建设工程项目的实际情况设计了一些用于调查表进行取数，其余是从项目单位、有关部门提供的文件、方案及凭证、报表等资料中获得；同时，为了进一步保障报告内容的全面性与客观性，有的是通过网络检索获得，数据难以一一核实。

- 评价组通过指标来反映项目的绩效情况，指标体系的科学性和全面性仍然需要不断的完善和研究，在指标标杆值方面，缺乏历史标准，评价组在标杆值设定方面更多地参考了该项目的计划标准。

长治**会计师事务所有限公司

2021年10月

附件1：

绩效评价工作情况

一、绩效评价目的

本次绩效评价遵循财政部关于印发《长治市财政局2021年预算绩效评价实施方案》的通知文件有关规定，客观、全面、公正地评价黎城县太行红石公园旅游公路个人部分占地补偿预算管理，资金使用与支出效益情况以及相关工程施工开展情况，总结资金管理经验，发现项目资金管理中存在的问题，提出相关的建议和应采取的措施。

二、绩效评价原则

1.相关性原则，绩效评价指标与红石公园建设、补偿金下拨相结合，为黎城县旅游产业建设、提升群众满意度的绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度；

2.重要性原则，绩效评价指标优先使用了资金到位率、资金使用合规性，着重考察资金使用情况；

3.可比性原则，对比其他地区占地补偿金支付情况，以及资金使用情况，设定了共性的绩效评价指标，便于抽查结果相互比较；

4.系统性原则，绩效评价指标将定量指标与定性指标相结合，系统反映出红石旅游公园建设所产生的社会效益、可持续影响等；

5.经济性原则，绩效评价指标通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑了现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

三、绩效评价依据

- 《中华人民共和国预算法》；

- 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

- 《关于全面推进我省预算绩效管理的指导意见》（晋政办发〔2013〕80号）；

（4）《项目支出绩效评价管理办法》（财政部财预〔2020〕10号）

（5）《长治市财政局 关于印发长治市财政局2020年预算绩效评价实施方案》（长财绩效〔2020〕5号）

四、绩效评价工作过程

为了顺利完成黎城县太行红石公园旅游公路个人部分占地补偿的绩效评价任务，自该项目评价工作启动以来，长治**会计师事务所有限公司组建了评价组。评价组通过深入了解该项目的基本情况，收集、整理了该项目相关的资料、文件，明确了该项目的评价目的、方法、目标、标准，制定了绩效评价工作方案，并严格按照工作方案实施，开展了社会调查、数据采集、分析、复核及撰写报告等一系列工作，完成了黎城县太行红石公园旅游公路个人部分占地补偿的绩效评价工作。具体情况如下：

1.前期准备

为使省黎城县太行红石公园旅游公路个人部分占地补偿绩效评价工作顺利开展，长治**会计师事务所有限公司组织注册会计师及相关专业人士成立了评价工作组，工作组构成情况见下表：

绩效评价组构成情况表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职务/职称/学历 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组长 | 郭翼凤 | 总经理/注册会计师 | 负责起草方案、评价报告 |
| 2 | 副组长 | 冯彦波 | 副经理/注册会计师 | 负责联络、协调和修改报告 |
| 3 | 成员 | 张慧娟 | 注册会计师 | 负责现场调查、资料收集 |
| 4 |  | 郭 月 | 助理人员 | 负责起草方案和报告现场调查、资料收集 |
| 5 |  | 马彤妹 | 助理人员 | 负责数据统计 |

我公司组织评价组认真学习相关法律法规及有关政策，明确绩效评价的目的、意义、对象、工作步骤和相关要求等。在此基础上，对有关工作要求、时间安排做了全面部署。评价组积极与交通局联系，通过开展访谈进行沟通与协调，了解项目资金使用、项目管理的总体情况，听取项目单位对绩效评价体系设立的意见和建议，对工作方案、问卷及访谈内容听取意见。评价组于2021年10月13日前完成工作方案的编写，并交黎城县财政局备案。

2.组织实施

由项目组进行走访项目实施主体，收集该项目相关政策文件、资金拨付明细、管理制度、会计凭证等资料；核查相关制度是否完善，项目资金申报、审批、下拨等程序是否符合要求，资金分配、使用是否合规，拨付手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况。项目组在农业农村局选取了一定数量的资料，核查相关教案、档案资料，组织问卷、访谈等社会调查。评价组根据资料初步形成评价方案并确认指标体系。

3.分析评价

评价组根据收集和整理的相关基础资料，对项目的资金到位落实情况、项目实施情况进行整理和分析，同时对获得的相关数据、材料进行归纳、分析、总结。

根据绩效分析内容得出评价结论、项目实施所积累的主要经验与启示、项目在实施过程中存在的主要问题与其产生原因，最后为进一步发挥绩效评价的作用，促进项目执行部门提高预算效率而提出相关政策建议，以供参考。项目组撰写并就绩效评价报告初稿向黎城县财政局征求意见；根据专家评审的反馈意见修改完善并提交绩效评价正式报告。

4.底稿归档

对绩效评价前三个阶段涉及到访谈记录、修改记录、初稿以及其他与项目相关的业务财务资料连同最后的绩效评价报告进行整理和归档。

附件2：

| 黎城县太行红石公园旅游公路个人部分占用补偿财政资金评价得分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 |  | 评分标准 | 得分依据 | 得分 |
| 名称 | 权重 |  |  |  |
| A101依据的充分性 | 5% | 评价要点： 1.项目设立是否有国家、省事县委相关文件（2分）；2.项目设立是否符合黎城县旅游产业规划情况（2分）。 | 黎城县积极响上级号召，计划实施了黎城县太行红石公园旅游公路项目，对该项目所涉及到的个人部分占地补偿进行了全额支付。 | 5.00 |
| A102目标的明确度 | 5% | 评价要点： 1.项目是否申报绩效目标，并审核通过（2分）；2.绩效目标是否符合项目建设实际情况（2分）；3绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，是否通过可量化、可考核的指标值予以体现（1分）。 | 未申报绩效目标，不得分。 | 0.00 |
| A201资金分配合理性 | 5% | 评价要点： 1、预算资金分配依据是否充分（2分）；2、资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）；3.项目实施单位是否制定相关预算，制定的预算是否符合项目发展要求（1分）。 | 本项目是为了国家公共利益，依照法律规定的程序和权限向被征地村民进行合理补偿和妥善安置的法律行为。 | 5.00 |
| B101项目管理制度健全性 | 6% | 评价要点： 1、是否已制定或具有相应的项目管理制度办法（3分）；2、项目管理制度是否合法、合规、完整（3分）。 | 本项目管理制度健全，管理制度合理、合规、完整，该指标得满分。 | 6.00 |
| B102项目制度执行有效性 | 6% | 评价要点： 1、是否遵守相关法律法规和业务管理规定（2分）；2、项目调整及支出调整手续是否完备（2分）；3、项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位（2分）。 | 经评价组检查项目相关资料，该项目补助资金明细表齐全，各乡镇补助明细分别建档管理，但是关于黎城县太行红石公园旅游公路项目整体资料缺失，无人管理，项目管理制度执行有欠缺。 | 1.00 |
| B103项目绩效自评工作质量 | 3% | 评价要点： 1.完成项目自评价申报；2.自评价报告权重合理、评分规范、结构完整、问题具有针对性、建议具有可操作性；①②分别占权重的40%、60%，符合则得分，否则扣除相应权重分值。 | 未进行项目自评。 | 0.00 |
| B201资金到位率 | 5% | 评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）*100%，资金到位率达100%，得满分。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 太行红石公园旅游公路项目个人部分占地补偿财政预算资金需要607,923.00元，由黎城县财政局下拨，黎城县交通运输局于2020年9月17日收到该项目需要的全部财政预算资金，项目资金到位率=607923/607923*100%=100%。 | 5.00 |
| B202资金使用合规性 | 5% | 评价要点： 1、是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1.5分）； 2、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； 3、是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； 4、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1.5分）。 | 本项目专项资金的适用符合相关法律法规、制度和规定。项目资金的适用规范。 | 5.00 |
| C101占地补偿足额发放率 | 8% | 评价要点： 征地补偿足额发放率=实际发放占地补偿金/应发放占地补偿金*100% 得分=分值*实际完成率。 | 已完成补偿黎城县3个镇23个村，共607.92亩，合计607,923元，征地补偿足额发放率 =607,923/607,923*100%=100%。 | 8.00 |
| C102占地补偿发放完成率 | 8% | 评价要点： 征地补偿发放完成率=（实际人数/计划分发人数）×100%。 得分=分值*实际完成率。 | 截至评价时已向900名被征地村民足额发放了占地补偿，征地补偿发放完成率=900/900*100%=100%。 | 8.00 |
| C201占地补偿发放合规率 | 7% | 评价要点： 占地补偿发放合规率=（达标人数/应达标人数）×100% 得分=分值*实际完成率。 | 被征地村民共计900人，其中有190人属于非本人领取，黎城县交通局虽做出备注说明，但未提供相应的佐证资料，因此占地补偿发放合规率=（900-190）/900*100%=78.89%。 | 5.52 |
| C301资金分拨及时性 | 7% | 评价要点： 提交补偿明细表后30天内发放完毕的得7分；提交补偿明细表后30-60天发放的得4分；提交补偿明细表后60天以上发放完毕的得1分；提交补偿明细表后90天以上发放完毕的得0分。 | 经过检查项目财务资料，该笔征地补偿款于2020年9月下拨至个人，符合一般工作流程，在提交补偿明细表后30天内发放完毕。 | 7.00 |
| D101带动当地经济增长 | 3% | 评价要点： 1.项目实施是否对当地村民增加就业机会；（1.5分） 2.是否提升当地旅游业及交通运输业发展，增加当地整体税收（1.5分）。 | 通过落实太行红石公园旅游公路项目个人部分占地补偿，有力地推动了太行红石公园旅游公路项目的进展，提高了当地的经济水平，有力促进了旅游公路建设。 | 3.00 |
| D102增加村民收入 | 3% | 评价要点： 项目实施是否提高了村民的整体收入（3分）。 | 农村旅游公路建设与确保农民群众利益息息相关。农村旅游公路建设发展的最终目标是造福农民百姓，从农民的根本利益出发谋发展、促发展，最终让发展的成果惠及全体农民。 | 3.00 |
| D201提升黎城县形象、促进当地旅游产业发展 | 8% | 评价要点： 1.是否提高了黎城县的知名度、整体形象；（4分）； 2.是否促进了黎城县旅游业的产业发展。（4分）。 | 太行红石公园旅游公路项目的实施，强化了基础设施建设，缓解了交通矛盾，提升了黎城县的旅游形象，促进了当地旅游产业发展。 | 8.00 |
| D301项目实施的可持续性 | 8% | 评价要点： 1.项目实施是否为黎城县长期发展带来了良好的效益，对周边环境产生的积极影响；（4分） 2.是否推动了红石公园旅游公路项目的进程（4分）。 | 项目建成后，公园环境优美，风光秀丽，实现了人与自然的和谐发展。 | 8.00 |
| D401受惠群众满意度 | 8% | 评价要点： 受益对象对项目实施的非常满意度达到90%为满分，每降低一个百分点扣 0.2 分，扣完为止。 | 受访群众的平均满意度达到76.66%。满意度良好，根据指标评分规则，该项指标扣除2.66分。 | 5.33 |
|  | 100% |  |  | 82.85 |

# 附件3：

问卷调查

尊敬的先生/女士：

您好！

我们受黎城县财政局的委托，对太行红石公园旅游公路个人部分占地补偿财政资金的使用情况进行绩效评价，在评价过程中需要对有关事项做问卷调查，请根据您个人的真实感受填写，本次问卷数据仅限于统计分析，感谢您的配合和支持！

长治**会计师事务所有限公司

2021年10月

- 您是否了解太行红石公园旅游公路项目？

A.十分清楚          B.听说过         C.没有了解

- 您是从哪里知道这一项目的？

A.交通运输局宣传    B.村级领导通知   C.他人介绍

3.您是否了解占地补偿标准？

A.了解              B.不了解

4.您认为交通运输局是否按照标准进行了占地补偿金的支付？

A.是                B.否

5.您是否及时、足额收到占地补偿金？

A.足额收到     B.收到不及时    C.收到金额不对   D.不清楚

6.您是如何收到占地补偿金的？

A.通过黎城县信用社银行卡       B.现金        C.没有收到

7.您认为太行红石公园旅游公路是否会促进黎城县旅游业的发展？

A.是           B.否          C.不清楚

8.“占地修路”是否对您的家庭产生影响？

A.不利影响    B.有利影响     C.没有影响

9.您对此次太行红石公园旅游公路占地补偿发放的满意程度？

A.非常满意       B.比较满意       C.一般     D.不满意

10.对本次修建旅游公路有什么建议、意见？（简答题，选答）

太行红石公园旅游公路个人部分占地补偿财政资金

绩效评价满意度问卷调查报告

一、调查对象与调查内容

（一）调查对象

本次社会调查的对象为周边村民。

（二）调查目的

本次问卷调查的目的是通过对调查结果的汇总分析，评价项目在管理和过程中存在的问题，衡量项目的可持续性。

（三）调查内容

本次问卷调查的内容主要围绕调查对象对征地补偿的满意度展开。

二、调查方法与调查方式

（一）调查方法

针对上述问卷调查对象开展问卷调查，在调查全面开展之前，首先按照抽样原则对抽取样本的信度和效度进行论证，依据论证结果对问卷进行修改和调整以保证调研切合实际，顺利进行。

（二）调查方法

采用现场发放问卷方式，针对特定调查对象发放问卷30份。

（三）问卷的发放和回收。

安排专业调查人员，组织安排问卷调查工作。共收回问卷30份，有效问卷为30份。在此过程中，维持着良好的问卷作答环境，保证了调研的科学性和严谨性。

（四）调研安排

根据项目进度安排，于2021年10月8日对调查对象开展问卷调查、回收并分析。

三、调查问卷的信度与效度分析

（一）信度分析。

信度（ Reliability）是指测量结果的一致性、稳定性及可靠性。其目的是控制和减少随机误差。本次问卷调查运用克朗巴哈信度系数法（ Cronbacha）对满意度问题的信度进行测量，其计算公式为：

其中K表示问卷中问题的数目，为第i个问题得分的方差，为总得分的方差。

通常，克朗巴哈系数的值在0和1之间。通常情况下，信度系数在0.9以上，则认为量表的内在信度高；信度系数在0.8～0.9之间，则表示量表信度较高；信度系数在0.7～0.8之间，表示量表具有相当的信度；信度系数不超过0.7，一般认为内部一致信度太低，不宜采用。

经分析样本问卷结果显示，满意度问卷的信度为0.94，表明问卷整体可信度高，基于问卷进行的数据统计分析结果也较为可靠。

（二）效度分析

效度（ Validity）用于评价量表的准确度、有效性和正确性，即检验问卷是否能简洁、准确地描述抽样数据的属性和特征以及它们之间的复杂关系。效度越高则表示该问卷检测的结果所代表的要检测的行为的真实度越高，就越能达到问卷检测的目的。本次问卷调查运用相关系数来估算满意度问题的信度。其计算公式为：

其中，，表示题目得分偏差；，表示问卷得分偏差。

通常，相关系数的值介于－1与+1之间，即－1≤r≤+1。其中，r＞0表示两变量正相关；r＜0表示两变量负相关；|r|＝0表示两变量之间不存在相关关系；|r|＝1表示两变量完全线性相关；0＜|r|＜1表示两变量存在一定程度的线性相关，其中0＜|r|≤0.3为微弱相关，0.3＜|r|≤0.5为低度相关，0.5＜|r|≤0.8为显著相关，0.8＜|r|＜1为高度相关。调查数据计算结果表明，此次问卷效度较高。

| 调查问卷统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 题目内容 | 选项 | 选择个数 | 百分比 |
| 1 | 您是否了解太行红石公园旅游公路项目？ | 十分清楚 | 6 | 20.00% |
|  |  | 听说过 | 19 | 63.33% |
|  |  | 没有了解 | 5 | 16.67% |
| 2 | 2.您是从哪里知道这一项目的？ | 交通局宣传 | 6 | 20.00% |
|  |  | 村级领导通知 | 16 | 53.33% |
|  |  | 别人介绍 | 8 | 26.67% |
| 3 | 您是否了解占地补偿标准？ | 了解 | 19 | 63.33% |
|  |  | 不了解 | 11 | 36.67% |
| 4 | 您认为交通运输局是否按照标准进行了占地补偿金的支付？ | 是 | 30 | 100.00% |
|  |  | 否 | 0 | 0.00% |
| 5 | 您是否及时、足额收到占地补偿金？ | 足额 | 23 | 76.67% |
|  |  | 支付不及时 | 3 | 10.00% |
|  |  | 收到金额不对 | 0 | 0.00% |
|  |  | 不清楚 | 4 | 13.33% |
| 6 | 您是如何收到占地补偿金的？ | 通过黎城县信用社银行卡 | 30 | 100.00% |
|  |  | 现金 | 0 | 0.00% |
|  |  | 没有收到 | 0 | 0.00% |
| 7 | 您认为太行红石公园旅游公路是否会促进黎城县旅游业的发展？ | 是 | 19 | 63.33% |
|  |  | 否 | 6 | 20.00% |
|  |  | 不清楚 | 5 | 16.67% |
| 8 | “占地修路”是否对您的家庭产生影响？ | 不利影响 | 5 | 16.67% |
|  |  | 有利影响 | 12 | 40.00% |
|  |  | 没有影响 | 13 | 43.33% |
| 9 | 您对此次太行红石公园旅游公路占地补偿发放的满意程度？ | 非常满意 | 19 | 63.33% |
|  |  | 比较满意 | 4 | 13.33% |
|  |  | 一般 | 5 | 16.67% |
|  |  | 不满意 | 2 | 6.67% |

# 附件4：

访谈报告

| 项目名称 | 太行红石公园旅游公路个人部分占地补偿财政资金 |
| --- | --- |
| 时间 | 2021年10月10日 |
| 访问对象 | 黎城县交通局相关负责人 |
| 主要内容 | - 收集项目相关资料 2.了解项目建设情况，资金使用情况，完成情况 |
| 访谈记录 | - 请您介绍一下黎城县红石公园旅游公园项目的整体情况？ “黎城县太行红石公园位于黎城县207国道以西，横跨西井镇、上遥镇、黄崖洞镇、洪井乡，为了给太行红石公园的开发提供良好的交通设施条件，创造良好的外部环境，促进公园的开发，黎城县委县政府决定修建太行红石公园旅游公路。” - 请问个人部分的占地补偿标准是如何确定的？ “我们是依据《黎城县交通建设地面附着物和建（构）筑物补偿标准》确定具体占地补偿金额的。” - 请您介绍一下是如何确定占地补偿明细表中是否有遗漏人员？ “通过走访项目涉及的村庄，与村委会相关人员进行沟通，核实明细表是否有遗漏。” - 请问对于他人代领占地补偿的情况，是如何进行确认的？ “通过身份证、户口本确认相关当事人之间的关系，通过向本人或其近亲属访谈了解，或向村委会主任等人员确定。” - 村民对于占地补偿的满意度如何？ “从我们了解的状况来看，村民们对占地补偿还是比较满意的。” |