晋XX[2021]0028号

黎城县委党校黄崖洞干部学院项目

事前绩效评价报告

项目名称：黎城县委党校黄崖洞干部学院项目事前绩效评价

实施单位：中国共产党黎城县委员会党校

委托单位：黎城县财政局

评估机构：山西XX会计师事务所有限公司

2021年8月12日

目录

封  面	1

目 录	2

摘  要	3

正  文	4

一、评估对象基本情况	4

（一）项目立项背景	4

（二）项目主要内容	5

（三）项目绩效目标	7

（四） 项目资金构成	9

二、 评估工作开展情况	13

（一）评估目的及对象	13

（二） 评估依据	14

（三）评估思路及方法	14

（四）评估工作程序	16

三、事前评估绩效分析	16

（一）立项必要性	16

（二）投入经济性	20

（三）绩效目标合理性	22

（四）实施方案有效性	24

（五）筹资合规性	28

四、评估结论及应用	30

五、存在问题和建议	30

（一）存在主要问题	30

（二）相关建议	31

六、其他需要说明的问题	32

附件1.黎城县委党校黄崖洞干部学院项目事前绩效评价方案	33

附件2.访谈提纲内容(黎城县委党校负责人）	36

附件3 黎城县委党校黄崖洞干部学院项目事前绩效评估指标体系	38

附件4营业执照	44

附件5执业证书	45

摘 要

中国共产党黎城县委员会党校现位于黎城县黎侯庄园，主要职责是培训轮训党员干部的主渠道，是党员干部加强理论教育和党性教育的主阵地。现址拥有一幢办公楼，占地1,040平方米，一座培训教室，占地547平方米。年培训场次20余次，培训学员1,500余人。

依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和《山西省委贯彻落实<中国共产党党校（行政学院）工作条例>的若干措施》及省、市委党校对县区党校评估考核方案，中国共产党黎城县委员会党校存在的主要问题是缺少可容纳200人同时参加培训及食宿的地方、教学设施陈旧、办公条件落后，不能满足当前培训需求。

于是，经县委常委会会议研究决定，拟在原长寿果乡田园综合体核心区建设一所新党校。该项目占地约57.38亩，初定规模满足同期培训人数300人，建筑面积28,000.00平米，主要建筑有教学楼、综合楼、公寓楼、餐厅和体育馆等。该学院建成后，重点可以解决学员的食宿问题，同时结合黎城县众多红色资源的优势，带动当地经济发展。黎城县委党校黄崖洞干部学院项目预算申报金额179,246,300元。结论为：83分，建议完善资料后予以支持。以下为目前存在的主要问题：

1.立项环节不规范；

2.没有专项的项目管理制度；

3.项目资金缺乏保障力度。

黎城县委党校黄崖洞干部学院项目

事前绩效评价报告

黎城县财政局：

山西XX会计师事务所接受黎城县财政局委托，对中国共产党黎城县委员会党校（以下简称“黎城县委党校”）黄崖洞干部学院项目进行了事前绩效评估。根据长治财政局关于印发《市级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》（长财绩效【2021】年2号）的要求。结合黎城县委党校黄崖洞干部学院项目的实际情况，本着独立、客观、公正及对委托人负责的原则，开展了绩效前评估工作。具体情况如下：

- 评估对象基本情况

（一）项目立项背景

黎城县委党校现址位于黎城县黎侯庄园，建于2003年，占地面积22.5亩，其中办公楼占地1,040平方米，培训教室占地547平方米，每次可以同时容纳60人，主要承担党员干部的培训轮训。现有员工编制35人，实际在编35人。

黎城县委党校目前存在的主要问题：建设时间久远，现有办学条件简陋、活动场所狭窄、教学场地不规范；大教室、讨论室等硬件建设亟待提升；至今没有一间能容纳200人以上的合规教室；没有学员食宿设施；每到秋冬集中培训期间，只能安排学员分散食宿；非常不利于管理，并且长期存在多处安全隐患。

（二）项目主要内容

本次新建黎城县委党校黄崖洞干部学院项目用地面积为38,250㎡（约合57.38亩），总建筑面积为27,950平方米。分为 A-01、A-03两个地块。其中A-01地块用地面积37,299平方米，A-03地块用地面积951平方米。建设位置为黎城县洪井镇元村、庄头村、北社村交界处。

项目建设内容主要包括综合教学楼、食堂、宿舍楼和门卫室等主要工程及室外公用配套工程，道路及入口广场硬化工程，绿化工程以及智慧校园工程等。

黎城县委党校黄崖洞干部学院主要单体建筑内容

| 分类 | 名称 | 详细做法 |
| --- | --- | --- |
| 单体建筑 | 综合教学楼 | 位于正对主入口广场，主楼地上三层（部分为2层），地上一至三层层高均为4m，楼顶设置消防水箱。一层设置为架空车库，架空层设计主要是为了解决地面停车数量的问题，因为建设用地太小，仅靠地面停车无法满足本项目指标的要求。再者，将教学楼抬高，可凸显主楼的体量，营造主次分明、尺度适宜的入口广场空间。架空车库设置层高3.6m左右。综合教学楼建筑总高度大于17m。结构型式为框剪结构，设计使用年限为50年，地上耐火等级为二级，抗震设防烈度为7度。综合教学楼地下一层为架空车库，休息室、卫生间、设备用房、配电室等，可以直通主楼。综合教学楼主楼一层布置了门厅、小讨论室、综合报告厅（可容纳500人）、机房、接待室、休息室及教研室等；二层布置讨论室、教室和教研室；三层布置图书室、档案室、教师休息室和教研室。楼内设有楼梯及电梯（暂定从架空车库到主楼一层），每层分别设有卫生间及楼梯，满足人员使用及疏散要求。 |
|  | 食堂 | 食堂位于主入口广场西侧，设置为地上二层，食堂地上一层层高大于 5m，二层层高 4.8m左右，建筑总高度大于10m。结构型式为框架结构，设计使用年限为 50 年，地下耐火等级为一级，地上耐火等级为二级，抗震设防烈度为7度。一层二层主要布置厨房用房、餐厅、包间等用餐场地，食堂宜选择占地面积小，且承载量高，便宜上下运输中为的新型、环保功效较好的节能型产品。并且具有故障功能自检性和照明功能。另在食堂一层布置羽毛球室2个、乒乓球室2个、医务室1个、健身房1个、桌球室2个，以及卫生间、配电室及设备用房等满足学员活动用地需求。楼内设有四部楼梯，满足人员使用及疏散要求。 |
|  | 宿舍楼 | 宿舍楼位于校区东侧，宿舍楼地上三层，每层层高3.6m左右，建筑总高度大于12m。结构型式为框架结构，设计使用年限为50年，耐火等级为二级，抗震设防烈度为7度。宿舍楼一层设置门厅，接待前台、小超市、值班室休息室，一层设52间标间，二层设58间标间及3个室内活动室，三层设有58间标间，每个标间设有卫生间。楼内设有六部楼梯及两部电梯，满足人员使用及疏散要求。宿舍建筑的主要入口设置至少一侧的无障碍室，并布置无障碍卫生间。双人间132间，容纳264人，单人间36间，容纳36人。 |
|  | 门卫室 | 校区北侧主入口设置门房，校区西侧次入口设置门房，校区A-03地块设置变电站及柴油发电机房，总建筑面积约300㎡。均为地上一层建筑，层高 3.6m。结构型式为砌体结构，设计使用年限为 50年，耐火等级为二级，抗震设防烈度为7度。所有建筑按室内地坪比室外地坪高出450mm计算。 |
|  | 围墙 | 校区围护总长约1500m，选用铁艺栏杆。 |

（三）项目绩效目标

按照“谁申请预算，谁报绩效目标，谁审核预算，谁审绩效目标，谁批复预算，谁批绩效目标”的原则，评估小组将项目单位的绩效目标整理如下：

1.总绩效目标

该项目预计2022年3月25日全部完成项目工程相关配套设施，正式投入使用。项目投入使用后，可解决培训学员的食宿问题，改善基础设施，大规模培训领导干部、大幅度提高领导干部素质，提高党校的硬件设施水平，彻底改善黎城县委党校现有教学条件。

2.分绩效目标

（1）数量指标

①可满足同期培训人数300人。

②各建设内容面积指标，明细如下：

A-01地块面积指标

| 项目 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积 |  | 27,650 | ㎡ |  |
| 地上计容建筑面积 |  | 23,450 | ㎡ |  |
| 其中 | 综合教学楼 | 9,500 | ㎡ |  |
|  | 食堂 | 2,500 | ㎡ |  |
|  | 室内体育用房 | 1,850 | ㎡ |  |
|  | 宿舍楼 | 9,200 | ㎡ |  |
|  | 变电站及柴发机房 | 250 | ㎡ |  |
|  | 门卫 | 150 | ㎡ |  |
| 地上不计容建筑面积 |  | 4,200 | ㎡ |  |
| 其中 | 保温层 | 200 | ㎡ |  |
|  | 架空层 | 4,000 | ㎡ |  |

A-03地块面积指标

| 项目 |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积 |  | 300 | ㎡ |  |
| 其中 | 地上计容建筑面积 | 300 | ㎡ |  |
|  | 辅助用房 | 295 | ㎡ |  |
|  | 地上不计容建筑面积 | 5 | ㎡ |  |
|  | 保温层 | 5 | ㎡ |  |

（2）效益指标

该项目建成后，可以容纳300人次同时参加培训，并可以解决学院的食宿问题，新的教学可利用现代化教学设备，能够开展多媒体教学，能为学员提供更好的学习条件，充分满足教学科研和学员学习的需要，能够提高黎城县委党校教育培训质量，在培训在职党员领导干部中发挥主阵地作用，在促进区域经济社会发展方面、促进构建和谐社会方面更具实力，发挥更大的作用。为黎城县实现跨越式发展和社会长治久安贡献一份力量。

（四）项目资金构成

该项目总投资17,924.63万元，资金筹措方式拟通过政府和社会资本合作（PPP）模式筹措。

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 造价（元/单位） | 投资额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 |  |  |  | 12,998.90 |  |
| 1 | 综合教学楼 |  |  | 4,930 | 4,683.50 |  |
| 1.1 | 建筑 | ㎡ | 9500 | 2,800 | 2660.00 |  |
| 1.2 | 装修装饰 | ㎡ | 9500 | 1,300 | 1235.00 |  |
| 1.3 | 给排水 | ㎡ | 9500 | 80 | 76.00 |  |
| 1.4 | 消防 | ㎡ | 9500 | 150 | 142.50 |  |
| 1.5 | 电气 | ㎡ | 9500 | 150 | 142.50 |  |
| 1.6 | 采暖 | ㎡ | 9500 | 130 | 123.50 |  |
| 1.7 | 通风空调 | ㎡ | 9500 | 320 | 304.00 |  |
| 2 | 食堂 |  |  | 4,800 | 2,088.00 |  |
| 2.1 | 建筑 | ㎡ | 4350 | 2,800 | 1,218.00 |  |
| 2.2 | 装修装饰 | ㎡ | 4350 | 1,000 | 435.00 |  |
| 2.3 | 给排水 | ㎡ | 4350 | 150 | 65.25 |  |
| 2.4 | 消防 | ㎡ | 4350 | 150 | 65.25 |  |
| 2.5 | 电气 | ㎡ | 4350 | 260 | 113.10 |  |
| 2.6 | 采暖 | ㎡ | 4350 | 120 | 52.20 |  |
| 2.7 | 通风空调 | ㎡ | 4350 | 320 | 139.20 |  |
| 3 | 宿舍 |  |  | 4,450 | 4,094.00 |  |
| 3.1 | 建筑 | ㎡ | 9200 | 2,800 | 2576.00 |  |
| 3.2 | 装修装饰 | ㎡ | 9200 | 800 | 736.00 |  |
| 3.3 | 给排水 | ㎡ | 9200 | 120 | 110.40 |  |
| 3.4 | 消防 | ㎡ | 9200 | 150 | 138.00 |  |
| 3.5 | 电气 | ㎡ | 9200 | 130 | 119.60 |  |
| 3.6 | 采暖 | ㎡ | 9200 | 130 | 119.60 |  |
| 3.7 | 通风空调 | ㎡ | 9200 | 320 | 294.40 |  |
| 4 | 室外公用配套工程 |  |  |  | 1,596.40 |  |
| 4.1 | 给水工程 | m | 1200 | 700 | 84.00 |  |
| 4.2 | 排水工程 | m | 1200 | 1,300 | 156.00 |  |
| 4.3 | 消防工程 | m | 1000 | 1,000 | 100.00 |  |
| 4.4 | 电力工程 | m | 1000 | 1,500 | 150.00 |  |
| 4.5 | 热力工程 | m | 200 | 2,500 | 50.00 |  |
| 4.6 | 大门 | 樘 | 3 | 8,000 | 2.40 |  |
| 4.7 | 围墙（铁艺） | m | 1500 | 900 | 135.00 |  |
| 4.8 | 篮球场1个 | ㎡ | 600 | 500 | 30.00 |  |
| 4.9 | 绿化及水系（景观小品） | ㎡ | 15000 | 260 | 390.00 |  |
| 4.10 | 道路广场及铺装 | ㎡ | 13960 | 250 | 349.00 |  |
| 4.11 | 消防水池 | 项 | 2 | 250,000 | 50.00 |  |
| 4.12 | 污水处理设备 | 项 | 1 | 1,000,000 | 100.00 |  |
| 5 | 门卫 |  |  |  | 57.00 |  |
| 5.1 | 门卫（三个） | ㎡ | 150 | 3,800 | 57.00 |  |
| 6 | 全校动力设备工程 |  |  |  | 280.00 |  |
| 6.1 | 变电所工程 | 项 | 1 | 2,000,000 | 200.00 |  |
| 6.2 | 燃气 | 项 | 1 | 800,000 | 80.00 |  |
| 7 | 海绵城市工程 | 项 | 1 | 2,000,000 | 200.00 | 渗透路面广场、人行道面层采用透水步道砖 |
| 二 | 设备购置安装费 |  |  |  | 688.00 |  |
| 1 | 800kva箱式变压器 | 台 | 2 | 300,000 | 60.00 |  |
| 2 | 315kva柴油发电机 | 台 | 1 | 100,000 | 10.00 |  |
| 3 | 电梯1.6t | 部 | 4 | 400,000 | 160.00 |  |
| 4 | 食梯 | 部 | 1 | 50,000 | 5.00 |  |
| 5 | 消防水泵 | 台 | 6 | 5,000 | 3.00 |  |
| 6 | 空气能机组 | 台 | 18 | 250,000 | 450.00 |  |
| 三 | 与未来生产有关的费用 |  |  |  | 1,095.00 |  |
| 1 | 电子屏监控系统 | 套 | 1 | 800,000 | 80.00 |  |
| 2 | 智慧校园 | 项 | 1 | 1,500,000 | 150.00 |  |
| 3 | 教室桌椅 | 套 | 400 | 1,500 | 60.00 |  |
| 4 | 讨论室桌椅 | 套 | 80 | 3,500 | 28.00 |  |
| 5 | 报告厅设施 | 套 | 6 | 120,000 | 72.00 |  |
| 6 | 多媒体机房设备及安装 | 套 | 1 | 800,000 | 80.00 |  |
| 7 | 视频设备 | 套 | 1 | 1,500,000 | 150.00 |  |
| 8 | 报告厅桌椅 | 套 | 500 | 3,500 | 175.00 |  |
| 9 | 报告厅其他设备设施 | 项 | 1 |  | 150.00 |  |
| 10 | 宿舍床、桌椅等家具 | 套 | 300 | 5,000 | 150.00 |  |
| 四 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 1,222.23 |  |
| 1 | 土地相关费用 |  |  |  | 226.40 |  |
| 1.1 | 土地补偿费 |  | 1460元/亩，9倍 |  | 75.39 |  |
| 1.2 | 安置补助费 |  | 1460元/亩，17倍 |  | 142.40 |  |
| 1.3 | 青苗补偿费 |  | 1500元/亩 |  | 8.61 |  |
| 2 | 与建设项目有关的费用 |  |  |  | 995.82 |  |
| 2.1 | 建设单位管理费 | % | 1.2 | 以工程费用为基数 | 177.38 |  |
| 2.2 | 工程勘察费 | % | 0.5 | 以建安费为基数 | 73.91 |  |
| 2.3 | 工程设计费 |  |  | 以工程费用为基数并参考市场价 | 301.06 |  |
| 2.4 | 工程监理费 | % |  | 以工程费用为基数并参考市场价 | 181.31 |  |
| 2.5 | 工程招投标费 |  |  | 市场价 | 29.00 |  |
| 2.6 | 可研报告编制费 |  |  | 市场价 | 25.00 |  |
| 2.7 | 场地准备及临时设施费 | % | 0.8 | 以工程费用为基数 | 118.26 |  |
| 2.8 | 劳动安全卫生评价费 | % | 0.1 | 以工程费用为基数 | 14.78 |  |
| 2.9 | 工程保险费 | % | 0.15 | 以工程费用为基数 | 22.17 |  |
| 2.10 | 环境影响评价费 |  |  | 以工程费用为基数 | 15.00 |  |
| 2.11 | 服务招标代理费 | % | 0.2 | 以工程费用为基数 | 29.56 |  |
| 2.12 | 消防审查费 | ㎡ | 3 |  | 8.39 |  |
| 五 | 预备费 | % | 12.00 | 一+二+三 | 1,920.50 |  |
| 六 | 项目总投资 |  |  |  | 17,924.63 |  |

- 评估工作开展情况

（一）评估目的及对象

本次财政资金绩效事前评估从2021年黎城县财政局重点项目抽检的基本情况入手，结合当前现状及分析项目实施的必要性，分析项目的可行性，目的在于提高财政提高财政资金的使用效益。

本次评估的对象是黎城县委党校黄崖洞干部学院新建项目涉及预算资金17,924.63万元。

- 评估依据

1.2016年5月习近平在全国党校工作会议上的讲话；

2.2015年12月14日《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》；

3.《山西省贯彻落实<中国共产党党校（行政学院）工作条例>的若干措施》的通知；

4.山西省财政厅关于印发《省级财政支出事前绩效评估管理办法》的通知；

5.长治市财政局关于印发《市级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知；

6.2021年3月8日《中共黎城县委常委会议纪要》。

（三）评估思路及方法

1.评估方式

（1）专家咨询方式

评估小组通过咨询相关领域的专家，深入学习，得到相关建议与指导。在本项目中，我们通过系统的查阅省市级政府官方网站出台的关于项目事前绩效评估相关政策文件要求。通过理解与分析，结合本次项目开展的实际情况，为本次评估工作提供参考。

（2）询问查证方式

评估小组通过与黎城县委党校负责人、项目负责人、财务负责人、第三方可行性研究报告编制人员等进行充分沟通，召开调研会议，了解项目的立项原因，预算情况等，现场收集证据材料，进行分析，从而形成初步判断。

（3）综合评估方式

评估小组将取得的数据统计资料和现场考察结果相结合，将各项指标审定情况和预计完成情况、主客观因素影响等进行综合分析，结合询问、查证、现场考察结果等提出最终评估意见。

2.评估方法

（1）因素分析法

本次事前绩效评估过程中，全面梳理影响绩效目标实现和实施效果的主客观因素，综合分析各种因素对绩效目标实现的影响程度，对项目进行评估。内部因素包括目前党校现在已经不能适应培训和发展的需求，黎城县委党校相关负责人对本项目规划，按照时间进度推进项目，是否与年度目标相一致，是否积极推动项目资金等；外部因素包括财政资金的来源，财政部门重视程度等。

- 资料分析法

评价小组针对本次事前绩效评估，收集相关领域的文献资料进行研究，深入了解该项目的建设内容，选址情况，水电暖消防设计等，与第三方工作人员交流预算资金形成原因等。

（四）评估工作程序

1.事前评估准备阶段

评估小组对绩效评估任务大纲的具体内容进行了详细研究，确定了实施成本要素的组成，制定了详细的工作计划。经与项目负责人沟通，对项目基本情况进行了了解，确定了绩效评估对象、并设计了详细的绩效评估实施方案。

2.事前评估实施阶段

评估小组通过对项目进行实地访问和考察、组织座谈等，对项目申报文件、可研报告、会议纪要等案卷资料进行了证据收集。

3.事前评估报告阶段

评估小组对收集的资料进行综合分析，形成评估结论、撰写与提交评估报告。

三、事前评估绩效分析

（一）立项必要性

立项必要性主要通过政策相关性、职能相关性、需求相关性、财政投入相关性、立项规范性五个指标进行评估。立项必要性指标包括5个二级指标和7个三级指标，指标权重30分，得分27分，得分率为90%。指标得分情况见表 3-1。

表 3-1 立项必要性指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标 | 目标分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1政策相关性 | A11政策依据充分性 | 4 | 4 | 100% |
|  | A12项目申报合规性 | 4 | 4 | 100% |
| A2职能相关性 | A21主体职能相关性 | 6 | 6 | 100% |
| A3需求相关性 | A31现实需求性 | 8 | 8 | 100% |
| A4财政投入相关性 | A41财政支持范围相关性 | 4 | 2 | 50% |
|  | A42项目设立的重复性 | 2 | 2 | 100% |
| A5立项规范性 | A51立项程序规范性 | 2 | 1 | 50% |
| 小计 |  | 30 | 27 | 90% |

1.政策相关性

（1）政策依据充分性

通过现场核查与资料分析，该项目建设根据中共黎城县委常委会议纪要（2021年3月3日），会议议定，由县政府牵头，按照相关规定和程序停止建设黎城县长寿果乡田园综合体核心区基础设施PPP项目，其原址规划建设新的县委党校。依据指标评分标准，目标分值4分，该指标4分。

（2）项目申报合规性

通过现场核查与资料分析，项目设立符合中共山西省委办公厅关于印发《山西省贯彻落实<中国共产党党校（行政学院）工作条例>的若干措施》的通知【2020】-52号、中共长治市委党校长治行政学院文件《县委党校工作考核方案》（长校院字【2018】21号）规定，符合中央、省、市政府及上级部门政策。依据指标评分标准，目标分值4分，该指标4分。

2.职能相关性

主体职能相关性

通过现场核查与资料分析，项目设立宗旨在于扩大党校面积，为培训学员提供更好的学习条件，以及增加住宿区、图书区、运动区等功能，符合中共黎城党校的基本职能。依据指标评分标准，目标分值6分，该指标6分。

3.需求相关性

现实需求性

通过现场核查与资料分析，结合黎城县委党校目前近三年的培训情况以及培训教室情况，明细如下：

黎城县委党校近三年培训情况表

| 每年培训次数 | 培训对象 |  |  | 培训内容 |  | 培训人数 | 培训天数 | 培训费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-4次 | 乡科级干部、党支部书记、青年后备干部 |  |  | 习近平新时代中国特色社会主义思想、党性教育、党章党规、公务员法 |  | 每次培训60人左右 | 1个月主体班、3-5天短期班、12天读书班 | 培训费用每年列入年初预算、由县财政拨付 |
| 黎城县委党校目前培训设施情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训教室 |  | 面积 | 培训课桌 |  | 培训椅子 |  | 培训设备 |  |  |
| 教室1 |  | 200平米 | 40张 |  | 80把 |  | 投屏仪 |  |  |
| 教室2 |  | 80平米 | 20张 |  | 40把 |  | 白板 |  |  |

黎城县委党校每次培训，外地学员若有住宿需求，费用需要自行承担，且需在校外分散安排，对学员存在不安全因素。而且培训教室每次仅能容纳60人次，如果培训人数多，只能分批次参加。现址已不能满足需求，达不到规定要求，需要扩大规模。该项目有助于提高党校培训的质量，为广大学员提供更好的服务，符合立项的需求。依据指标评分标准，目标分值8分，该指标8分。

4. 财政投入相关性

（1）财政支持范围相关性

通过现场核查与资料分析，项目符合公共财政支持范围；未发现项目单位正积极争取县级财政资金的有效行动。依据指标评分标准，目标分值4分，该指标2分。

（2）项目设立的重复性

通过现场核查与资料分析，该项目未与其他同类项目、专项任务及上级部门项目重复交叉安排。党校前期未进行过大规模的修缮。依据指标评分标准，目标分值2分，该指标2分。

5.立项程序规范性

立项程序规范性

通过现场核查与资料分析，项目已取得上级单位的批复，但是未见项目的立项申请。依据指标评分标准，目标分值2分，该指标1分。

（二）投入经济性

投入经济性主要通过项目投入合理性、成本控制有效性两个指标进行评估。投入经济性指标包括2个二级指标和4个三级指标，指标权重20分，得分18分，得分率为90。指标得分情况见表 3-2。

表 3-2 项目投入经济性指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标 | 目标分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入合理性 | 规模选取合理性 | 3 | 3 | 100% |
|  | 项目预算合理性 | 4 | 4 | 100% |
|  | 编制依据充分性 | 3 | 3 | 100% |
| 成本控制有效性 | 成本控制有效性 | 10 | 8 | 80% |
| 小计 |  | 20 | 18 | 90% |

1.投入合理性

（1）规模选取合理性

通过现场核查与资料分析，该项目已于2021年6月2日取得中国人民共和国建设项目用地预审与选址意见书，项目代码为2106-140426-89-01-831735，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设项目符合国土空间用途管制要求。根据党校主要对党员干部进行培训的实际需要，同时参照国家住房和城乡建设部印发《普通高等学校建设规模面积指标》（建标191-2018）文件要求，按照同时容纳300人培训的需求，本项目建设用地面积38,250㎡，合57.38亩，拟建场地可以满足新校区建设用地要求。依据指标评分标准，目标分值3分，该指标3分。

（2）项目预算合理性

通过现场核查与资料分析，建设内容包括各类单体建筑、立面设计、室内外装修及各种配套设计，可以满足党校的需求。预算编制充分考虑建设项目内容及规模，符合合理性。依据指标评分标准，目标分值4分，该指标4分。

（3）编制依据充分性

通过现场核查与资料分析，根据可研报告，该项目建设内容各明细可找到编制依据，且编制依据充分合理。依据指标评分标准，目标分值3分，该指标3分。

2.成本控制措施有效性

成本控制措施有效性

通过现场核查与资料分析，根据项目的建设内容，选取必要的成本要素，依据《中华人民共和国城乡规划法》、《党政机关办公用房建设标准》（发改投资[2014]2674号）等，整个项目的过程控制均有所考虑。影响成本的要素支出估算依据有《山西省建设工程费用定额》2018年本、《山西省建筑工程投资估算标准》、《山西省工程建设其他费用标准》（2009版）、基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）、《关于放开建设项目服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）、《建设项目总投资及其他费用组成规定》、《长治市工程建设标准定额信息2021年第2期》、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534号等。未见如何成本控制的有效措施。依据指标评分标准，目标分值10分，该指标8分。

（三）绩效目标合理性

绩效目标合理性主要通过目标明确性和目标合理性两个指标进行评估。绩效目标合理性指标包括2个二级指标和4个三级指标，指标权重15分，得分14分，得分率为93.33。指标得分情况见表3-3。

表 3-3 项目绩效目标合理性指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标 | 目标分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1目标明确性 | C11绩效目标明确性 | 3 | 3 | 100% |
|  | C12绩效目标与部门职能的匹配性 | 3 | 2 | 67% |
|  | C13绩效目标与绩效指标的匹配性 | 2 | 2 | 100% |
| C2目标合理性 | C21绩效目标的可实现性 | 7 | 7 | 100% |
| 小计 |  | 15 | 14 | 93.33% |

1.目标明确性

（1）绩效目标明确性

通过现场核查与资料分析，该项目绩效目标分为数量目标和效益目标。该项目建成后，可容纳300人同时参加培训，可解决学员的食宿问题，提高培训质量。依据指标评分标准，目标分值3分，该指标3分。

（2）绩效目标与部门职能的匹配性

通过现场核查与资料分析，该项目绩效目标与部门职能相一致，未发现黎城县委党校制定的年度工作目标。依据指标评分标准，目标分值3分，该指标2分。

（3）绩效目标与绩效指标的匹配性

通过现场核查与资料分析，该项目建成后，参加培训的学员可充分受益，绩效目标与指标设置匹配。依据指标评分标准，目标分值2分，该指标2分。

2.目标合理性

绩效目标的可实现性

通过现场核查与资料分析，该项目按照规划，一可解决党校培训学院的住宿问题，二可利用当地的红色资源，发展红色旅游，有一定的前瞻性。该项目预期达到的效益符合正常的水平。依据指标评分标准，目标分值7分，该指标7分。

（四）实施方案有效性

实施方案有效性主要通过实施内容明确性、实施方案可行性、过程控制有效性三个指标进行评估。实施方案可行性指标包括3个二级指标和5个三级指标，指标权重20分，得分16分，得分率为80%。指标得分情况见表3-4。

表 3-4 项目实施方案有效性指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标 | 目标分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1实施内容明确性 | D11实施内容明确性 | 6 | 6 | 100% |
| D2实施方案可行性 | D21项目组织、进度安排合理性 | 3 | 3 | 100% |
|  | D22项目实施的保障性 | 4 | 4 | 100% |
| D3过程控制有效性 | D31项目组织机构、人员健全性 | 3 | 3 | 100% |
|  | D32项目管理制度健全性 | 4 | 0 | 0% |
| 小计 |  | 20 | 16 | 80% |

1.实施内容明确性

（1）实施内容明确性

通过现场核查与资料分析，项目实施的内容及规模可以满足培训任务的需要，该项目的各类用房包括：教学用房、学术报告用房、图书馆、学员及教职工宿舍、食堂、体育场地以及其它附属设施等。党校建设规模按学员同时在校300人规模为基数，各项建筑内容形成过程如下：

| 名称 | 介绍 | 规模来源 |
| --- | --- | --- |
| 教室 | 包括普通教室、合班教室、阶梯教室和教师工作用房等 | 参照《普通高等学校建筑面积指标（建标191-2018）》文件要求，校舍按政法财经类中等专业学校 3.72㎡/生的指标，则教室用房面积为：300 生×3.72㎡/生=1120㎡。 |
| 研讨用房 | 包括研讨室、模拟教室和专业教室 | 参照《普通高等学校建筑面积指标（建标191-2018）》文件要求，按政法财经类学校平均 1.83㎡/生的指标，则研讨用房面积为：300 生×1.83㎡/生=550㎡ |
| 学术报告用房 | 可容纳500人的报告厅一个、可容纳300人的报告厅2个以及可容纳120人的报告厅4个及其它附属用房 | 按照人均建筑面积3.2平方米计算，则总建筑面积为：300生×3.2㎡/生=960㎡。 |
| 图书馆 | 主要功能学生阅览室、教师阅览室、特种阅览室、报刊阅览室、档案室、书库、办公用房、图书目、出纳用房 | 300 生×2.83㎡/生=850㎡ |
| 校行政办公用房 | 300 生×1.12㎡/生=340㎡。 |  |
| 教师办公用房 | 包括每一位教师设一办公桌位 | 该部分300生×1.84㎡/生=550㎡ |
| 学员宿舍 | 本次规划考虑到在校学员主要为成人党员干部，为了满足学员学习生活的需要，学员宿舍按二人标准间和单人间设置，学员宿舍主要包括居室、盥洗室、厕所、讨论室、管理人员用房等 | 根据我国《旅馆建筑设计规范》（2014） 五级标准，双人间居住面积 20㎡、卫生间面积 5㎡，单人间居住面积 12㎡、卫生间面积 5㎡，本项目党校学员同时在校 300 人住校设置，按标准间设置双人间 132 个，单人间36个，平面利用系数为 0.65。 建筑面积=（132间×28㎡/间+36间×20㎡/间）÷0.65= 6794㎡ |
| 室内体育用房 | 根据党校学员都为成人的特点，对健身场地的舒适度需求较高，因此将部分室外体育场地改为室内，室内增设 2 个乒乓球场，2个羽毛球场、1个健身房、2个桌球室、3个室内活动室。 | 300生×1.56㎡/生=470㎡。 |
| 教师及管理人员宿舍 | 本项目根据学员规模，需教职工 35 人，其中教师及行政管理人员根据教学和管理要求，仅考虑临时休息用房；根据党校特点还有部分外聘专家学者进行讲座，需考虑临时休息用房。因此设15个房间，按宾馆标准间设置，包括居室、盥洗室等，平面利用系数为 0.65。 | 15间×35㎡/间÷0.65= 800㎡ |
| 食堂 | 包括学员食堂和职工食堂，其中学生食堂主要功能包括餐厅、厨房、主副食品库、食堂管理用房等；职工食堂与学生食堂建设内容相同，可以与学生食堂分标准合建 | 参照《党政机关办公用房建设标准》，人均面积为 2.6 平方米。 学员食堂：300 生×2.6㎡/生=780㎡ 职工食堂：35 人×2.6㎡/生=91㎡ 本项目根据党校的实际需要，食堂总建筑面积需900㎡。 |
| 后勤及其它附属用房 | 包括医务所、总务仓库、综合修理部、教务仓库、教职工及学生活动用房等。 | 300 生×2. 72㎡/生=816㎡根据党校实际功能需要，该部分1000㎡ 可以满足需要。 |
| 车库 | 本项目根据场地情况，设计车库满足300生学员停放及党校工作人员停放。按照85%人员停放机动车（250辆），15%人员考虑非机动车辆（100辆）。 机动车辆占地面积，按照40㎡/车，架空车库停放100辆车，该部分根据党校的实际功能需要，建筑面积4000㎡可以满足需求。 另外地面车位150辆办公车辆按照1.0辆/100㎡，可以满足需求；另非机动车辆按照0.75辆/100㎡，根据党校的实际功能需要，该部分建筑面积 4000 ㎡。 |  |
| 体育设施 | 参照《普通高等学校建筑面积指标（建标191-2018）》文件要求，普通高等专业学校体育设施占地指标为 12㎡/生，党校按300人规模合理设计，统一规划，体育设施占地共计 300 生×12㎡/生=3600㎡。本次规划根据党校对体育设施的实际需求和地块形状，除室内体育设施外，室外体育设施实际占地面积600㎡。具体规划室外篮球场一个，面积约600㎡。 |  |

依据指标评分标准，目标分值6分，该指标6分。

2.实施方案可行性

（1）项目组织、进度安排合理性

通过现场核查与资料分析，该项目进度安排顺序既考虑空间顺序，又考虑时间顺序，计划采用流水作业，恰当安排冬、雨季施工。项目管理计划严格执行“四大制度”，即：项目法人制、合同制、招投标制和工程监理制，确保工程质量和进度。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。依据指标评分标准，目标分值4分，该指标4分。

（2）项目实施的保障性

通过现场核查与资料分析，根据可行性研究报告，该项目相关基础设施保障均已经考虑周全，具有及时性。依据指标评分标准，目标分值4分，该指标4分。

3.过程控制有效性

（1）项目组织机构、人员健全性

通过现场核查与资料分析，可见党校会议纪要中设置项目组织机构及人员分工安排情况。依据指标评分标准，目标分值3分，该指标3分。

（2）项目管理制度健全性

通过现场核查与资料分析，党校管理制度齐全，但是没有制定专门针对性管理制度，解决问题的措施不明确。依据指标评分标准，目标分值4分，该指标0分。

（五）筹资合规性

筹资合规性主要通过筹资合规性、财政投入能力、筹资风险可控性三个指标进行评估。筹资合规性指标包括3个三级指标，指标权重15分，得分8分，得分率为53.33%。指标得分情况见表3-5。

表 3-5 项目筹资合规性指标得分情况表

| 二级指标 | 三级指标 | 目标分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1筹资合规性 | E11筹资合规性 | 5 | 3 | 60% |
| E2财政投入能力 | E21财政投入能力 | 5 | 3 | 60% |
| E3筹资风险可控性 | E31筹资风险可控性 | 5 | 2 | 40% |
| 小计 |  | 15 | 8 | 53.33% |

（1）筹资合规性

通过现场核查与资料分析，未发现资金筹措的明确方案，资金的筹措到位情况的论证资料不齐全。依据指标评分标准，目标分值5分，该指标3分。

（2）财政投入能力

通过现场核查与资料分析，县财政当年预算不含该项目，财政配套支持金额不明确，对资金的保障程度有所影响。且财政部门没有类似项目的资金投入。依据指标评分标准，目标分值5分，该指标3分。

（3）筹资风险可控性

通过现场核查与资料分析及对党校负责人的访谈，未发现项目单位对筹资风险的可控措施。依据指标评分标准，目标分值5分，该指标2分。

四、评估结论及应用

评估结论只作为财政部门审核预算的重要参考依据。财政部门要根据预算编制要求和具体项目政策等规定据实审核预算。

项目评估总体结论为：83分（得分≧90 分建议予以支持、90 分>得分≧70 分建议调整完善予以支持、得分<70 分建议不予支持）。建议完善方向为黎城县委党校补充项目管理制度及资金筹措方案等。具体见五（二）相关建议。

五、存在问题和建议

（一）存在主要问题

1.立项环节不规范

经过询问项目单位相关人员，发现该项目立项程序存在不完善的情况，缺少项目的申请环节，不能准确的反映和考核项目立项的规范情况。

2.缺少项目管理制度

经过调查，发现该项目未制定专门的管理制度和财务制度，不能以制度来制约人，出了问题无从问责。

3.项目资金缺乏保障力度

项目资金由黎城县财政局积极向上级争取以及与社会资本合作，资金情况还存在不确定性，缺乏保障，如果资金出现问题，项目可能会出现中断。

（二）相关建议

1.以绩效评估促进项目规范管理

为进一步加强项目规划管理，并加强对项目事前绩效评估管理，使得项目的相关环节都符合规定。建议黎城县委党校完善立项环节程序，重新补充立项申请，形成书面材料，并得到上级部门的批准，方便日后备查。

项目的程序一定要合规合法，规范进行。事前阶段评估全部完成后，才能开始下一个阶段工作。

2.项目管理制度进行完善

为了控制项目进行过程中的风险，建议黎城县委党校制定针对项目的专项管理制度，责任到人，起到监督管理作用。以应对产生的各种问题，避免产生不必要的纠纷。建议以后可充分考虑降低工程成本的措施，并评估其有效性。

3.积极解决项目资金

建议黎城县委党校通过合理的方式，认真研究上级相关部门对该类项目的资金支持办法，积极主动出击，采取措施，制定一系列可行性方案，积极努力解决项目资金问题。同时对资金问题的潜在风险需要要相对应的解决预案，资金到位，才更有利于项目顺利向前推进。

六、其他需要说明的问题

本次评估以预算单位提供的评估材料为基础。

本报告仅为黎城县财政局审核预算提供参考依据，不做其他用途。

在评估过程中，由于预算单位与评审小组一定程度上存在沟通不充分的情况，给评估带来困难，存在结果的不确定性。

附件：

1.黎城县委党校黄崖洞干部学院项目事前绩效评估工作方案

2.黎城县委党校黄崖洞干部学院项目事前绩效评估指标表

3.访谈提纲及内容

4.营业执照

5.执业证书

山西XX会计师事务所有限公司

2021年10月24日

附件1.黎城县委党校黄崖洞干部学院项目事前绩效评价方案

为黎城县委党校黄崖洞干部学院项目事前绩效评估顺利进行，按照《市级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法的通知》（长财绩效（2021）2号），根据黎城县财政局的委托，对黎城县委党校黄崖洞干部学院项目事前绩效评估，依据设定的绩效目标，对项目进行事前评估，制定本方案。

（一）项目绩效评估工作程序

山西XX会计师事务所有限公司将依据客观、公正、公开的原则，在黎城县财政局指导下，组建了绩效评估工作组，按照前期了解与准备、中期现场审核与调查、后期分析与评估的程序进行绩效评估。

（二）建立绩效评估工作组

在承接了黎城县财政局委托的项目绩效评估工作后成立项目绩效评估工作组，其组成人员及其分工如下：

评估组人员及分工表

| 姓名 | 执业资格证书 | 执业资格 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杨波 | 140100500007 | 注册会计师 | 负责总体统筹协调，对方案和报告进行设计 |
| 梁丽芳 | 140100490034 | 注册会计师 | 对实施方案与评估报告进行总体把关 |
| 王群芳 | 140100490145 | 注册会计师 | 制定实施方案，修改绩效评估报告 |
| 周素娟 | 140100490020 | 注册会计师 | 负责撰写调查报告及相关资料收集 |
| 车宇宏 | 140100010059 | 注册会计师 | 负责相关资料收集 |
| 马勇 | 140100010017 | 注册会计师 | 负责评估业务技术指导，协调沟通 |

（三）项目绩效评估实施计划

评估组于2021年9月中下旬开展现场访谈与调查工作，对该项目基本情况进行初步了解，为制定项目绩效评估具体实施方案提供依据。

（四）制定绩效评估具体实施方案

通过前期调查研究，在9月28日制定出项目评估实施方案，具体内容如下：

1.评估对象的基本情况

2.评估工作开展情况

3.事前评估绩效分析

4.评估结论及应用

5.存在问题和建议

6.其他需要说明的问题

（五）实施项目绩效评估

根据项目绩效评估方案10月上旬完成实际评估工作。具体工作内容如下：

1.收集绩效评估相关数据资料，并进行现场调研、座谈；

2.核实有关情况，分析形成初步结论；

3.与相关部门交换意见；

4.综合分析并形成最终结论。

（六）撰写并提交评估报告

根据项目绩效评估方案10月27日前完成评估工作，提交绩效评估报告。

山西XX会计师事务所有限公司

2021年9月28日

附件3 黎城县委党校黄崖洞干部学院项目事前绩效评估指标体系

| 事前绩效评估指标 |  |  |  |  |  | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |
| 名称 | 权重 （%） | 名称 | 权重 （%） | 名称 | 权重 （%） |  |  |  |
| A立项必要性 | 30 | A1政策符合性 | 8 | A11政策依据充分性 | 4 | 项目立项是否符合相关政策、发展规划，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合相关政策；（2分） ②项目立项是否符合上级部门的发展规划。（2分） | 4 |
|  |  |  |  | A21项目申报合规性 | 4 | 主要考核项目设立是否符合中央、省、市政府及上级部门政策、是否相关法律规定。 | ①项目立项是否符合法律法规；（2分） ②项目立项相关行业的制度规定。（2分） | 4 |
|  |  | A2职能相关性 | 6 | A21主体职能相关性 | 6 | 主要考核项目的设立与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 | ①项目立项是否和上级主管部门职能是否相关；（3分） ②项目立项是否和党校的职能职责相关。（3分） | 6 |
|  |  | A3需求相关性 | 8 | A31现实需求性 | 8 | 该指标主要考核项目立项的需求性，是否可以解决党校现阶段存在的实际问题。 | ①该项目能否解决党校现存在的实际问题；（2分）； ②该项目设立能否促进党校培训行业持续健康发展（2分） ③该项目设立是否符合相关政策要求；（2分） ④该项目设立需求程度（2分） | 8 |
|  |  | A4财政投入相关性 | 6 | A41财政支持范围相关性 | 4 | 该指标主要考核项目是否属于财政支出的范围。 | ①该项目是否属于财政支出的支持的范围；（2分） ②该项目是否积极申请财政资金（2分） | 2 |
|  |  |  |  | A42项目设立的重复性 | 2 | 该指标主要解释项目的唯一性，与其他项目不存在重复交叉。 | ①该项目是否和上级主管部门设立的其他项目重复（2分） | 2 |
|  |  | A5立项规范性 | 2 | A51立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①该项目是否取得上级批复；（1分） ②该项目立项程序是否有立项申请（1分） | 1 |

| 事前绩效评估指标 |  |  |  |  |  | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |
| 名称 | 权重 （%） | 名称 | 权重 （%） | 名称 | 权重 （%） |  |  |  |
| B投入经济性 | 20 | B1投入合理性 | 10 | B11规模选取合理性 | 3 | 该指标主要解释项目选址的出发点、建设规模大小是否合理。 | ①该项目选址是否符合要求，证件是否齐全；（2分）； ②该项目建设规模规划是否合理（1分） | 3 |
|  |  |  |  | B12项目预算合理性 | 4 | 该指标主要考核项目建设内容明细对应的预算编制是否合理。 | ①该项目建设内容考虑是否齐全；（2分）； ②建设内容分项是否明细；（2分） | 4 |
|  |  |  |  | B13编制依据充分性 | 3 | 该指标主要解释项目建设的各个明细编制依据的充分性。 | ①建设内容分项明细是否有依据；（1分） ②各明细内容的预算编制依据是否合理（2分） | 3 |
|  |  | B2成本控制措施有效性 | 10 | B21成本控制措施有效性 | 10 | 该指标主要考核项目中影响成本的要素选取是否充分且合理，控制措施是否有效。 | ①该项目影响成本的因素选取范围是否合理；（4分）； ②成本要素的支出有依据（4分）； ③成本控制措施。（2分） | 8 |

| 事前绩效评估指标 |  |  |  |  |  | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |
| 名称 | 权重 （%） | 名称 | 权重 （%） | 名称 | 权重 （%） |  |  |  |
| C绩效目标合理性 | 15 | C1目标明确性 | 8 | C11绩效目标明确性 | 3 | 该指标主要解释项目的绩效目标设定是否明确。 | ①该项目有绩效目标；（1分）； ②绩效目标明确。（2分） | 3 |
|  |  |  |  | C12绩效目标与部门职能的匹配性 | 3 | 该指标主要考核项目与黎城县委党校长期规划目标、年度规划目标是否一致。 | ①与党校工作考核方向一致；（2分） ②与年度目标一致。（1分） | 2 |
|  |  |  |  | C13绩效目标与绩效指标的匹配性 | 2 | 该指标主要考核项目的收益群体定位是否匹配，绩效目标和指标设置是否与项目高度相关。 | ①该项目绩效目标中是否有明确的受益群体，定位是否合适；（1分）； ②该项目有绩效目标和指标匹配（1分） | 2 |
|  |  | C2目标合理性 | 7 | C21绩效目标的可实现性 | 7 | 该指标主要考核绩效目标预期达到的效益是否符合正常的水平，是否具有一定的前瞻性和挑战性、目标是否可以解决现有问题。绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理。 | ①该项目绩效目标具有一定的可实现性；（2分） ②该项目绩效目标具有一定的前瞻性（1分） ③绩效目标实现后是否符合正常的水平。（2分） ④该项目设定的绩效目标与项目预计解决的问题匹配（1分） ⑤该项目绩效指标设置是否合理、是否细化及量化；（1分）； | 7 |

| 事前绩效评估指标 |  |  |  |  |  | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |
| 名称 | 权重 （%） | 名称 | 权重 （%） | 名称 | 权重 （%） |  |  |  |
| D实施方案有效性 | 20 | D1实施内容明确性 | 6 | D11实施内容明确性 | 6 | 该指标主要解释项目内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配。 | ①该项目内容是否明确具体；（3分） ②该项目的实施内容与绩效目标的匹配程度（3分）。 | 6 |
|  |  | D2实施方案可行性 | 7 | D21项目组织、进度安排合理性 | 3 | 该指标主要考核项目组织、进度安排是否合理。 | ①该项目的建设进度安排是否科学合理；（1分） ②项目的组织是否合理。（2分） | 3 |
|  |  |  |  | D22项目实施的保障性 | 4 | 该指标主要考核项目建设的配套设施，例如水电暖，消防、节能、环保等设计是否合理。 | ①该项目建设中配套设施设计的合理性；（2分）； ②配套设施相关的保障措施，是否及时（2分） | 4 |
|  |  | D3过程控制有效性 | 7 | D31项目组织机构、人员健全性 | 3 | 该指标主要考核项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、项目人员条件是否与项目有关并得以有效保障 | ①该项目组织机构人员健全；（1分）； ②该项目人员职责分工明确；（2分） | 3 |
|  |  |  |  | D32项目管理制度健全性 | 4 | 该指标主要考核针对该项目是否制定相关管理制度，并配有解决相关问题的解决措施。 | ①该项管理制度是否健全；（2分）； ②制度中是否有解决相关问题的措施；（2分） | 0 |

| 事前绩效评估指标 |  |  |  |  |  | 指标解释 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  |
| 名称 | 权重 （%） | 名称 | 权重 （%） | 名称 | 权重 （%） |  |  |  |
| E筹资合规性 | 15 | E1筹资合规性 | 5 | E11筹资合规性 | 5 | 该指标主要解释资金来源的合规性。 | ①资金来源渠道是否符合相关规定；（3分） ②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全（2分） | 3 |
|  |  | E2财政投入能力 | 5 | E21财政投入能力 | 5 | 该指标主要解释市、县财政资金的投入能力。 | ①市、县（区）财政资金配套金额是否明确；（2分） ②财政部门是否有类似项目的资金重复投入。（3分） | 3 |
|  |  | E3筹资风险可控性 | 5 | E31筹资风险可控性 | 5 | 该指标主要解释对筹资风险的认识及措施。 | ①对筹资风险认识是否全面；（2分） ②是否针对预期风险设定应对措施；（2分） ③应对措施是否可行、有效。（1分） | 2 |

附件4 营业执照

附件5 执业证书